(Приложение 2)

Утвержден

постановлением администрации

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

от _________ № ____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций

в случае возможного угрожающего паводка 2021 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Большедворского сельского поселения с повесткой «О мерах по обеспечению безаварийного прохождения весеннего паводка на территории поселения» | 30.03. 2021 | Гришаева М.А. |
| 2 | Проверка готовности к пропуску паводковых вод мостов, мест затопления | до 10.04. 2021 | Гришаева М.А., Попова С.А., ГУП «Водоканал ЛО» |
| 3 | Определить возможные зоны подтопления населенных пунктов, подвалов в жилых домах | до 10.04. 2021 | Гришаева М.А., Попова С.А., ГУП «Водоканал ЛО», МУП «ЖКХ Борское» |
| 4 | Контроль за состоянием объектов подверженных подтоплению | Постоянно в период паводка | Гришаева М.А., Попова С.А., ГУП «Водоканал ЛО», МУП «ЖКХ Борское» |
| 5 | Контроль за уровнем подъема воды в реках, озерах и обеспечение ежедневного доклада в единую дежурно-диспетчерскую службу | Постоянно в период паводка | Гришаева М.А., Попова С.А. |
| 6 | Контроль за состоянием водоисточников на предмет их загрязнения паводковыми водами | Постоянно в период паводка | ГУП «Водоканал ЛО» |
| 7 | Администрации Большедворского СП предусмотреть выделение средств из целевого финансового резерва на случай возникновения ЧС | На период паводка | Ефимова Е.Г. |