Администрация

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района  Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

1 марта 2021 года                                                                                                           №  19

дер. Большой Двор

О предупреждении чрезвычайных ситуаций

на территории Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

при прохождении паводка 2021 года

В целях обеспечения безаварийного пропуска паводка 2021 года и предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах, расположенных на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района:

1. Возложить обязанность по осуществлению мероприятий по обеспечению безаварийного прохождения весеннего паводка на реках и озерах, расположенных на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района.

2. Утвердить  оперативную группу по контролю за прохождением паводка 2021 года на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района (Приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций в случае возможного угрожающего паводка (Приложение 2).

4. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района во взаимодействии с руководителями организаций и предприятий, расположенных на территории Большедворского сельского поселения, определить опасные места, где возможен критический подъем уровня воды в водоемах во время паводка, с оповещением населения через членов общественных советов Большедворского сельского поселения, а также единую дежурно-диспетчерскую службу Бокситогорского муниципального района.

# Глава администрации                                                                                              А.В. Аверин

_____________________________________________________________________________

Разослано:  ОГОЧС администрации БМР ЛО, ГУП «Водоканал ЛО», МУП «ЖКХ Борское», членам общественных советов Большедворского СП,  в дело.

Приложение 1

к постановлению администрации

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

от _________ № ____

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА

по контролю за прохождением паводка 2021 года на территории

Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

Руководитель оперативной группы:

Аверин Андрей Владимирович – глава администрации;

Заместитель руководителя оперативной группы:

Гришаева Марина Алексеевна – ведущий специалист администрации;

Члены оперативной группы:

Камнева Любовь Ивановна – главный специалист администрации;

Ефимова Елена Георгиевна – начальник финансово-экономического сектора администрации;

Попова Светлана Александровна – ведущий специалист администрации;

По согласованию – ГУП «Водоканал Ленинградской области»;

По согласованию – МУП «ЖКХ Борское».

(Приложение 2)

Утвержден

постановлением администрации

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

от _________ № ____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций

в случае возможного угрожающего паводка 2021 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Большедворского сельского поселения с повесткой «О мерах по обеспечению безаварийного прохождения весеннего паводка на территории поселения» | 30.03. 2021 | Гришаева М.А. |
| 2 | Проверка готовности к пропуску паводковых вод мостов, мест затопления | до 10.04. 2021 | Гришаева М.А., Попова С.А., ГУП «Водоканал ЛО» |
| 3 | Определить возможные зоны подтопления населенных пунктов, подвалов в жилых домах | до 10.04. 2021 | Гришаева М.А., Попова С.А., ГУП «Водоканал ЛО», МУП «ЖКХ Борское» |
| 4 | Контроль за состоянием объектов подверженных подтоплению | Постоянно в период паводка | Гришаева М.А., Попова С.А., ГУП «Водоканал ЛО», МУП «ЖКХ Борское» |
| 5 | Контроль за уровнем подъема воды в реках, озерах и обеспечение ежедневного доклада в единую дежурно-диспетчерскую службу | Постоянно в период паводка | Гришаева М.А., Попова С.А. |
| 6 | Контроль за состоянием водоисточников на предмет их загрязнения паводковыми водами | Постоянно в период паводка | ГУП «Водоканал ЛО» |
| 7 | Администрации Большедворского СП предусмотреть выделение средств из целевого финансового резерва на случай возникновения ЧС | На период паводка | Ефимова Е.Г. |