Администрация

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21 декабря 2017 года | № | 155 |
| --- | --- | --- |

дер. Большой Двор

О принятии Программы комплексного развития социальной инфраструктуры, Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры,

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов", Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  Уставом Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в целях реализации Генерального плана Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 527 «Об утверждении Генерального плана Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Принять прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

2. Принять прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

3. Принять прилагаемую Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

4. Постановление разместить (опубликовать) на официальном сайте Большедворского

сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Глава администрации                                                                                                Н.Ф. Олин

Разослано: регистр МНПА, КГА ЛО, в дело.

ПРИНЯТА

постановлением администрации

Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

от 21.12.2017 № 155

Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области на 2017-2035 годы

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10. 2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Постановление администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2017 № 154 «О подготовке программ комплексного развития поселения». |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик - администрация Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Разработчик - администрация Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Адрес: 187613, Ленинградская область, Бокситогорский район, деревня Большой Двор, дом 30. |
| Цели и задачи программы | Цель программы – создание полноценной качественной социальной инфраструктуры для формирования комфортной и безопасной среды жизнедеятельности. Задачи программы: - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения; - обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры; - обеспечение эффективности функционирования социальной инфраструктуры - обеспечение безопасности и качества использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | Проектирование, строительство, реконструкция объектов физической культуры и массового спорта, культуры, образования, здравоохранения |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки реализации программы 2017-2035 годы. Этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, определенным генеральным планом поселения |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования программы - средства местного бюджета, бюджета Ленинградской области, бюджета Российской Федерации, внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий программы за счет местного бюджета определяются решениями совета депутатов Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения объектами социальной инфраструктуры и доступности объектов для населения в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. |

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

2.1.	Социально-экономическое состояние поселения,

сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Большедворское сельское поселение расположено в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области. Оно граничит с Борским сельским, Бокситогорским и Пикалёвским городскими и Самойловским сельским поселениями Бокситогорского муниципального района, а также с Тихвинским городским, Борским и Шугозерским сельскими поселениями Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

В состав Большедворского сельского поселения входят 49 населенных пунктов. Административным центром Большедворского сельского поселения является д. Большой Двор (численность населения 1149 человек). Вторым по значимости населенным пунктом является д. Дыми – 198 человек. Остальные населенные пункты, за исключением д. Зиновья Гора (58 человек), имеют численность постоянно зарегистрированного населения менее 50 человек, из них 31 населенный пункт имеет менее 10 постоянных зарегистрированных жителей. В 7 населенных пунктах постоянно проживающих жителей нет (дд. Баламутово, Масляная Гора, Мулёво, х. Олонецкий Шлюз, дд. Рыбежка, Турково и Усадище-Дыми).

Площадь территории Большедворского сельского поселения 73007,5 га. Большая часть территории занята лесным фондом. По территории сельского поселения проходят автодороги регионального значения Галично – Харчевни, федерального значения А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 "Кола", благодаря которым населенные пункты Большедворского сельского поселения связываются с городами Пикалёво, Бокситогорск, Тихвин, населенными пунктами Бокситогорского муниципального района. Основным видом производственной деятельности на территории сельского поселения является заготовка и переработка древесины, сельское хозяйство представлено двумя предприятиями, а также фермерскими и личными подсобными хозяйствами, есть предпосылки для развития туризма и агрорекреации.

На территории Большедворского сельского поселения зарегистрированы 22 организации (в т.ч. 1 государственная, 4 муниципальных, 16 частных и по одной – в собственности общественных и религиозных организаций).  8 организаций занимаются «сельским хозяйством, охотой и предоставлением услуг в этих областях», 1 организация – «лесным хозяйством и предоставлением услуг в этой отрасли», 2 организации, работающие в сфере образования, 7 – в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг, 1 – в сфере оптовой и розничной торговли, 2 – предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг и одна общественная организация.

Крупных и средних предприятий нет, а все малые предприятия относятся к микропредприятиям с крайне незначительной численностью рабочих мест. Малое предпринимательство и индивидуальные предприниматели фактически являются основой экономического развития сельского поселения. Малый бизнес осуществляет деятельность в производственной сфере и розничной торговле.

Промышленных предприятий на территории Большедворского сельского поселения нет.

Сельскохозяйственные предприятия представлены зарегистрированными на территории сельского поселения ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Петродвор" (ООО «СП «Петродвор») и Ленинградское областное государственное унитарное предприятие "Красный пахарь" (ЛОГУП «Красный Пахарь»).

В Большедворском сельском поселении нет сетевых магазинов и супермаркетов. В Большедворском сельском поселении в сфере розничной торговли действуют 5 частных магазинов (2 – продовольственных, 2 непродовольственных и 1 смешанной торговли), а также 3 почтовых отделения. Автомагазинами обслуживаются 36 населенных пунктов.

Численность постоянного зарегистрированного населения Большедворского сельского поселения на 01.01.2017 г. составляет 1830 человек. В летнее время за счет сезонных мигрантов из городов Санкт-Петербург, Тихвин, Бокситогорск и Пикалёво (отдыхающие и дачники) численность населения значительно увеличивается.

Численность населения по населенным пунктам Большедворского сельского поселения приведена в таблице.

Таблица

Численность постоянного зарегистрированного населения

в разрезе населенных пунктов Большедворского сельского поселения

| Населенный пункт | Численность населения, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1979 г. | 1989 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| деревня Астрачи | 72 | 47 | 21 | 25 |
| п. при ж/д ст. Астрачи | 18 | 18 | 5 | 5 |
| деревня Баламутово | 20 | 11 | - | 0 |
| деревня Белый Бор | 14 | 10 | 2 | 2 |
| деревня Бередниково | 23 | 20 | 5 | 5 |
| деревня Большой Двор | 709 | 1275 | 1144 | 1149 |
| п. при ж/д ст. Большой Двор | 100 | 47 | 16 | 16 |
| деревня Борисово | 15 | 11 | 8 | 8 |
| деревня Борки | 50 | 27 | 13 | 13 |
| деревня Бурково | 2 | 5 | 3 | 5 |
| деревня Василёво | 12 | 8 | 3 | 3 |
| деревня Великий Двор | 80 | 70 | 27 | 29 |
| деревня Веретье | 68 | 45 | 45 | 45 |
| деревня Врачово | 54 | 38 | 11 | 11 |
| деревня Галично | 80 | 39 | 36 | 38 |
| деревня Горелуха | 33 | 28 | 11 | 11 |
| деревня Горушка | 9 | 6 | 4 | 4 |
| деревня Дерева | 41 | 30 | 9 | 9 |
| деревня Дыми | 354 | 301 | 195 | 198 |
| п. при ж/д ст. Дыми | 20 | 13 | 4 | 4 |
| деревня Заполье | 23 | 15 | 7 | 7 |
| деревня Заречье | 25 | 6 | 4 | 4 |
| деревня Зиновья Гора | 183 | 102 | 57 | 58 |
| деревня Красный Броневик | 162 | 26 | 1 | 1 |
| хутор Ленинградский Шлюз | 6 | 1 | 3 | 3 |
| деревня Малый Ручей | 15 | 7 | 1 | 1 |
| деревня Масляная Гора | 6 | 1 | - | 0 |
| деревня Минецкое | 9 | 4 | 3 | 3 |
| деревня Михайловские Концы | 50 | 30 | 9 | 12 |
| деревня Мулёво | 24 | 7 | - | 0 |
| деревня Новинка | 14 | 7 | 3 | 3 |
| хутор Олонецкий Шлюз | 2 | 2 | - | 0 |
| поселок Орловский Шлюз | 50 | 27 | 11 | 11 |
| деревня Остров | 8 | 4 | 1 | 1 |
| деревня Павловские Концы | 85 | 49 | 22 | 25 |
| деревня Падихино | 35 | 18 | 15 | 15 |
| деревня Порог | 10 | - | 4 | 4 |
| деревня Рыбежка | 9 | 9 | - | 0 |
| деревня Селище | 2 | 1 | 3 | 3 |
| деревня Синёнка | 7 | 8 | 7 | 7 |
| деревня Старина | 13 | 7 | 5 | 5 |
| деревня Труфаново | 37 | 20 | 17 | 17 |
| деревня Турково | 21 | 9 | - | 0 |
| поселок Турлинский лесопункт | 4 | 2 | 6 | 6 |
| деревня Ульяновщина | 16 | 13 | 4 | 4 |
| деревня Усадище-Дыми | 8 | 1 | - | 0 |
| деревня Хитиничи | 18 | 11 | 20 | 20 |
| деревня Черницы | 47 | 35 | 4 | 4 |
| деревня Яковлево | 60 | 51 | 36 | 36 |
| Всего | 2723 | 2522 | 1805 | 1830 |

Динамика численности населения Большедворского сельского поселения характеризуется двухкратным и более превышением смертности над рождаемостью и стабилизацией численности населения за счет миграционного прироста. Данная ситуация сложилась вследствие большой доли людей пенсионного возраста в общей численности населения. Миграция формируется в зависимости от состояния рынка труда и фактора близости рассматриваемой территории к основным местам приложения труда в Бокситогорском муниципальном районе.

По данным Паспорта безопасности средняя продолжительность жизни мужчин – 59 лет, женщин – 69 лет. Возрастная структура населения носит регрессивный характер – количество лиц старше трудоспособного возраста превышает количество молодежи почти в 2 раза. Доля лиц в трудоспособных возрастах в последние годы держится на уровне выше, чем в среднем по муниципальному району.

Общая площадь жилищного фонда составляет 63,8 тыс. кв. м. По формам собственности жилищный фонд Большедворского сельского поселения делится на муниципальный, частный в собственности граждан и частный в собственности юридических лиц. Жилищный фонд в собственности юридических лиц представлен 10 индивидуальными жилыми домами общей площадью 0,6 тыс. кв. м.

Общий уровень износа жилищного фонда составляет 36 %. Основную часть жилищного фонда составляют дома, построенные более 40 лет назад, требующие капитального ремонта, без которого создается угроза дальнейшего разрушения зданий и безопасности проживающих в них граждан. Уровень износа коммунальной инфраструктуры обозначен по холодному и горячему водоснабжению, теплоснабжению, электроснабжению – 100 %, по водоотведению – 82 %.

Многоквартирные жилые дома имеются в дд. Большой Двор (1-3 этажа), Дыми (4 двухэтажных дома), Зиновья Гора (2 двухэтажных дома).

Новое жилищное строительство ведется в основном населением за свой счет и с помощью кредитов. Оно осуществляется в минимальном объеме из-за низкой платежеспособности населения.

Строительство муниципального жилья не производится.

Транспортный каркас сельского поселения сформирован автомобильными дорогами федерального, регионального (межмуниципального) и местного значения.

Характеристика основных автомобильных дорог, обслуживающих сельское поселение, представлена в таблице.

Таблица

Характеристика основных дорог Большедворского сельского поселения

| Наименование дороги | Протяженность, км | Классификация | Техническая категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 "Кола" | 20,4 | Федерального значения | III | Асфальтобетонное |
| Дыми – Бор – Колбеки – Бочево | 10 | Регионального или межмуниципального значения | III | Асфальтобетонное |
| Галично – Харчевни | 19,7 | Регионального или межмуниципального значения | IV | Асфальтобетонное |
| Большой Двор – Пакшеево – Самойлово | 24,5 | Регионального или межмуниципального значения | IV | Переходный |
| Подъезд к д. Борки | 8,0 | Регионального или межмуниципального значения | IV | Асфальтобетонное |
| Борки - Хитиничи | 6,4 | Регионального или межмуниципального значения | V | Переходный |

Система транспортного обслуживания представлена также автодорогами местного значения, соединяющими между собой отдельные населенные пункты сельского поселения или являющимися подъездами к ним. К таким дорогам относятся:

- автомобильная дорога Яковлево – Малый Ручей – Бередниково – Врачово (4,0 км);

- подъезд к д. Ульяновщина (0,8 км);

- подъезд к д. Масляная Гора (1 км);

- автомобильная дорога Орловский Шлюз – Труфаново – Борисово – Старина (3,1 км);

- автомобильная дорога Великий Двор – Минецкое – Василёво – Горушка (9,8 км);

- подъезд к д. Баламутово (1,9 км);

- автомобильная дорога Остров – Мулёво (5,5 км).

Перечисленные дороги местного значения, за исключением 7 км автомобильной дороги подъезд к д. Борки, не имеют твердого покрытия и находятся в неудовлетворительном состоянии.

Плотность дорог с твердым покрытием составляет всего 0,14 км/кв. км, что почти на 40 % ниже аналогичного показателя по Бокситогорскому району в целом.

Дорожная сеть распределена достаточно равномерно и охватывает все населенные пункты сельского поселения.

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроенна, исключая те её участки, по которым проходят автодороги регионального или межмуниципального значения.

Пассажирские автобусные перевозки осуществляют ООО «Пассажиравтотранс» (город Бокситогорск) и ООО «ПикАП» (город Пикалёво).

Большедворское сельское поселение в широтном направлении пересекает железнодорожная магистраль Волховстрой – Вологда. Протяженность в пределах территории поселения – 28,6 км. Участок железной дороги двухпутный, электрифицированный (тяга электровозная). Также от основной железнодорожной магистрали Волховстрой – Вологда имеется ответвление на город Бокситогорск – ведомственная линия без пассажирского сообщения. Протяженность подъездного пути в пределах территории сельского поселения – 4,9 км.

На территории сельского поселения расположены три железнодорожные станции – Большой Двор, Астрачи, Дыми, через которые транзитом проходят поезда дальнего следования из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мурманска по направлению в Вологду, Котлас, Пермь, Екатеринбург и др. Электрички пригородного сообщения Санкт-Петербург – Бабаево (Вологодская область) проходят только через железнодорожную станцию III класса Большой Двор.

2.2.	Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения

услугами в области физической культуры, массового спорта, культуры, образования, здравоохранения.

Объекты обслуживания населения сосредоточены в дд. Большой Двор, Дыми, Астрачи и Зиновья Гора.

Здания муниципальных учреждений и фельдшерско-акушерского пункта находятся в удовлетворительном состоянии.

В Большедворском поселении  МКОУ «Большедворская основная общеобразовательная школа» только основная общеобразовательная, и старшеклассники продолжают обучение в средней общеобразовательной школе, расположенной в городе Пикалёво.

В сельском поселении нет специализированных учреждений для работы с подростками и молодежью. Эта работа проводится на базе существующих учреждений культуры и общедоступных объектов для занятий физической культурой и спортом. Для данных целей выделено помещение в Большедворском  культурном центре.

Сведения по обеспеченности населения основными видами услуг в сравнении с нормативным уровнем приведены в таблице.

Таблица

Перечень учреждений и объектов обслуживания на территории

Большедворского сельского поселения

| Наименование учреждения | Адрес | Единица измерения | Вместимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная | Фактическая |
| Учреждения образования |  |  |  |  |
| МКДОУ «Большедворский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» | д. Большой Двор, дом 28 | число мест | 35 | 28 |
| МКОУ «Большедворская основная общеобразовательная школа» | д. Большой Двор, дом 23 | число мест | 266 | 49 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| Большедворский фельдшерско-акушерский пункт | д. Большой Двор, дом 36 | число посещений в смену | 50 | 50 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |
| МБУ «Большедворский культурный центр» | д. Большой Двор, дом 21 | число мест | 400 |  |
| Большедворская сельская библиотека | д. Большой Двор, дом 30 | тыс. экз. | 13,8 |  |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |
| Спортивный зал (единовременной пропускной способностью 30 человек) | д. Большой Двор, дом 23 | кв. м | 162 |  |
| Спортивная площадка (единовременной пропускной способностью 25 человек) |  | кв. м | 1500 |  |
| Тренажерный зал (единовременной пропускной способностью 7 человек) | д. Большой Двор, дом 21 (встроенное помещение) | кв. м | 100 |  |
| Объекты торговли, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| Магазины розничной торговли | д. Большой Двор | кв. м торговой площади | 200 |  |
| Кафе «24 часа» ИП Гребенщиков И.В. | д. Дыми | число мест | 4 |  |
| Кафе «24часа» ИП Самсоника П.В. | д. Астрачи | число мест | 16 |  |
| Кафе при АЗС ООО «АВРО-Бокситогорск» | д. Зиновья Гора | число мест | 20 |  |
| Баня ООО «Бокситогорские районные коммунальные системы» | д. Большой Двор, дом 27 | число мест | 20 |  |
| Почтовые отделения | д. Большой Двор, д. Великий Двор, д. Труфаново | объектов | 3 |  |

Таблица

Обеспеченность населения общей мощностью учреждений и объектов обслуживания в сравнении с нормативными показателями в расчете на текущую численность населения

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Емкость всего/на 1000 чел. | Рекомендуемые нормативы | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования Нормативы - по СП 42.13330.2011 |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | число мест | 35/- | 85 % от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно | 47 |
| Общеобразовательные организации (школы) | число мест | 140/- | 100 % охват детей школьного возраста неполным средним образованием и 75 % охват детей в старших классах (79 мест) | 92 |
| Учреждения здравоохранения Нормативы – по «Социальным нормативам и нормам», в скобках – по «Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на 2012 г.» |  |  |  |  |
| Фельдшерско-акушерский пункт | число посещений в смену | 50/27,3 | 18,15 на тыс. жителей (9,7 пос. на чел. в год или 18,95 пос. в смену на тыс. жителей без профилактических осмотров) | 148 (144) |
| Спортивные сооружения Нормативы - по Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области |  |  |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 1,5/0,82 | 1,95 тыс. кв. м на тыс. жителей | 42 |
| Спортивные и тренажерные залы | кв. м площади зала | 262/143 | 350 кв. м площади зала на тыс. жителей | 41 |
| Учреждения культуры Нормативы – по Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области |  |  |  |  |
| Учреждения клубного типа | число мест | 400/219 | 150 мест на тыс. жителей | 145 |
| Библиотеки | тыс. экз. | 13,8/7,5 | 6 – 7,5 тыс. единиц хранения на тыс. жителей (принято 6,25 тыс. единиц хранения) | 121 |
| Объекты молодежной политики | кв. м | 244/134 | 25 кв. м на тыс. жителей | 534 |
| Объекты торговли, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области |  |  |  |  |
| Объекты розничной торговли | кв. м торговой площади | 200/110 | 486,6 кв. м на тыс. жителей в среднем по области | 22 |
|  |  |  | 242,8 кв. м на тыс. жителей в среднем по району | 45 |
| Объекты общественного питания | мест | 40/22 | 40 мест на тыс. жителей | 55 |
| Бани | мест | 20/11 | 7 мест на тыс. жителей | 154 |

- Большедворское сельское поселение имеет в наличии все основные необходимые объекты обслуживания населения: учреждения образования, здравоохранения и культуры, спортивные сооружения, магазины, объекты общественного питания, баню.

- Деревня Большой Двор является центром обслуживания населения сельского поселения, здесь представлен наиболее полный перечень учреждений и объектов обслуживания.

- Обеспеченность жителей Большедворского сельского поселения школами, объектами здравоохранения и культуры, банями соответствует нормативам или превышает нормативный уровень.

- В Большедворском сельском поселении нет специализированных учреждений для работы с подростками и молодежью. Работа с подростками и молодежью проводится на базе существующих учреждений культуры и общедоступных объектов для занятий физической культурой и спортом.

- Недостаточно высок уровень обеспеченности дошкольными учреждениями, общедоступными спортивными сооружениями, магазинами. Дефицит мест в открытой сети общественного питания при сельском образе жизни в Большедворском сельском поселении является нормальным явлением и не требует корректировки. Вместимость здания школы (по проекту) достаточна для организации на ее базе дошкольных групп, что позволяет решать вопрос о недостатке мест в детском саду в сравнении с нормативно необходимым их количеством.

2.3.	Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях физической культуры и массового спорта, культуры, образования, здравоохранения

Таблица

Прогноз численности населения Большедворского сельского поселения

по населенным пунктам

| Наименования населенных пунктов Годы | Все постоянное население, человек |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | постоянное зарегистрированное население, человек |  |  | прочее постоянное – полупостоянное население (оценка), человек |  |  |
|  | 2012 | 2020 | 2035 | 2012 | 2020 | 2035 | 2012 | 2020 | 2035 |
| Астрачи | 71 | 145 | 142 | 25 | 27 | 33 | 46 | 119 | 110 |
| п. при ж/д ст. Астрачи | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Баламутово | 7 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 |
| Белый Бор | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Бередниково | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Большой Двор | 1149 | 987 | 839 | 1149 | 987 | 839 | 0 | 0 | 0 |
| п. при ж/д ст. Большой Двор | 16 | 69 | 68 | 16 | 20 | 25 | 0 | 49 | 43 |
| Борисово | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Борки | 18 | 24 | 49 | 13 | 17 | 21 | 5 | 7 | 28 |
| Бурково | 14 | 18 | 18 | 5 | 5 | 6 | 9 | 14 | 12 |
| Василёво | 13 | 17 | 17 | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 11 |
| Великий Двор | 31 | 41 | 40 | 29 | 36 | 40 | 2 | 5 | 0 |
| Веретье | 45 | 75 | 73 | 45 | 60 | 73 | 0 | 15 | 0 |
| Врачово | 24 | 31 | 31 | 11 | 14 | 18 | 13 | 17 | 13 |
| Галично | 58 | 103 | 110 | 38 | 48 | 59 | 20 | 55 | 51 |
| Горелуха | 22 | 29 | 28 | 11 | 14 | 18 | 11 | 14 | 10 |
| Горушка | 11 | 15 | 14 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Дерева | 19 | 25 | 25 | 9 | 12 | 15 | 10 | 13 | 10 |
| Дыми | 198 | 181 | 196 | 198 | 180 | 166 | 0 | 1 | 30 |
| п. при ж/д ст. Дыми | 9 | 12 | 11 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| Заполье | 13 | 24 | 24 | 7 | 10 | 12 | 6 | 15 | 12 |
| Заречье | 30 | 40 | 48 | 4 | 6 | 7 | 26 | 34 | 41 |
| Зиновья Гора | 68 | 76 | 71 | 58 | 69 | 71 | 10 | 7 | 0 |
| Красный Броневик | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ленинградский Шлюз | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| Малый Ручей | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Масляная Гора | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Минецкое | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Михайловские Концы | 42 | 74 | 314 | 12 | 12 | 35 | 30 | 62 | 279 |
| Мулёво | 13 | 17 | 16 | 0 | 1 | 1 | 13 | 16 | 15 |
| Новинка | 10 | 14 | 13 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 |
| Олонецкий Шлюз | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Орловский Шлюз | 17 | 23 | 45 | 11 | 14 | 18 | 6 | 8 | 27 |
| Остров | 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 |
| Павловские Концы | 35 | 65 | 77 | 25 | 28 | 35 | 10 | 37 | 41 |
| Падихино | 19 | 25 | 24 | 15 | 19 | 24 | 4 | 6 | 0 |
| Порог | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Рыбежка | 18 | 25 | 84 | 0 | 1 | 1 | 18 | 24 | 83 |
| Селище | 11 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 |
| Синёнка | 9 | 11 | 11 | 7 | 10 | 11 | 2 | 2 | 0 |
| Старина | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 |
| Труфаново | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Турково | 22 | 30 | 64 | 0 | 1 | 1 | 22 | 29 | 62 |
| Турлинский лесопункт | 6 | 14 | 13 | 6 | 8 | 10 | 0 | 5 | 3 |
| Ульяновщина | 7 | 10 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| Усадище-Дыми | 11 | 15 | 28 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | 26 |
| Хитиничи | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 12 | 0 | 0 | 10 |
| Черницы | 14 | 37 | 36 | 4 | 6 | 7 | 10 | 31 | 29 |
| Яковлево | 36 | 27 | 27 | 36 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 2185 | 2430 | 2700 | 1830 | 1750 | 1700 | 355 | 680 | 1000 |
| В т.ч. по группам населенных пунктов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| центральная (великодворская) | 367 | 496 | 595 | 243 | 299 | 351 | 124 | 197 | 244 |
| южная (большедворская) | 1787 | 1891 | 2063 | 1559 | 1417 | 1323 | 228 | 473 | 740 |
| северная | 31 | 43 | 42 | 28 | 34 | 27 | 3 | 9 | 16 |

Таблица

Прогноз возрастной структуры постоянного населения,

постоянное зарегистрированное/все постоянное население

| Показатель | Единица измерения | 2012 г. | 2020 г. | 2035 г. | Динамика: 2035 г. по отношению к 2012 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | человек | 1830 2185 | 1750 2430 | 1700 2700 | 93 124 |
| Моложе трудоспособного (0-15 лет) | человек | 233 270 | 249 340 | 202 320 | 87 119 |
|  | % | 12,7 12,4 | 14,2 14,0 | 11,9 11,9 | - - |
| В том числе детей: - дошкольного возраста (1-6 лет): - школьного возраста (7-17 лет): | человек | 87 101 | 93 128 | 76 120 | 87 119 |
|  |  | 160 186 | 171 234 | 139 220 | 87 118 |
| Трудоспособного | человек | 1151 1370 | 1013 1400 | 952 1500 | 83 109 |
|  | % | 62,9 62,7 | 57,9 57,6 | 56,0 55,6 | - - |
| Старше трудоспособного | человек | 446 545 | 488 690 | 546 880 | 122 161 |
|  | % | 24,4 24,9 | 27,9 28,4 | 32,1 32,6 | - - |

В поселении будут наблюдаться общие для Ленинградской области тенденции:

1) рост доли молодежи в численности всего населения, во второй половине периода сменяющийся новым снижением;

2) заметный рост доли лиц в возрасте старше трудоспособного;

3) сокращение доли населения в трудоспособном возрасте.

Таким образом, динамика возрастной структуры населения будет следовать за так называемой «демографической волной» (закономерное чередование малочисленных и многочисленных «поколений»).

Развитие структуры занятости  и рост числа рабочих мест будут определяться общеэкономической обстановкой, наличием поддержки сельхозпроизводителя, а также положением дел в лесном хозяйстве. Перспективно создание фермерских хозяйств, в том числе в сферах, не характерных для сельхозпредприятий: кролиководство, пчеловодство и др. В качестве дополнения к основной деятельности предприятий возможна добыча и переработка торфа.

Таблица

Динамика численности трудовых ресурсов и структуры занятости населения

на территории Большедворского сельского поселения

| Показатель | Годы |  |  | Динамика: 2035 г. по отношению к 2011 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2020 | 2035 |  |
| Численность занятых в экономике на территории сельского поселения – всего, чел. | 458 | 515 | 610 | 133 |
| По видам экономической деятельности: |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых | 66 | 100 | 125 | 189 |
| Обрабатывающие производства | 21 | 30 | 45 | 214 |
| Строительство | 12 | 15 | 15 | 125 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 128 | 150 | 175 | 137 |
| Транспорт и связь (в т.ч. Октябрьская железная дорога) | 42 | 35 | 40 | 95 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | 11 | 10 | 10 | 91 |
| Образование | 72 | 80 | 80 | 111 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 32 | 30 | 35 | 109 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 74 | 75 | 85 | 115 |
| из них - деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 11 | 15 | 25 | 227 |

Создание в Большедворском сельском поселении новых рабочих мест с хорошими условиями труда позволит части населения получить работу рядом с местом проживания и, таким образом, улучшит качество жизни населения. Особенно это актуально для трудоспособных инвалидов и закрепления в сельском поселении молодых трудоспособных возрастов, что будет благотворно сказываться на социально-демографической ситуации в целом. За счет комплексного подхода к развитию производственной деятельности, осуществления инвестиционных проектов местного значения поселения, развития малого бизнеса на расчетный срок количество рабочих мест на территории сельского поселения может увеличиться более чем на 30 %.

Таблица

Расчет потребности в объектах обслуживания населения для зарегистрированного постоянного населения и в расчете на все постоянное население (значения в скобках)

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 чел. |  | Требуемая емкость, первая очередь/ расчетный срок | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование основного нормативного документа | Содержание норматива |  | Сохраняемые | Новое строительство |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | число мест | СП 42.13330. 2011 | 85 % от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно | 79/65 (109/102) | 35 | 44/30 (74/67) |
|  |  | Региональные нормативы | 40 мест | 70/68 (97/108) |  | 35/33 (62/73) |
| Общеобразовательные организации | число мест | СП 42.13330. 2011 | 100 % охват детей неполным средним образованием и 75 % охват детей в старших классах | 163/133 (223/210) | 266 | нет (нет) |
|  |  | Региональные нормативы | 61 место | 107/104 (148/165) |  | нет (нет) |
| Учреждения здравоохранения и социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Больница | число коек | Региональные нормативы | 7 коек | 12/12 (17/19) | - | нет (нет) |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | число посещений в смену | Региональные нормативы | 18,5 посещения в смену | 32/31 (45/50) | 50 | нет (нет) |
| Отделение социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | пост | Региональные нормативы | 1 пост на 110 человек данной категории | 4/5 (6/8) | 4 | нет/1 (2/4) |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда, одиноких престарелых (с 60 лет) | число квартир | Региональные нормативы | 3 квартиры | 1/2 (2/3) | - | 1/2 (2/3) |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | число квартир | Региональные нормативы | 0,5 квартиры | 1/1 1/1 | - | 1/1 1/1 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| Сельский клуб | число мест | Региональные нормативы | 150 мест (100 мест) | 263/255 (243/270) | 400 | нет (нет) |
| Общедоступные библиотеки | тыс. единиц хранения | Региональные нормативы | 6 – 7,5 тыс. экз. (5 – 6 тыс. экз.), принято в расчет 7,5 тыс. экз. (6 тыс. экз.) | 13,1/12,8 (14,6/16,2) | 13,8 | нет (0,8/2,4) |
|  | читательских мест |  | 5 – 6 мест (4 – 5 мест), принято в расчет 6 мест (5 мест) | 10/10 (12/13) | 10 | нет (2/3) |
| Объекты молодежной политики | кв. м | Региональные нормативы | 25 кв. м | 43,8/42,5 (60,8/67,5) | 244,4 | нет (нет) |
|  | рабочих мест |  | 2 рабочих места | 3/3 (5/5) | 3 | нет (2/2) |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы | кв. м площади пола | Региональные нормативы, для бассейнов – СП 42.13330.2011 | 350 кв. м | 613/595 (851/945) | 262 | 351/333 (589/683) |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв. м |  | 1,95 тыс. кв. м | 3,4/3,3 (4,7/5,3) | 1,5 | 1,9/1,8 (3,2/3,8) |
| Бассейн | кв. м зеркала воды |  | 25 кв. м | 45/43 (61/68) | - | нет (нет) |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Объекты розничной торговли | кв. м торговой площади | Региональные нормативы | 486,6 кв. м в среднем по области | 852/827 (1182/1314) | 200 | 652/627 (982/1114) |
|  |  |  | 242,8 кв. м в среднем по району | 452/413 (590/656) |  | 252/213 (390/456) |
| Рыночные комплексы | кв. м торговой площади | Региональные нормативы | 24 кв. м | 42/41 (58/65) | - | 42/41 (58/65) |
| Объекты общественного питания открытой сети | число мест | Региональные нормативы | 40 посадочных мест | 70/68 (97/108) | 40 | 30/28 (57/68) |
| Объекты бытового обслуживания | число рабочих мест | Региональные нормативы | 7 мест | 12/12 (17/19) | - | 12/12 (17/19) |
| Бани | число мест | Региональные нормативы | 7 помывочных мест | 12/12 (17/19) | 20 | нет (нет) |
| Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |
| Кладбище традиционного захоронения (резерв) | га | Региональные нормативы | 0,24 га на тыс. чел. | 0,42/0,41 (0,58/0,65) | н.д. | 0,65 |

Строительство многоэтажных домов на территории Большедворского сельского поселения в ближайшие годы не планируется. Основной тип новой застройки – это индивидуальные жилые дома усадебного и коттеджного типа с участками. При наличии значительного по объему ветхого жилищного фонда в ряде населенных пунктов на расчетный срок естественным образом будет происходить процесс уплотнения существующей застройки за счет строительства населением пристроек к индивидуальным жилым домам, замены ветхих домов новыми домами с большей жилой площадью.

Новое жилищное строительство предусматривается за счет частных инвестиций. Реальная динамика объемов жилищного строительства будет связана с развитием общей экономической ситуации в муниципальном районе и Большедворском сельском поселении и динамикой уровня доходов населения.

Таблица

Расчет объемов нового жилищного строительства для всего постоянного населения

| Показатели | Единица измерения | Первая очередь до 2020 г. | Расчетный срок до 2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя жилищная обеспеченность на конец периода (все постоянное население) | кв. м /чел. | 29,4 | 33,4 |
| Требуемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 71,5 | 90,2 |
| Существующий жилищный фонд (на начало 2012 г.) |  | 63,1 | 63,1 |
| Убыль жилищного фонда |  | 3,1 | 8,7 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | 60,3 | 54,4 |
| Объем нового жилищного строительства Всего | тыс. кв. м общей площади | 11,2 | 35,8 |
| На душу населения в год | кв. м/чел. | 0,61 | 0,93 |
| Минимальные территории, требуемые для жилищного строительства: зоны застройки индивидуальными жилыми домами - при плотности застройки 500 кв. м жилищного фонда на гектар. | га | 24,9 | 80,0 |

Таблица

Расчет объемов нового жилищного строительства по населенным пунктам для всего постоянного населения Большедворского сельского поселения, тыс. кв. м.

| Населенный пункт | Существующий жилищный фонд | Первая очередь, 2012-2020 гг. |  |  |  | Расчетный срок, 2012-2035 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Убыль | Сохраняемый фонд | Новое строительство | Всего | Убыль | Сохраняемый фонд | Новое строительство |  | Всего |
| Всего | 63,1 | 3,10 | 60,25 | 11,25 | 71,50 | 11,2 | 54,4 | 35,8 |  | 90,2 |
| в т.ч. населенные пункты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Астрачи | 3,43 | 0,17 | 3,26 | 2,06 | 5,32 | 0,68 | 2,75 | 2,57 | 5,32 |  |
| д. Большой Двор | 20,97 | 0,08 | 20,89 | 0,38 | 21,27 | 0,31 | 20,66 | 1,24 | 21,89 |  |
| д. Борки | 0,87 | 0,04 | 0,83 | 0,04 | 0,87 | 0,17 | 0,70 | 1,12 | 1,82 |  |
| д. Веретье | 0,95 | 0,05 | 0,90 | 1,83 | 2,74 | 0,19 | 0,76 | 1,97 | 2,74 |  |
| д. Галично | 2,79 | 0,14 | 2,65 | 1,12 | 3,77 | 0,55 | 2,24 | 1,88 | 4,12 |  |
| д. Дыми | 4,72 | 0,09 | 4,63 | 0,09 | 4,72 | 0,37 | 4,35 | 1,80 | 6,16 |  |
| д. Заречье | 1,45 | 0,07 | 1,38 | 0,07 | 1,45 | 0,29 | 1,16 | 0,64 | 1,80 |  |
| д. Зиновья Гора | 2,35 | 0,08 | 2,26 | 0,08 | 2,35 | 0,34 | 2,01 | 0,34 | 2,35 |  |
| д. Михайловские Концы | 2,02 | 0,10 | 1,92 | 0,80 | 2,72 | 0,40 | 1,62 | 10,09 | 11,71 |  |
| д. Павловские Концы | 1,68 | 0,08 | 1,60 | 0,78 | 2,38 | 0,33 | 1,35 | 1,52 | 2,87 |  |
| д. Рыбежка | 0,86 | 0,04 | 0,82 | 0,08 | 0,90 | 0,17 | 0,69 | 2,45 | 3,14 |  |
| д. Турково | 1,08 | 0,05 | 1,03 | 0,05 | 1,08 | 0,21 | 0,87 | 1,51 | 2,38 |  |
| Прочие населенные пункты * | 19,92 | 2,10 | 18,08 | 3,87 | 21,94 | 7,17 | 15,25 | 8,62 | 23,87 |  |

2.4.	Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования

и развития социальной инфраструктуры Большедворского сельского поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области разработана на основании:

- Генерального плана Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, утвержденного  постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 527 «Об утверждении Генерального плана Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»

При подготовке программы учтены:

- требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050;

- региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области;

- схема территориального планирования Ленинградской области (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460, с изменениями);

-схема территориального планирования Бокситогорского муниципального района (утверждена решением совета депутатов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 11.12.2013 № 401);

- концепция социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района до 2020 года (утверждена решением совета депутатов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 17.06. 2009  № 399);

- муниципальная программа «Развитие территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района на период 2018-2020 годов» (утверждена постановлением администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 04.12.2017 № 144).

3. Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции

объектов социальной инфраструктуры Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Включенные в программу мероприятия обеспечивают достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения объектами социальной инфраструктуры и доступность объектов для населения в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории Большедворского сельского поселения:

- Реконструкция здания МКДОУ «Большедворский детский сад общеразвивающего вида с

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» с расширением проектной емкости на 40 мест.

- Капитальный ремонт здания МКОУ «Большедворская основная общеобразовательная школа».

- Реконструкция МБУ «Большедворский культурный центр».

-Выделение помещения для работы с подростками и молодежью в МБУ «Большедворский

культурный центр» (д. Большой Двор) (41 кв. м).

- Газификация жилых домов в 18 населенных пунктах сельского поселения, реконструкция и строительство водопроводных сетей в д. Большой Двор и д. Дыми.

- Размещения новых открытых плоскостных спортивных сооружений в д. Большой Двор и д. Дыми (спортивный комплекс, спортивные площадки);

- Размещение зон делового, общественного и коммерческого назначения в д. Астрачи, д. Большой Двор, д.Дыми, д.Галично, д.Михайловские Концы (второе здание для МБУ «Большедворский культурный центр», в том числе объект молодежной политики; магазины с встроенными помещениями для размещения приемных пунктов бытового обслуживания, кафе)

- Размещение объектов розничной торговли предлагаются к размещению в жилых зонах (д. Большой Двор, д.Зиновья Гора), спортивных площадок с минимальной площадью 250 кв. м – в жилых зонах в жилых зонах д. Астрачи, д.Галично, д.Михайловские Концы.

- Оборудование элементами благоустройства традиционно сложившихся мест массового

отдыха населения (на восточном берегу оз. Дымское и севернее д. Черницы) по типу площадок для пикника.

- Расширение территорий кладбищ, расположенных вблизи д. Дыми и д. Михайловские Концы.

ПРИНЯТА

постановлением администрации

Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

от 21.12.2017 № 155

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области на 2017-2035 годы

Паспорт  программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12. 2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Постановление администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2017 № 154 «О подготовке программ комплексного развития поселения». |
| Заказчик программы | Администрация Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Адрес: 187613, Ленинградская область, Бокситогорский район, деревня Большой Двор, дом 30. |
| Разработчик программы | Администрация Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной, безопасной и эффективной транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении и субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов. |
| Задачи программы | 1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения. 2. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности. 3. Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 4. Улучшение качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. 5. Улучшение экологической ситуации на территории поселения |
| Целевые показатели | - Опережающее развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с перспективами развития поселения; - Обеспечение соответствия параметров улично-дорожной параметрам дорожного движения; - Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования; - Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; - Обеспеченность парковками (парковочными местами) в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и прогнозируемым уровнем автомобилизации; - Повышение уровня безопасности дорожного движения; -Снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения. |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным Генеральным планом поселения. |
| Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - Проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения, в соответствии с документами территориального планирования, государственными программами; - Проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры местного значения в соответствии с генеральным планом поселения и муниципальными программами. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решением совета депутатов Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами. |

Характеристика социально-экономического развития поселения.

Анализ положения Ленинградской области в структуре пространственной организации Российской Федерации.

Ленинградская область – субъект Российской Федерации, который входит в состав Северо-Западного федерального округа.

Ленинградская область является крупнейшим транспортно-логистическим узлом Северо-Западного федерального округа. На территории Ленинградской области располагаются крупнейшие российские порты Балтии (Приморск, Усть-Луга, Высоцк, Выборг).

Протяженность железных дорог на территории Ленинградской области превышает 2,4 тыс. км, и обеспечивает связь с соседними регионами Российской Федерации и странами Европейского Союза (Финляндия, Эстония).

На территории Ленинградской области проложено свыше 22,5 тыс. км автомобильных дорог, из них пять дорог федерального значения (федеральные трассы «Россия», «Скандинавия», «Кола», «Псков», «Нарва») и 11 основных магистралей регионального значения.

Специфической особенностью Ленинградской области является ее приморское положение и одновременно расположение на развилке двух транспортных направлений – на северо-запад, через Карельский перешеек в направлении Северной Европы и на запад, в страны Восточной, Центральной и Западной Европы.

Большедворское сельское поселение расположено в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области. Оно граничит с Борским сельским, Бокситогорским и Пикалёвским городскими и Самойловским сельским поселениями Бокситогорского муниципального района, а также с Тихвинским городским, Борским и Шугозерским сельскими поселениями Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

В состав Большедворского сельского поселения входят 49 населенных пунктов. Административным центром Большедворского сельского поселения является д. Большой Двор (численность населения 1149 человек). Вторым по значимости населенным пунктом является д. Дыми – 198 человек. Остальные населенные пункты, за исключением д. Зиновья Гора (58 человек), имеют численность постоянно зарегистрированного населения менее 50 человек, из них 31 населенный пункт имеет менее 10 постоянных зарегистрированных жителей. В 7 населенных пунктах постоянно проживающих жителей нет (дд. Баламутово, Масляная Гора, Мулёво, х. Олонецкий Шлюз, дд. Рыбежка, Турково и Усадище-Дыми).

Площадь территории Большедворского сельского поселения 73007,5 га. Большая часть территории занята лесным фондом. По территории сельского поселения проходят автодороги регионального значения Галично – Харчевни, федерального значения А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 "Кола", благодаря которым населенные пункты Большедворского сельского поселения связываются с городами Пикалёво, Бокситогорск, Тихвин, населенными пунктами Бокситогорского муниципального района. Основным видом производственной деятельности на территории сельского поселения является заготовка и переработка древесины, сельское хозяйство представлено двумя предприятиями, а также фермерскими и личными подсобными хозяйствами, есть предпосылки для развития туризма и агрорекреации.

На территории Большедворского сельского поселения зарегистрированы 22 организации (в т.ч. 1 государственная, 4 муниципальных, 16 частных и по одной – в собственности общественных и религиозных организаций).  8 организаций занимаются «сельским хозяйством, охотой и предоставлением услуг в этих областях», 1 организация – «лесным хозяйством и предоставлением услуг в этой отрасли», 2 организации, работающие в сфере образования, 7 – в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг, 1 – в сфере оптовой и розничной торговли, 2 – предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг и одна общественная организация.

Крупных и средних предприятий нет, а все малые предприятия относятся к микропредприятиям с крайне незначительной численностью рабочих мест. Малое предпринимательство и индивидуальные предприниматели фактически являются основой экономического развития сельского поселения. Малый бизнес осуществляет деятельность в производственной сфере и розничной торговле.

Промышленных предприятий на территории Большедворского сельского поселения нет.

Сельскохозяйственные предприятия представлены зарегистрированными на территории сельского поселения ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Петродвор" (ООО «СП «Петродвор») и Ленинградское областное государственное унитарное предприятие "Красный пахарь" (ЛОГУП «Красный Пахарь»).

В Большедворском сельском поселении нет сетевых магазинов и супермаркетов. В Большедворском сельском поселении в сфере розничной торговли действуют 5 частных магазинов (2 – продовольственных, 2 непродовольственных и 1 смешанной торговли), а также 3 почтовых отделения. Автомагазинами обслуживаются 36 населенных пунктов.

Численность постоянного зарегистрированного населения Большедворского сельского поселения на 01.01.2017 г. составляет 1830 человек. В летнее время за счет сезонных мигрантов из городов Санкт-Петербург, Тихвин, Бокситогорск и Пикалёво (отдыхающие и дачники) численность населения значительно увеличивается.

Численность населения по населенным пунктам Большедворского сельского поселения приведена в таблице.

Таблица

Численность постоянного зарегистрированного населения

в разрезе населенных пунктов Большедворского сельского поселения

| Населенный пункт | Численность населения, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1979 г. | 1989 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| деревня Астрачи | 72 | 47 | 21 | 25 |
| п. при ж/д ст. Астрачи | 18 | 18 | 5 | 5 |
| деревня Баламутово | 20 | 11 | - | 0 |
| деревня Белый Бор | 14 | 10 | 2 | 2 |
| деревня Бередниково | 23 | 20 | 5 | 5 |
| деревня Большой Двор | 709 | 1275 | 1144 | 1149 |
| п. при ж/д ст. Большой Двор | 100 | 47 | 16 | 16 |
| деревня Борисово | 15 | 11 | 8 | 8 |
| деревня Борки | 50 | 27 | 13 | 13 |
| деревня Бурково | 2 | 5 | 3 | 5 |
| деревня Василёво | 12 | 8 | 3 | 3 |
| деревня Великий Двор | 80 | 70 | 27 | 29 |
| деревня Веретье | 68 | 45 | 45 | 45 |
| деревня Врачово | 54 | 38 | 11 | 11 |
| деревня Галично | 80 | 39 | 36 | 38 |
| деревня Горелуха | 33 | 28 | 11 | 11 |
| деревня Горушка | 9 | 6 | 4 | 4 |
| деревня Дерева | 41 | 30 | 9 | 9 |
| деревня Дыми | 354 | 301 | 195 | 198 |
| п. при ж/д ст. Дыми | 20 | 13 | 4 | 4 |
| деревня Заполье | 23 | 15 | 7 | 7 |
| деревня Заречье | 25 | 6 | 4 | 4 |
| деревня Зиновья Гора | 183 | 102 | 57 | 58 |
| деревня Красный Броневик | 162 | 26 | 1 | 1 |
| хутор Ленинградский Шлюз | 6 | 1 | 3 | 3 |
| деревня Малый Ручей | 15 | 7 | 1 | 1 |
| деревня Масляная Гора | 6 | 1 | - | 0 |
| деревня Минецкое | 9 | 4 | 3 | 3 |
| деревня Михайловские Концы | 50 | 30 | 9 | 12 |
| деревня Мулёво | 24 | 7 | - | 0 |
| деревня Новинка | 14 | 7 | 3 | 3 |
| хутор Олонецкий Шлюз | 2 | 2 | - | 0 |
| поселок Орловский Шлюз | 50 | 27 | 11 | 11 |
| деревня Остров | 8 | 4 | 1 | 1 |
| деревня Павловские Концы | 85 | 49 | 22 | 25 |
| деревня Падихино | 35 | 18 | 15 | 15 |
| деревня Порог | 10 | - | 4 | 4 |
| деревня Рыбежка | 9 | 9 | - | 0 |
| деревня Селище | 2 | 1 | 3 | 3 |
| деревня Синёнка | 7 | 8 | 7 | 7 |
| деревня Старина | 13 | 7 | 5 | 5 |
| деревня Труфаново | 37 | 20 | 17 | 17 |
| деревня Турково | 21 | 9 | - | 0 |
| поселок Турлинский лесопункт | 4 | 2 | 6 | 6 |
| деревня Ульяновщина | 16 | 13 | 4 | 4 |
| деревня Усадище-Дыми | 8 | 1 | - | 0 |
| деревня Хитиничи | 18 | 11 | 20 | 20 |
| деревня Черницы | 47 | 35 | 4 | 4 |
| деревня Яковлево | 60 | 51 | 36 | 36 |
| Всего | 2723 | 2522 | 1805 | 1830 |

Динамика численности населения Большедворского сельского поселения характеризуется двухкратным и более превышением смертности над рождаемостью и стабилизацией численности населения за счет миграционного прироста. Данная ситуация сложилась вследствие большой доли людей пенсионного возраста в общей численности населения. Миграция формируется в зависимости от состояния рынка труда и фактора близости рассматриваемой территории к основным местам приложения труда в Бокситогорском муниципальном районе.

По данным Паспорта безопасности средняя продолжительность жизни мужчин – 59 лет, женщин – 69 лет. Возрастная структура населения носит регрессивный характер – количество лиц старше трудоспособного возраста превышает количество молодежи почти в 2 раза. Доля лиц в трудоспособных возрастах в последние годы держится на уровне выше, чем в среднем по муниципальному району.

Внешние транспортные связи Большедворского сельского поселения осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

Транспортный каркас сельского поселения сформирован автомобильными дорогами федерального, регионального (межмуниципального) и местного значения.

Таблица

Характеристика основных дорог на территории Большедворского сельского поселения

| Наименование дороги | Протяженность, км | Классификация | Техническая категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 "Кола" | 20,4 | Федерального значения | III | Асфальтобетонное |
| Дыми – Бор – Колбеки – Бочево | 10 | Регионального или межмуниципального значения | III | Асфальтобетонное |
| Галично – Харчевни | 19,7 | Регионального или межмуниципального значения | IV | Асфальтобетонное |
| Большой Двор – Пакшеево – Самойлово | 24,5 | Регионального или межмуниципального значения | IV | Переходный |
| Подъезд к д. Борки | 8,0 | Регионального или межмуниципального значения | IV | Асфальтобетонное |
| Борки - Хитиничи | 6,4 | Регионального или межмуниципального значения | V | Переходный |

Система транспортного обслуживания представлена также автодорогами местного значения, соединяющими между собой отдельные населенные пункты сельского поселения или являющимися подъездами к ним.

К таким дорогам относятся:

- автомобильная дорога Яковлево – Малый Ручей – Бередниково – Врачово (4,0 км);

- подъезд к д. Ульяновщина (0,8 км);

- подъезд к д. Масляная Гора (1 км);

- автомобильная дорога Орловский Шлюз – Труфаново – Борисово – Старина (3,1 км);

- автомобильная дорога Великий Двор – Минецкое – Василёво – Горушка (9,8 км);

- подъезд к д. Баламутово (1,9 км);

- автомобильная дорога Остров – Мулёво (5,5 км).

Перечисленные дороги местного значения, за исключением 7 км автомобильной дороги подъезд к д. Борки, не имеют твердого покрытия и находятся в неудовлетворительном состоянии.

Плотность дорог с твердым покрытием составляет всего 0,14 км/кв. км, что почти на 40 % ниже аналогичного показателя по Бокситогорскому району в целом.

Дорожная сеть распределена достаточно равномерно и охватывает все населенные пункты сельского поселения.

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроенна, исключая те её участки, по которым проходят автодороги регионального или межмуниципального значения.

Пассажирские автобусные перевозки осуществляют ООО «Пассажиравтотранс» (город Бокситогорск) и ООО «ПикАП» (город Пикалёво).

Таблица

Перечень автобусных маршрутов

| Наименование маршрута | Частота движения в неделю |
| --- | --- |
| Пикалёво – Большой Двор | 1 |
| Пикалёво – Яковлево | 4 |
| Пикалёво – Тихвин (через д. Галично) | ежедневно |
| Пикалёво – Тихвин (через д. Дыми) | ежедневно |
| Бокситогорск – Большой Двор | 5 |
| Бокситогорск – Яковлево* | 2 |

* Из-за неудовлетворительного состояния дороги Большой Двор – Пакшеево – Самойлово, движение осуществляется только до д. Большой Двор.

Железнодорожный транспорт

Большедворское сельское поселение в широтном направлении пересекает железнодорожная магистраль Волховстрой – Вологда. Протяженность в пределах территории поселения – 28,6 км. Участок железной дороги двухпутный, электрифицированный (тяга электровозная). Также от основной железнодорожной магистрали Волховстрой – Вологда имеется ответвление на город Бокситогорск – ведомственная линия без пассажирского сообщения. Протяженность подъездного пути в пределах территории сельского поселения – 4,9 км.

На территории сельского поселения расположены три железнодорожные станции – Большой Двор, Астрачи, Дыми, через которые транзитом проходят поезда дальнего следования из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мурманска по направлению в Вологду, Котлас, Пермь, Екатеринбург и др. Электрички пригородного сообщения Санкт-Петербург – Бабаево (Вологодская область) проходят только через железнодорожную станцию III класса Большой Двор.

Выводы

- Большедворское сельское поселение хорошо обеспечено транспортными путями: по его территории проходят железная и автомобильные дороги.

- Большинство участков автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения по своим параметрам не соответствуют присвоенным им техническим категориям и нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте. Технико-эксплуатационное состояние автодорог местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов неудовлетворительное.

- Регулярное автобусное сообщение организовано с городами Бокситогорск и Пикалёво, а также с другими населенными пунктами муниципального образования. Из-за неудовлетворительного состояния дороги Большой Двор – Пакшеево – Самойлово, автобусный маршрут Бокситогорск – Яковлево осуществляется только до д. Большой Двор.

- Следует обратить внимание на отсутствие связи общественным транспортом населенных пунктов, находящихся в северо-западной части сельского поселения, таких как Черницы, Борки, Падихино и др. Однако численность населения в каждом из этих пунктов чрезвычайно мала – не превышает 20 человек.

- Железнодорожное сообщение обеспечивает, в основном, связь сельского поселения с городом Санкт-Петербург.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

Мероприятия на первую очередь.

- Благоустройство существующих поселковых дорог, предусматривающее строительство тротуаров и полос озеленения.

- Строительство улиц местного значения в дд. Астрачи – 0,2 км, Павловские Концы – 0,6 км.

- Возведение остановочных павильонов на линиях пригородного и междугородного автобуса.

Мероприятия на расчетный срок.

- Строительство улиц местного значения в дд. Борки – 0,2 км, Дыми – 0,8 км, Заречье – 0,2 км, Михайловские Концы – 3,6 км, Рыбежка – 0,2 км, Турково – 0,5 км.

- Развитие существующей автобусной маршрутной сети с тем, чтобы охватить транспортным обслуживанием все населенные пункты Большедворского сельского поселения.

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития

транспортной инфраструктуры Большедворского сельского поселения.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области разработана на основании:

-Генерального плана Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, утверждённого постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 527 «Об утверждении Генерального плана Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области».

При подготовке программы учтены:

- требования к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015  № 1440;

- региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области;

- схема территориального планирования Ленинградской области (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012  № 460, с изменениями);

- схема территориального планирования Бокситогорского муниципального района (утверждена решением совета депутатов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 11.12.2013 № 401);

- концепция социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района до 2020 года (утверждена решением совета депутатов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 17.06.2009  № 399);

- муниципальная программа «Развитие территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района на период 2018-2020 годов» (утверждена постановлением администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области  от 04.12.2017 № 144).

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта

на окружающую среду и здоровье населения

На территории поселения не проводились наблюдения за физическими факторами воздействия на окружающую среду и здоровье человека (шум, электромагнитное излучение, вибрация). На сегодняшний день одной из проблем анализа и контроля состояния окружающей среды является отсутствие систематического экологического мониторинга, предусматривающего посты наблюдения и обработку полученной информации.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами: природно-климатические показатели; выбросы от промышленных объектов, инженерных и отопительных объектов, транспорта.

Основными источниками загрязнения проектируемого поселения являются производственные объекты, а также транспорт.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризуется концентрациями основных вредных веществ, которые создаются при движении автотранспорта.

Характеристика источников загрязнения

атмосферного воздуха

| Источник загрязнения атмосферного воздуха | Перечень загрязняющих веществ | Источник информации о качественных характеристиках выбросов загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт | - оксиды азота; - углерод (сажа); - сера диоксид (ангидрид сернистый); - углерод оксид; - углеводороды; - бензин (нефтяной, малосернистый); - керосин | Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 |
| Железнодорожный транспорт | - оксиды азота; - углерод оксид; - углерод (сажа) | Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта (расчетным методом). М., 1992 |

## Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия на первую очередь.

- Недопущение движения автотранспортных средств по дорогам, не имеющим твердое покрытие в водоохранных зонах водных объектов.

- Недопущение ввода в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов, в том числе расположенных в водоохранной зоне водных объектов, не оборудованных сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

Мероприятия на расчетный срок.

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных.

- Благоустройство автодорожной сети, организация зеленых защитных полос вдоль автодорог.

- Обозначение границ водоохранных и прибрежных защитных полос на местности для всех водных объектов, расположенных на территории Большедворского сельского поселения.

- Недопущение движения автотранспортных средств по дорогам, не имеющим твердое покрытие в водоохранных зонах водных объектов.

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в ред. от 26.07.2017) полномочия в области обеспечения безопасности дорожного движения на территориях сельских поселений отнесено к полномочиям муниципального района.

К полномочиям органов местного самоуправления  в области обеспечения безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов, при осуществлении дорожной деятельности, включая:

-принятие решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов в целях обеспечения безопасности дорожного движения;

- участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории поселения.

- ежегодное (до 1 июля года, следующего за отчетным) утверждение перечней аварийно-опасных участков дорог и разработка первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий.

ПРИНЯТА

постановлением администрации

Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

от 21.12.2017 № 155

Программа

комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

на 2017-2035 годы

Паспорт

Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

| Наименование программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Адрес: 187613, Ленинградская область, Бокситогорский район, деревня Большой Двор, дом 30. |
| Разработчик программы | Администрация Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной и безопасной коммунальной инфраструктуры для формирования комфортной среды жизнедеятельности. |
| Задачи программы | 1. Обеспечение перспективной потребности потребителей поселения, городского округа в электро-, газо-, тепло-, водоснабжении и водоотведении, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. 2. Обеспечение качественного и бесперебойное электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей поселения, городского округа. 3. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. 4. Улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. 5. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа. 6. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги. |
| Целевые показатели | - обеспечение потребности поселения, городского округа в коммунальных ресурсах; - обеспечение соответствия качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека; - обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения; - снижение потерь электрической и тепловой энергии, воды; - снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади; - обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения; - сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, инцидентов); - обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии; - обеспечение возможности присоединения к электрической сети новых потребителей; - обеспечение повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций и иных организаций, жилых, общественно-деловых и социальных объектов; - создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий; - сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, от общего объема отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления (процент). |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом поселения |
| Объемы и источники финансирования программы | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями совета депутатов МО Самойловское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение целевых показателей надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показателей качества коммунальных ресурсов |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Анализ системы теплоснабжения

В д. Большой Двор имеется котельная, работающая на торфяном и угольном топливе. Котельная отапливает 20 многоквартирных домов. Степень износа котельной значительная. В 2012 г. заложен фундамент новой газовой блочно-модульной котельной в д. Большой Двор.

Общая протяженность тепловых сетей в д. Большой Двор составляет 5 715,6 м в однотрубном исчислении, из них 1 579 м надземной прокладки, 4 136,6 м подземной прокладки. Реконструкция, капитальный ремонт и модернизация тепловых сетей не проводилась со времени ввода в эксплуатацию с 1971 года. Участки наружных тепловых сетей по причине длительной эксплуатации стали фактически непригодны к эксплуатации. Изношенность тепловых сетей в д. Большой Двор составляет более 60 %. Общая протяженность тепловых сетей в д. Дыми составляет 598 м.

В индивидуальной застройке д. Большой Двор и в остальных населенных пунктах отопление печное – от автономных источников тепла, обслуживаемых владельцами.

Во время эксплуатации тепловых сетей  выполняются следующие мероприятия:

- поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт;

- наблюдается за работой компенсаторов, опор, арматуры, дренажных, воздушных, контрольно-измерительных приборов и других элементов оборудования, своевременно устраняются выявленные дефекты и неплотности;

- выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие;

- своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушники, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления;

- принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети.

Основным потребителем тепловой энергии является население, на долю которого приходится около 82% от общего объема реализации.

Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании утверждаются на календарный год соответствующим приказом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области.

  - Анализ системы электроснабжения

Электроснабжение

Электроснабжение Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области осуществляется от системы ПАО «Ленэнерго».

На территории сельского поселения расположены ПС 110 кВ: № 431 «Большой Двор-тяговая» (2·16 МВ·А), № 249 «Дыми» (2·2,5 МВ·А). Загрузка трансформаторов на подстанциях составляет: ПС № 431 «Большой Двор-тяговая» - 31 %, № 249 «Дыми» - 10 %. Также по территории сельского поселения проходят воздушные линии электропередач:

ВЛ 220 кВ:

- ПС № 261 «Тихвин» – ПС № 112 «Пикалёво».

ВЛ 110 кВ:

- ПС № 143 «Тихвин-город» – ПС № 249 «Дыми»;

- ПС № 261 «Тихвин» – ПС № 431 «Большой Двор-тяговая»;

- ПС № 249 «Дыми – ПС № 32 «Бокситогорск»;

- ПС № 431 «Большой Двор-тяговая» – ПС № 112 «Пикалёво».

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

В границах сельского поселения планировочными ограничениями являются охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ, 110 кВ, и 10 кВ, проходящие по рассматриваемой территории.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 220 кВ – 25 м, 110 кВ – 20 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей выполнен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит 0,4 кВт на человека для постоянного населения и 0,3 кВт на человека для сезонного населения.

Таблица

Прогнозируемые электрические нагрузки коммунально-бытовых

потребителей сельского поселения

| Потребитель | Население, человек |  | Нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| Постоянное население, всего, | 2430 | 2800 | 972 | 1120 |
| в том числе новое строительство | 322 | 1029 | 129 | 412 |
| Сезонное население | 920 | 1100 | 368 | 440 |
| Садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) «Поляны» и «Медик» | 210 | 210 | 65 | 65 |
| Всего по сельскому поселению: | 3350 | 3900 | 1340 | 1560 |

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями сельского поселения составит на 1 очередь 7025 МВт · ч, на расчетный срок 8220 МВт · ч.

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Большедворского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ПАО «Ленэнерго». Центрами питания будут ПС 110 кВ: № 431 «Большой Двор - тяговая», № 249 «Дыми».

Электроснабжение потребителей существующей жилой застройки и СНТ будет осуществляться от существующих сетей 10 – 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ.

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики Генеральным планом предусматривается строительство ВЛ 750 кВ ПС 750 кВ № 3 «Ленинградская» - ПС 750 кВ «Белозерская», трасса которой частично будет проходить по территории Большедворского сельского поселения.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), охранная зона вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи составляет: напряжением 750 кВ - 40 м, 10 кВ – 5 м (для самонесущего или изолированного провода в границах населенных пунктов) по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства потребуется строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10 - 0,4 кВ. Также необходимо проводить реконструкцию с модернизацией оборудования существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10-0,4 кВ.

  - Анализ системы водоснабжения

Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов Большедворского сельского поселения осуществляется из подземных водозаборов. Водозаборные сооружения представлены артезианскими скважинами и колодцами.

Централизованная система водоснабжения существует только в д. Большой Двор и д. Дыми. В каждом из данных населенных пунктов имеются артезианские скважины, разводящие водопроводные сети, протяженностью: в д. Большой Двор – 5,9 км, в д. Дыми – 2,5 км. Требуется замена 3,4 км водопроводных сетей в д. Большой Двор.

В остальных населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из колодцев.

Первые пояса зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения не организованы (территория первого пояса ЗСО не спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, отсутствуют ограждение и охрана). Проекты ЗСО не разработаны. Узлами учета воды и обеззараживающими установками артезианские скважины не оборудованы. Производственный контроль качества воды источников не ведется.

Годовой объем подъема воды составляет 55,2 тыс. куб. м (151 куб. м в сутки).

Население садоводческих некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих партнерств пользуется колодцами и скважинами.

Жилые дома д. Большой Двор и д. Дыми оборудованы внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями. В остальных населенных пунктах водоснабжение осуществляется из колодцев.

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 70 литров в сутки на человека. Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 60 литров в сутки на человека. Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Таблица

Прогнозные расходы воды питьевого качества.

Первая очередь

| Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Расходы воды, тыс. куб. м в сутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,2 |
| д. Большой Двор | 0,99 | 160 | 0,16 | 0,19 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,02 | 0,02 |
| Поливочные нужды | 0,99 | 70 | 0,07 | 0,07 |
| Итого |  |  | 0,25 | 0,28 |
| д. Дыми | 0,18 | 160 | 0,03 | 0,03 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Поливочные нужды | 0,18 | 70 | 0,01 | 0,01 |
| Итого |  |  | 0,05 | 0,05 |
| Остальные населенные пункты | 1,27 | 50 | 0,06 | 0,06 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Поливочные нужды | 1,27 | 70 | 0,09 | 0,09 |
| Итого |  |  | 0,16 | 0,16 |
| Всего по сельскому поселению | 2,43 |  | 0,46 | 0,50 |
| Сезонное население | 0,92 | 50 | 0,05 | 0,06 |

Таблица

Прогнозные расходы воды питьевого качества

Расчетный срок

| Наименование | Население тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Расходы воды, тыс. куб. м в сутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,2 |
| д. Большой Двор | 0,84 | 160 | 0,13 | 0,16 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,02 |
| Поливочные нужды | 0,84 | 70 | 0,06 | 0,06 |
| Итого |  |  | 0,20 | 0,24 |
| д. Дыми | 0,20 | 160 | 0,03 | 0,04 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Поливочные нужды | 0,20 | 70 | 0,01 | 0,01 |
| Итого |  |  | 0,05 | 0,06 |
| Остальные населенные пункты | 1,7 | 50 | 0,09 | 0,09 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Поливочные нужды | 1,7 | 70 | 0,12 | 0,12 |
| Итого |  |  | 0,22 | 0,22 |
| Всего по сельскому поселению | 2,7 |  | 0,47 | 0,52 |
| Сезонное население | 1,1 | 50 | 0,06 | 0,07 |

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов сельского поселения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На первую очередь и расчетный срок принят 1 пожар 10 л/с в д. Большой Двор и д. Дыми; 1 пожар 5 л/с в каждом из остальных населенных пунктах сельского поселения.

Зоны санитарной охраны

Основной целью организации зон санитарной охраны (ЗСО) является охрана от загрязнения источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения.

Для предотвращения возможности загрязнения подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса вокруг водозаборных скважин должны быть организованы ЗСО трех поясов. Граница первого пояса (зона строгого режима) включает территорию расположения водозабора и имеет радиус 30 м от скважины. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчетом.

  - Анализ системы водоотведения

Водоотведение.

Централизованная система канализации существует в д. Большой Двор и д. Дыми. Протяженность канализационных сетей составляет в д. Большой Двор – 5,3 км, в д. Дыми – 2,7 км. Канализационные очистные сооружения в  д. Дыми находятся в аварийном состоянии, в настоящее время не работают.

В остальных населенных пунктах, а также в садоводческих и дачных товариществах, канализационные стоки собираются в выгреба.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство комплекса очистных сооружений с применением энергосберегающего оборудования вблизи д. Дыми и канализационной насосной станции в д. Дыми. Санитарно-защитная зона от комплекса очистных сооружений – 150 м, от канализационной насосной станции – 15 м.

- Реконструкция существующих (2,0 км) и строительство новых (1,5 км) канализационных сетей в д. Большой Двор.

- Реконструкция существующих (1,3 км) и строительство новых (1,0 км) канализационных сетей в д. Дыми.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство новых канализационных сетей (1,1 км) в д. Дыми.

  - Анализ системы газоснабжения

Газоснабжение

По территории Бокситогорского муниципального района проходят многониточные магистральные газопроводы высокого давления (МГВД) «Грязовец – Ленинград 1», «Грязовец – Ленинград 2», «Северо-Европейский газопровод, участок Грязовец-Выборг», диаметрами 1000 мм, 1200 мм и 1400 мм соответственно. МГВД проходят одним техническим коридором с востока на запад.

В настоящее время в Большедворском сельском поселении природного сетевого газа нет. Газоснабжение потребителей осуществляется сжиженным газом.

Газоснабжение емкостным сжиженным углеводородным газом (СУГ) населения д. Большой Двор осуществляется от трех групповых резервуарных установок (ГУ).

Таблица

Основные производственно-технические показатели ГУ

| Адрес местоположения ГУ СУГ | Эксплуатацион ный номер ГУ СУГ | Количество емкостей, шт. | Полезный объем емкости, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Большой Двор | 29 | 4 | 2,5 |
| д. Большой Двор | 30 | 4 | 2,5 |
| д. Большой Двор | 31 | 6 | 2,5 |

По данным, предоставленным ООО «ЛОГазинвест», количество газифицированных от ГУ квартир в д. Большой Двор составляет 490, из них: с установленными приборами учета - 421 квартира, отключено от газоснабжения - 69 квартир.

Общая протяженность наружных газопроводов низкого давления от ГУ в д. Большой Двор составляет 2104,03 м.

Объем реализации сжиженного углеводородного газа в Большедворском сельском поселении в 2013 г. составил 29,968 т, в том числе емкостного газа — 27,068 т, баллонного — 2,9 т.

В 2012 г. в сельском поселении была проведена работа по прокладке газопроводов и газопроводов-вводов для снабжения потребителей природным газом. В настоящее время введен в эксплуатацию объект «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы в д. Большой Двор и д. Михайловские Концы Бокситогорского муниципального района Ленинградской области». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU47501000-6 от 14.05.2013 г. Общая протяженность газопроводов для подачи природного газа в д. Большой Двор составляет 5251,1 м.; в д. Михайловские Концы – 5230,7 м.

Степень оборудования населенных пунктов баллонным газом (по паспортным данным) – 35 %.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной станции «Большой Двор» к населенным пунктам: д. Большой Двор – д. Михайловские Концы – д. Павловские Концы – п. при ж/д ст. Большой Двор – 7,40 км с отводом до д. Великий Двор – 8,44 км и 7 газорегуляторных пунктов в дд. Большой Двор (4 газорегуляторных пункта), Великий Двор, Павловские Концы и п. при ж/д ст. Большой Двор (по 1 газорегуляторному пункту).

- Строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной станции «Большой Двор» к населенным пунктам: Горелуха – Турково – Галично – 6,23 км c отводом на Веретье – Заполье – Черницы – Падихино – Борки – Горушка – 9,10 км и с отводом до д. Дыми – 3,84 км и 10 газорегуляторных пунктов в дд. Борки, Веретье, Галично, Горелуха, Горушка, Дыми, Заполье, Падихино, Турково, Черницы.

- Разработка схем газификации газифицируемых населенных пунктов.

- Газификация 20-ти многоэтажных и 34-х индивидуальных домов в д. Большой Двор и 32-х индивидуальных домов в д. Михайловские Концы.

- Строительство распределительных газопроводов (охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры – 2 м)

- для потребителей в новых жилых зонах в д. Большой Двор – 1,6 км;

- для потребителей в новых жилых зонах в д. Михайловские Концы – 0,4 км;

- в д. Павловские Концы – 1,7 км;

- в п. при ж/д станции Большой Двор – 1,0 км;

- в д. Великий Двор – 1,6 км;

- в д. Горелуха – 0,9 км;

- в д. Турково – 1,2 км;

- в д. Галично – 2,7 км;

- в д. Веретье – 1,0 км;

- в д. Заполье – 0,6 км;

- в д. Черницы – 0,7 км;

- в д. Падихино – 0,8 км;

- в д. Борки – 1,3 км;

- в д. Горушка – 1,0 км;

- в д. Дыми – 2,5 км;

- в д. Зиновья Гора – 3,0 км;

- в д. Астрачи – 3,5 км;

- в д. Бурково – 1,0 км.

Мероприятия на расчетный срок

- Продолжение развития системы газоснабжения населения природным газом в газифицированных населенных пунктах со строительством новых распределительных газопроводов. Строительство распределительных газопроводов (охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры – 2 м)

- для потребителей в новых жилых зонах в д. Большой Двор – 1,0 км;

- для потребителей в новых жилых зонах в д. Михайловские Концы – 3,3 км;

- в д. Турково – 0,6 км;

- в д. Галично – 1,0 км;

- в д. Борки – 0,3 км;

- в д. Дыми – 0,8 км;

- в д. Зиновья Гора – 0,6 км.

  - Анализ системы сбора и утилизации ТБО

Объектами санитарной очистки являются: территория домовладений, садовые и гаражные кооперативы, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, площади, места общественного пользования, места отдыха и др.

Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов осуществляет МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Борское». Сбор и вывоз мусора в дер. Большой Двор осуществляется 3 раза в неделю. Сбор и вывоз мусора в остальных деревнях осуществляется  по мере наполняемости контейнеров. На территории поселения используется один способ обезвреживания ТБО - утилизация. Предприятия и организации, расположенные на территории поселения, вывоз отходов производят самостоятельно. Система вывоза ТБО не полностью соответствует требованиям п. 2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест» существующий полигон и специализированный транспорт не обеспечивают своевременную очистку территорий населенных мест.

В Большедворском сельском поселении отсутствует система приема вторичного сырья.

Для снижения загрязнение почвы и улучшения системы обращения с отходами помимо недопущения образования несанкционированных свалок и организации своевременного вывоза отходов предусматриваются следующие мероприятия:

- организация пунктов сбора, приема и заготовки вторичного сырья в д. Большой

Двор;

- организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных

люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов;

- приобретение инсинератора для термической обработки биологических и

медицинских отходов, либо заключение договора со специализированной организацией на обслуживание мобильным инсинератором;

- размещение емкостей для временного хранения биологических отходов в

д. Большой Двор, д. Дыми;

- создание контейнерных площадок в соответствии с требованиями СанПиН 42-

128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; комплектование контейнерных площадок контейнерами для сбора твердых бытовых и крупногабаритных отходов, в том числе в местах стоянки автомашин вдоль автомобильных дорог регионального и муниципального значения.

Данные мероприятия являются важным элементом обеспечения устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

- ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ

- ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основные цели и задачи реализации программы.

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития системы коммунальной инфраструктуры Большедворского сельского поселения, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также, целями Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большедворского сельского поселения являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения;

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

- Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения;

- Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию;

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе;

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры;

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

- Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы;

- Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории Большедворского сельского поселения.

Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно–коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы, объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения до 2035 года. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

- приоритетные задачи развития Большедворского сельского поселения

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

Сведения о вместимости по проекту приводятся по данным письма комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района от 13 декабря 2010 г. № 975, данные о фактической вместимости уточнены на начало 2012 г. по Паспорту Большедворского сельского поселения.

Фактически используемая в образовательных елях чсть здания по Паспорту Большедворского сельского поселения имеет вместимость 140 мест.