Администрация

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 23 апреля 2018 года | № | 72 |
| --- | --- | --- |

дер. Большой Двор

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов", Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  Уставом Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в целях реализации генерального плана Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 527 «Об утверждении Генерального плана Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2017-2035 годы, согласно приложению.

2. Постановление опубликовать  (обнародовать) на официальном сайте Большедворского

сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Глава администрации                                                                                                Н.Ф. Олин

Разослано: регистр МНПА, КГА ЛО, прокуратура, ред. газеты «Новый путь».

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

от 23.04.2018 №  72

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области на 2017-2035 годы

Паспорт  программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12. 2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Постановление администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2017 № 154 «О подготовке программ комплексного развития поселения». |
| Заказчик программы | Администрация Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Адрес: 187613, Ленинградская область, Бокситогорский район, деревня Большой Двор, дом 30. |
| Разработчик программы | Администрация Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной, безопасной и эффективной транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении и субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов. |
| Задачи программы | 1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения. 2. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности. 3. Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 4. Улучшение качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. 5. Улучшение экологической ситуации на территории поселения |
| Целевые показатели | - Опережающее развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с перспективами развития поселения; - Обеспечение соответствия параметров улично-дорожной параметрам дорожного движения; - Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования; - Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; - Обеспеченность парковками (парковочными местами) в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и прогнозируемым уровнем автомобилизации; - Повышение уровня безопасности дорожного движения; -Снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения. |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным Генеральным планом поселения. |
| Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - Проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения, в соответствии с документами территориального планирования, государственными программами; - Проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры местного значения в соответствии с генеральным планом поселения и муниципальными программами. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решением совета депутатов Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами. |

Характеристика социально-экономического развития поселения.

Анализ положения Ленинградской области в структуре пространственной организации Российской Федерации.

Ленинградская область – субъект Российской Федерации, который входит в состав Северо-Западного федерального округа.

Ленинградская область является крупнейшим транспортно-логистическим узлом Северо-Западного федерального округа. На территории Ленинградской области располагаются крупнейшие российские порты Балтии (Приморск, Усть-Луга, Высоцк, Выборг).

Протяженность железных дорог на территории Ленинградской области превышает 2,4 тыс. км, и обеспечивает связь с соседними регионами Российской Федерации и странами Европейского Союза (Финляндия, Эстония).

На территории Ленинградской области проложено свыше 22,5 тыс. км автомобильных дорог, из них пять дорог федерального значения (федеральные трассы «Россия», «Скандинавия», «Кола», «Псков», «Нарва») и 11 основных магистралей регионального значения.

Специфической особенностью Ленинградской области является ее приморское положение и одновременно расположение на развилке двух транспортных направлений – на северо-запад, через Карельский перешеек в направлении Северной Европы и на запад, в страны Восточной, Центральной и Западной Европы.

Большедворское сельское поселение расположено в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области. Оно граничит с Борским сельским, Бокситогорским и Пикалёвским городскими и Самойловским сельским поселениями Бокситогорского муниципального района, а также с Тихвинским городским, Борским и Шугозерским сельскими поселениями Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

В состав Большедворского сельского поселения входят 49 населенных пунктов. Административным центром Большедворского сельского поселения является д. Большой Двор (численность населения 1149 человек). Вторым по значимости населенным пунктом является д. Дыми – 198 человек. Остальные населенные пункты, за исключением д. Зиновья Гора (58 человек), имеют численность постоянно зарегистрированного населения менее 50 человек, из них 31 населенный пункт имеет менее 10 постоянных зарегистрированных жителей. В 7 населенных пунктах постоянно проживающих жителей нет (дд. Баламутово, Масляная Гора, Мулёво, х. Олонецкий Шлюз, дд. Рыбежка, Турково и Усадище-Дыми).

Площадь территории Большедворского сельского поселения 73007,5 га. Большая часть территории занята лесным фондом. По территории сельского поселения проходят автодороги регионального значения Галично – Харчевни, федерального значения А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 "Кола", благодаря которым населенные пункты Большедворского сельского поселения связываются с городами Пикалёво, Бокситогорск, Тихвин, населенными пунктами Бокситогорского муниципального района. Основным видом производственной деятельности на территории сельского поселения является заготовка и переработка древесины, сельское хозяйство представлено двумя предприятиями, а также фермерскими и личными подсобными хозяйствами, есть предпосылки для развития туризма и агрорекреации.

На территории Большедворского сельского поселения зарегистрированы 22 организации (в т.ч. 1 государственная, 4 муниципальных, 16 частных и по одной – в собственности общественных и религиозных организаций).  8 организаций занимаются «сельским хозяйством, охотой и предоставлением услуг в этих областях», 1 организация – «лесным хозяйством и предоставлением услуг в этой отрасли», 2 организации, работающие в сфере образования, 7 – в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг, 1 – в сфере оптовой и розничной торговли, 2 – предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг и одна общественная организация.

Крупных и средних предприятий нет, а все малые предприятия относятся к микропредприятиям с крайне незначительной численностью рабочих мест. Малое предпринимательство и индивидуальные предприниматели фактически являются основой экономического развития сельского поселения. Малый бизнес осуществляет деятельность в производственной сфере и розничной торговле.

Промышленных предприятий на территории Большедворского сельского поселения нет.

Сельскохозяйственные предприятия представлены зарегистрированными на территории сельского поселения ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Петродвор" (ООО «СП «Петродвор») и Ленинградское областное государственное унитарное предприятие "Красный пахарь" (ЛОГУП «Красный Пахарь»).

В Большедворском сельском поселении нет сетевых магазинов и супермаркетов. В Большедворском сельском поселении в сфере розничной торговли действуют 5 частных магазинов (2 – продовольственных, 2 непродовольственных и 1 смешанной торговли), а также 3 почтовых отделения. Автомагазинами обслуживаются 36 населенных пунктов.

Численность постоянного зарегистрированного населения Большедворского сельского поселения на 01.01.2017 г. составляет 1830 человек. В летнее время за счет сезонных мигрантов из городов Санкт-Петербург, Тихвин, Бокситогорск и Пикалёво (отдыхающие и дачники) численность населения значительно увеличивается.

Численность населения по населенным пунктам Большедворского сельского поселения приведена в таблице.

Таблица

Численность постоянного зарегистрированного населения

в разрезе населенных пунктов Большедворского сельского поселения

| Населенный пункт | Численность населения, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1979 г. | 1989 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| деревня Астрачи | 72 | 47 | 21 | 25 |
| п. при ж/д ст. Астрачи | 18 | 18 | 5 | 5 |
| деревня Баламутово | 20 | 11 | - | 0 |
| деревня Белый Бор | 14 | 10 | 2 | 2 |
| деревня Бередниково | 23 | 20 | 5 | 5 |
| деревня Большой Двор | 709 | 1275 | 1144 | 1149 |
| п. при ж/д ст. Большой Двор | 100 | 47 | 16 | 16 |
| деревня Борисово | 15 | 11 | 8 | 8 |
| деревня Борки | 50 | 27 | 13 | 13 |
| деревня Бурково | 2 | 5 | 3 | 5 |
| деревня Василёво | 12 | 8 | 3 | 3 |
| деревня Великий Двор | 80 | 70 | 27 | 29 |
| деревня Веретье | 68 | 45 | 45 | 45 |
| деревня Врачово | 54 | 38 | 11 | 11 |
| деревня Галично | 80 | 39 | 36 | 38 |
| деревня Горелуха | 33 | 28 | 11 | 11 |
| деревня Горушка | 9 | 6 | 4 | 4 |
| деревня Дерева | 41 | 30 | 9 | 9 |
| деревня Дыми | 354 | 301 | 195 | 198 |
| п. при ж/д ст. Дыми | 20 | 13 | 4 | 4 |
| деревня Заполье | 23 | 15 | 7 | 7 |
| деревня Заречье | 25 | 6 | 4 | 4 |
| деревня Зиновья Гора | 183 | 102 | 57 | 58 |
| деревня Красный Броневик | 162 | 26 | 1 | 1 |
| хутор Ленинградский Шлюз | 6 | 1 | 3 | 3 |
| деревня Малый Ручей | 15 | 7 | 1 | 1 |
| деревня Масляная Гора | 6 | 1 | - | 0 |
| деревня Минецкое | 9 | 4 | 3 | 3 |
| деревня Михайловские Концы | 50 | 30 | 9 | 12 |
| деревня Мулёво | 24 | 7 | - | 0 |
| деревня Новинка | 14 | 7 | 3 | 3 |
| хутор Олонецкий Шлюз | 2 | 2 | - | 0 |
| поселок Орловский Шлюз | 50 | 27 | 11 | 11 |
| деревня Остров | 8 | 4 | 1 | 1 |
| деревня Павловские Концы | 85 | 49 | 22 | 25 |
| деревня Падихино | 35 | 18 | 15 | 15 |
| деревня Порог | 10 | - | 4 | 4 |
| деревня Рыбежка | 9 | 9 | - | 0 |
| деревня Селище | 2 | 1 | 3 | 3 |
| деревня Синёнка | 7 | 8 | 7 | 7 |
| деревня Старина | 13 | 7 | 5 | 5 |
| деревня Труфаново | 37 | 20 | 17 | 17 |
| деревня Турково | 21 | 9 | - | 0 |
| поселок Турлинский лесопункт | 4 | 2 | 6 | 6 |
| деревня Ульяновщина | 16 | 13 | 4 | 4 |
| деревня Усадище-Дыми | 8 | 1 | - | 0 |
| деревня Хитиничи | 18 | 11 | 20 | 20 |
| деревня Черницы | 47 | 35 | 4 | 4 |
| деревня Яковлево | 60 | 51 | 36 | 36 |
| Всего | 2723 | 2522 | 1805 | 1830 |

Динамика численности населения Большедворского сельского поселения характеризуется двухкратным и более превышением смертности над рождаемостью и стабилизацией численности населения за счет миграционного прироста. Данная ситуация сложилась вследствие большой доли людей пенсионного возраста в общей численности населения. Миграция формируется в зависимости от состояния рынка труда и фактора близости рассматриваемой территории к основным местам приложения труда в Бокситогорском муниципальном районе.

По данным Паспорта безопасности средняя продолжительность жизни мужчин – 59 лет, женщин – 69 лет. Возрастная структура населения носит регрессивный характер – количество лиц старше трудоспособного возраста превышает количество молодежи почти в 2 раза. Доля лиц в трудоспособных возрастах в последние годы держится на уровне выше, чем в среднем по муниципальному району.

Внешние транспортные связи Большедворского сельского поселения осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

Транспортный каркас сельского поселения сформирован автомобильными дорогами федерального, регионального (межмуниципального) и местного значения.

Таблица

Характеристика основных дорог на территории Большедворского сельского поселения

| Наименование дороги | Протяженность, км | Классификация | Техническая категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 "Кола" | 20,4 | Федерального значения | III | Асфальтобетонное |
| Дыми – Бор – Колбеки – Бочево | 10 | Регионального или межмуниципального значения | III | Асфальтобетонное |
| Галично – Харчевни | 19,7 | Регионального или межмуниципального значения | IV | Асфальтобетонное |
| Большой Двор – Пакшеево – Самойлово | 24,5 | Регионального или межмуниципального значения | IV | Переходный |
| Подъезд к д. Борки | 8,0 | Регионального или межмуниципального значения | IV | Асфальтобетонное |
| Борки - Хитиничи | 6,4 | Регионального или межмуниципального значения | V | Переходный |

Система транспортного обслуживания представлена также автодорогами местного значения, соединяющими между собой отдельные населенные пункты сельского поселения или являющимися подъездами к ним.

К таким дорогам относятся:

- автомобильная дорога Яковлево – Малый Ручей – Бередниково – Врачово (4,0 км);

- подъезд к д. Ульяновщина (0,8 км);

- подъезд к д. Масляная Гора (1 км);

- автомобильная дорога Орловский Шлюз – Труфаново – Борисово – Старина (3,1 км);

- автомобильная дорога Великий Двор – Минецкое – Василёво – Горушка (9,8 км);

- подъезд к д. Баламутово (1,9 км);

- автомобильная дорога Остров – Мулёво (5,5 км).

Перечисленные дороги местного значения, за исключением 7 км автомобильной дороги подъезд к д. Борки, не имеют твердого покрытия и находятся в неудовлетворительном состоянии.

Плотность дорог с твердым покрытием составляет всего 0,14 км/кв. км, что почти на 40 % ниже аналогичного показателя по Бокситогорскому району в целом.

Дорожная сеть распределена достаточно равномерно и охватывает все населенные пункты сельского поселения.

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроенна, исключая те её участки, по которым проходят автодороги регионального или межмуниципального значения.

Пассажирские автобусные перевозки осуществляют ООО «Пассажиравтотранс» (город Бокситогорск) и ООО «ПикАП» (город Пикалёво).

Таблица

Перечень автобусных маршрутов

| Наименование маршрута | Частота движения в неделю |
| --- | --- |
| Пикалёво – Большой Двор | 1 |
| Пикалёво – Яковлево | 4 |
| Пикалёво – Тихвин (через д. Галично) | ежедневно |
| Пикалёво – Тихвин (через д. Дыми) | ежедневно |
| Бокситогорск – Большой Двор | 5 |
| Бокситогорск – Яковлево* | 2 |

* Из-за неудовлетворительного состояния дороги Большой Двор – Пакшеево – Самойлово, движение осуществляется только до д. Большой Двор.

Железнодорожный транспорт

Большедворское сельское поселение в широтном направлении пересекает железнодорожная магистраль Волховстрой – Вологда. Протяженность в пределах территории поселения – 28,6 км. Участок железной дороги двухпутный, электрифицированный (тяга электровозная). Также от основной железнодорожной магистрали Волховстрой – Вологда имеется ответвление на город Бокситогорск – ведомственная линия без пассажирского сообщения. Протяженность подъездного пути в пределах территории сельского поселения – 4,9 км.

На территории сельского поселения расположены три железнодорожные станции – Большой Двор, Астрачи, Дыми, через которые транзитом проходят поезда дальнего следования из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мурманска по направлению в Вологду, Котлас, Пермь, Екатеринбург и др. Электрички пригородного сообщения Санкт-Петербург – Бабаево (Вологодская область) проходят только через железнодорожную станцию III класса Большой Двор.

Выводы

- Большедворское сельское поселение хорошо обеспечено транспортными путями: по его территории проходят железная и автомобильные дороги.

- Большинство участков автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения по своим параметрам не соответствуют присвоенным им техническим категориям и нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте. Технико-эксплуатационное состояние автодорог местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов неудовлетворительное.

- Регулярное автобусное сообщение организовано с городами Бокситогорск и Пикалёво, а также с другими населенными пунктами муниципального образования. Из-за неудовлетворительного состояния дороги Большой Двор – Пакшеево – Самойлово, автобусный маршрут Бокситогорск – Яковлево осуществляется только до д. Большой Двор.

- Следует обратить внимание на отсутствие связи общественным транспортом населенных пунктов, находящихся в северо-западной части сельского поселения, таких как Черницы, Борки, Падихино и др. Однако численность населения в каждом из этих пунктов чрезвычайно мала – не превышает 20 человек.

- Железнодорожное сообщение обеспечивает, в основном, связь сельского поселения с городом Санкт-Петербург.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

Мероприятия на первую очередь.

- Благоустройство существующих поселковых дорог, предусматривающее строительство тротуаров и полос озеленения.

- Строительство улиц местного значения в дд. Астрачи – 0,2 км, Павловские Концы – 0,6 км.

- Возведение остановочных павильонов на линиях пригородного и междугородного автобуса.

Мероприятия на расчетный срок.

- Строительство улиц местного значения в дд. Борки – 0,2 км, Дыми – 0,8 км, Заречье – 0,2 км, Михайловские Концы – 3,6 км, Рыбежка – 0,2 км, Турково – 0,5 км.

- Развитие существующей автобусной маршрутной сети с тем, чтобы охватить транспортным обслуживанием все населенные пункты Большедворского сельского поселения.

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития

транспортной инфраструктуры Большедворского сельского поселения.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области разработана на основании:

-Генерального плана Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, утверждённого постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 527 «Об утверждении Генерального плана Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области».

При подготовке программы учтены:

- требования к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015  № 1440;

- региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области;

- схема территориального планирования Ленинградской области (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012  № 460, с изменениями);

- схема территориального планирования Бокситогорского муниципального района (утверждена решением совета депутатов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 11.12.2013 № 401);

- концепция социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района до 2020 года (утверждена решением совета депутатов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 17.06.2009  № 399);

- муниципальная программа «Развитие территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района на период 2018-2020 годов» (утверждена постановлением администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области  от 04.12.2017 № 144).

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта

на окружающую среду и здоровье населения

На территории поселения не проводились наблюдения за физическими факторами воздействия на окружающую среду и здоровье человека (шум, электромагнитное излучение, вибрация). На сегодняшний день одной из проблем анализа и контроля состояния окружающей среды является отсутствие систематического экологического мониторинга, предусматривающего посты наблюдения и обработку полученной информации.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами: природно-климатические показатели; выбросы от промышленных объектов, инженерных и отопительных объектов, транспорта.

Основными источниками загрязнения проектируемого поселения являются производственные объекты, а также транспорт.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризуется концентрациями основных вредных веществ, которые создаются при движении автотранспорта.

Характеристика источников загрязнения

атмосферного воздуха

| Источник загрязнения атмосферного воздуха | Перечень загрязняющих веществ | Источник информации о качественных характеристиках выбросов загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт | - оксиды азота; - углерод (сажа); - сера диоксид (ангидрид сернистый); - углерод оксид; - углеводороды; - бензин (нефтяной, малосернистый); - керосин | Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 |
| Железнодорожный транспорт | - оксиды азота; - углерод оксид; - углерод (сажа) | Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта (расчетным методом). М., 1992 |

## Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия на первую очередь.

- Недопущение движения автотранспортных средств по дорогам, не имеющим твердое покрытие в водоохранных зонах водных объектов.

- Недопущение ввода в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов, в том числе расположенных в водоохранной зоне водных объектов, не оборудованных сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

Мероприятия на расчетный срок.

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных.

- Благоустройство автодорожной сети, организация зеленых защитных полос вдоль автодорог.

- Обозначение границ водоохранных и прибрежных защитных полос на местности для всех водных объектов, расположенных на территории Большедворского сельского поселения.

- Недопущение движения автотранспортных средств по дорогам, не имеющим твердое покрытие в водоохранных зонах водных объектов.

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в ред. от 26.07.2017) полномочия в области обеспечения безопасности дорожного движения на территориях сельских поселений отнесено к полномочиям муниципального района.

К полномочиям органов местного самоуправления  в области обеспечения безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов, при осуществлении дорожной деятельности, включая:

-принятие решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов в целях обеспечения безопасности дорожного движения;

- участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории поселения.

- ежегодное (до 1 июля года, следующего за отчетным) утверждение перечней аварийно-опасных участков дорог и разработка первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий.