Администрация

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 22 июня 2015 года |  | № 104 |
| --- | --- | --- |

дер. Большой Двор

О внесении изменений в муниципальную ведомственную программу

«Развитие части территории Большедворского сельского поселения  в 2015 году», утвержденную постановлением администрации Большедворского сельского поселения № 33 от 02. 03. 2015

В целях изменения объема финансирования расходов по отдельным мероприятиям муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения в 2015 году», утвержденную постановлением администрации Большедворского сельского поселения № 33 от 02.03.2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную ведомственную программу «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  в 2015 году», утвержденную постановлением администрации Большедворского сельского поселения № 33 от 02. 03. 2015, изложив План мероприятий в новой редакции (прилагается).

2. Постановление разместить (опубликовать) на официальном сайте Большедворского сельского  поселения.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации                                                                                                  Н. Ф. Олин

Разослано:  прокуратура,   в дело

ПЛАН

мероприятий  муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  в 2015году»

| Часть территории Большедворского сельского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (резервный фонд администрации Большедворского сельского поселения) | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Астрачи, п. ст Астрачи, Бурково, Дыми, Усадище - Дыми, п. ст. Дыми, пос. Красный Броневик, Мулёво, Остров , | Обустройство детской игровой площадки (с малыми архитектурными формами) д. Дыми | 2015 | 90,00 |  | 85,71 | 4,29 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
|  | Ремонт водопроводной сети 100 м, с установкой пожарного крана д. Дыми |  | 191,00 |  | 181,90 | 9,10 |  |  |
| Михайловские Концы, Заречье, Баламутово, п. ст. Большой Двор, Зиновья Гора, Синёнка, Павловские Концы | Обустройство площадок с твердым покрытием и подъездов к ним, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров д. Михайловские Концы – 1 площадка 2 контейнера, д. Павловские Концы- 1 площадка 2 контейнера, п.ст. Большой Двор – 1 площадка 2 контейнера, д. Синенка – 1 площадка 2 контейнера, д. Зиновья Гора – 1 площадка 2 контейнера, д. Заречье – 1 площадка 2 контейнера, д. Баламутово – 1 площадка 2 контейнера. | 2015 | 210,27 |  | 200,26 | 10,01 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист- бухгалтер |
|  | Обустройство родника и подход к нему д. Синенка |  | 70,00 |  | 66,66 | 3,34 |  |  |
| Яковлево, Порог, Бередниково, Борисово, Врачово, Дерева, Масляная Гора, Старина, Труфаново, пос. Орловский Шлюз | Ремонт грунтовой дороги д. Труфаново 1000 м | 2015 | 261,25 |  | 248,81 | 12,44 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
|  | Обустройство водоотводных труб под насыпью грунтовой дороги в д. Труфаново, 2 шт. |  | 43,24 |  | 41,18 | 2,06 |  |  |
| Великий Двор, Василёво, хут. Ленинградский Шлюз, хут. Олонецкий Шлюз, Минецкое, Новинка | Ремонт грунтовой дороги дер. Минецкое 500 м | 2015 | 130,61 |  | 124,39 | 6,22 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
|  | Ремонт грунтовой дороги д. Василево 500 м. |  | 130,63 |  | 124,41 | 6,22 |  |  |
| Веретье, Борки, Белый Бор, Горушка, Заполье, Падихино, Рыбежка, пос.Турлинский лесопункт, Селище, Хитиничи, Черницы | Обустройство площадок с твердым покрытием и подъездов к ним, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров д. Веретье – 1 площадка, д. Борки – 1 площадка 2 контейнера, д. Падихино – 1 площадка 2 контейнера, д. Черницы – 1 площадка 2 контейнера, д. Горушка – 1 площадка 2 контейнера | 2015 | 139,01 |  | 132,39 | 6,62 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
|  | Ремонт колодца дер. Падихино |  | 95,00 |  | 90,48 | 4,52 |  |  |
|  | Ремонт колодца д. Заполье |  | 46,25 |  | 44,05 | 2,20 |  |  |
| Галично, д. Горелуха, д. Турково | Обустройство площадок с твердым покрытием и подъездов к ним, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров д. Галично – 3 площадки 6 контейнеров, д. Турково – 1 площадка 2 контейнера, д. Горелуха – 1 площадка 2 контейнера. | 2015 | 181,24 |  | 172,61 | 8,63 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
|  | Благоустройство гражданского кладбища д. Галично |  | 99,00 |  | 94,29 | 4,71 |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 1687,50 |  | 1607,14 | 80,36 |  |  |