- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Большедворского сельского поселения

№ 146  от 16.11. 2016

- Ведомственная целевая программа

- «Развитие части территории административного центра деревни Большой Двор Большедворского сельского поселения на 2017 -2019 годы»

- П А С П О Р Т

ведомственной целевой программы

«Развитие части территории административного центра деревни Большой Двор Большедворского сельского поселения на 2017 -2019 годы»

| - Полное наименование | Ведомственная целевая программа «Развитие части территории административного центра деревни Большой Двор Большедворского сельского поселения на 2017 -2019 годы» |
| --- | --- |
| - Основания для разработки | Областной закон от 12.05.2015 № 42-оз " О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений"; постановления Правительства Ленинградской области от 16.11.2015 № 438 «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях реализации областного закона от 12.05.2015 № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»; протокол заседания общественного совета части территории Большедворского сельского поселения; решение совета депутатов Большедворского сельского поселения от 28.07.2015 № 57 «Об определении части территории дер. Большой Двор и избрании Общественного совета» |
| - Период реализации Программы | - 2017 – 2019 годы |
| - Цель Программы | Привлечение граждан дер. Большой Двор к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления; создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. |
| - Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе | Всего по программе: 4565,3 тыс. рублей. 2017 год – 2282,7 тыс. рублей, из них: 2173,9 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 108,7 тыс. рублей – средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 2018 год – 1141,3 тыс. рублей, из них: 1087,0 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 54,3 тыс. рублей – средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 2019 год – 1141,3 тыс. рублей, из них: 1087,0 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 54,3 тыс. рублей – средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. |
| - Основные целевые показатели от реализации Программы | К окончанию реализации Программы планируется: 1.Довести уровень проведения ремонта оснований покрытий пешеходных дорог (тротуаров) в 2017 году- 100 %. 2. Довести уровень обустройства территории зоны отдыха д. Большой Двор в 2018 году- 80 %. 3. Довести уровень обустройства территории зоны отдыха д. Большой Двор в 2019 году- 100 %. |
| - Ожидаемые результаты реализации Программы | 1.Ремонт участка оснований покрытий пешеходных дорог (тротуаров) в 2017 году- 1781 м². 2. Обустройство территории зоны отдыха дер. Большой Двор в 2018-2019 гг. |
| Разработчик Программы | Администрация Большедворского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Главный специалист администрации Большедворского сельского поселения; Главный специалист-главный бухгалтер администрации Большедворского сельского поселения; Специалист администрации Большедворского сельского поселения. |
| Руководитель Программы | Глава администрации Большедворского сельского поселения – Олин Н. Ф. |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Предоставление отчетов о ходе реализации программных мероприятий главе администрации Большедворского сельского поселения, в бухгалтерию администрации ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации Н. Ф. Олин |

1.  Характеристика проблемы

Основными проблемами развития сельских территорий, на решение которых  направлена реализация Программы, являются плохое качество дорог, низкий уровень благоустройства. Достаточно продолжительное время в д. Большой Двор частично разрушены тротуары, жители деревни вынуждены ходить по проезжей части, что составляет опасность и угрозу для жизни и здоровья, в частности это жители пожилого возраста, учащиеся Большедворской школы и женщины с колясками. Так же тротуарами пользуются жители частного сектора, т.к. продовольственные магазины находятся в центре деревни. Благоустроить д. Большой Двор отремонтированными тротуарами.  Разбить зону отдыха для населения, благоустроить территорию, установить скамейки для отдыха, урны, облагородить клумбами.

2. Основные цели и задачи Программы

2.1. Основными целями Программы являются:

привлечение граждан д. Большой Двор к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления;

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

2.2. Основными задачами Программы является:

благоустройство д. Большой Двор, в том числе пешеходными тротуарами;

обеспечение жителей д. Большой Двор (частного сектора) безопасными проходами к продовольственным магазинам;

разбить зону отдыха, установить скамейки для населения пожилого возраста, облагородить клумбами.

3. Сроки реализации Программы

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2017 - 2019 годах.

4. Основные мероприятия Программы

Основные мероприятия Программы направлены на благоустройство территории д. Большой Двор, обеспечение жителей безопасными пешеходными дорогами (приложение) и зоной отдыха.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и Большедворского сельского поселения.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация  мероприятий Программы  будет способствовать  повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления.

ПЛАН

мероприятий  муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  в 2017 -2019 гг»

| Часть территории Большедворского сельского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (резервный фонд администрации Большедворского сельского поселения) | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Большой Двор | Ремонт оснований покрытий пешеходных дорог (тротуаров) | 2017 | 2282,6 |  | 2173,9 | 108,7 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист- бухгалтер |
|  | 1.1.Ремонт оснований покрытий пешеходных дорог (тротуаров), 891 м² |  | 1141,3 |  | 1087,0 | 54,3 |  |  |
|  | 1.2. Ремонт оснований покрытий пешеходных дорог (тротуаров), 890 м² |  | 1141,3 |  | 1086,9 | 54,4 |  |  |
|  | Итого: |  | 2282,6 |  | 2173,9 | 108,7 |  |  |
| д. Большой Двор | Благоустройство территории зоны отдыха д. Большой Двор | 2018 | 1141,3 |  | 1087,0 | 54,3 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист- бухгалтер |
|  | Итого: |  | 1141,3 |  | 1087,0 | 54,3 |  |  |
| д. Большой Двор | Благоустройство территории зоны отдыха д. Большой Двор | 2019 | 1141,3 |  | 1087,0 | 54,3 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
|  | Итого: |  | 1141,3 |  | 1087,0 | 54,3 |  |  |