Администрация

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2019  года                             дер. Большой Двор                                          № 63

О внесении изменений в постановление  от 11.12.2018 № 185  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района  на период 2019-2021 годов» (с учетом внесенных изменений от 28.12.2018 № 206, от 08.04.2019 № 45)

В целях приведения в соответствие с объемами финансирования, утвержденными Областным законом Ленинградской области от 20.12.2018 № 130-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Внести в постановление администрации  от 11.12.2018 № 185 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории Большедворского  сельского поселения Бокситогорского муниципального района на период 2019-2021 годов»  (с учетом внесенных изменений от 28.12.2018 № 206, от 08.04.2019 № 45) изменения  согласно приложению.

2. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Новый Путь» (без приложений) и на официальном сайте Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации                                                                      __________        Н.Ф. Олин

Разослано: бухгалтерия, прокуратура, регистр МНПА, в дело

Приложение к постановлению № 63 от  07.05.2019

Внести в постановление администрации от 11.12.2018 № 185,  от 28.12.2018 № 206, от 08.04.2019 № 45,      «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории Большедворского  сельского поселения Бокситогорского муниципального района на период 2019-2021 годов»  изменения и дополнения: согласно приложению:

  - В паспорте муниципальной программы  «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2021 годы. Программа реализуется в один этап. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Источник финансирования | Расходы (тыс.рублей) |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого по программе |
|  | Всего | 20432,3 | 14463,0 | 14161,7 | 49057,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | Средства областного бюджета | 5761,6 | 4601,5 | 4714,3 | 15077,4 |
|  | Средства местного бюджета | 14670,7 | 9861,5 | 9447,4 | 33979,6 |

  - В разделе VI третий абзац изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие части территории  Большедворского сельского поселения» составит 7626,235  тыс. рублей (средства бюджета Ленинградской области и средства местного бюджета Большедворского сельского поселения), в том числе:

2019 год -2542,075 тыс.руб.,

2019 год -2542,08 тыс.руб.,

2019 год -2542,08 тыс.руб.,

( 7244,91 тыс. рублей - областной бюджет,   381,325 тыс. рублей – местный бюджет).

  - Изложить паспорт  программы  2  в новой редакции:

Подпрограмма 2. «Развитие частей территории Большедворского сельского поселения  на 2019-2021 годы»

- П А С П О Р Т

| - Полное наименование | Муниципальная ведомственная программа «Развитие частей территории Большедворского сельского поселения на 2019-2021 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| - Основания для разработки | Областной закон от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»; постановление Правительства Ленинградской области 18.03.2019 № 109 «Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» в рамках государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»; решение совета депутатов Большедворского сельского поселения от 15. 02. 2019 № 216 «Об образовании Общественного совета на части территории Большедворского сельского поселения» (с учетом внесенных изменений от 21.03.2019 № 222). |
| - Период реализации Программы | - 2019-2021 годы |
| - Цель Программы | Привлечение граждан сельских населенных пунктов к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления; создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. |
| - Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе | 2019 год – 2542,075 тыс. рублей, из них: 2414,97 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 127,105 тыс. рублей – средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 2020 год –2542,08 тыс. рублей, из них: 2414,97 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 127,11 тыс. рублей – средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 2021 год – 2542,08 тыс. рублей, из них: 2414,97 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 127,11 тыс. рублей – средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Итого по Программе 7626,235 тыс. рублей, из них: 7244,91 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 381,325 тыс. рублей – средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. |
| - Основные целевые показатели от реализации Программы | К окончанию реализации Программы планируется: 1. Достичь уровня обеспеченности сельских населенных пунктов контейнерами для сбора мусора в 2019 году до 40%; 2020 году - 60 %, в 2021 году- 100%.. 2. Довести уровень обеспечения питьевой водой населения в 2019 году до 40 %, от потребности. 3. Довести уровень искусственного уличного освещения в 2019 году-до 80 %, в 2020 году- до 85 %, в 2020 году- до 100 % от потребности. 4. Довести уровень благоустройства территории населенных пунктов в 2019 году до 40 % от потребности. |
| - Ожидаемые результаты реализации Программы | - Замена уличных фонарей на энергосберегающие 2019-2021 г - Установка и обустройство искусственного пожарного водоисточника в п. Орловский шлюз – в 2020 году. - 3.Установка и обустройство искусственного пожарного водоисточника в д. Павловские Концы – в 2021 году. - 4. Ремонт колодцев в д. Василево, д. Новинка – в 2021 году 5. Благоустройство гражданского кладбища в д.Галично в 2020-2021 г |
| -Разработчик Программы | Администрация Большедворского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Главный специалист администрации Большедворского сельского поселения; Главный специалист-главный бухгалтер администрации Большедворского сельского поселения; Специалист администрации Большедворского сельского поселения. |
| Руководитель Программы | Глава администрации Большедворского сельского поселения – Олин Н. Ф. |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Предоставление отчетов о ходе реализации программных мероприятий главе администрации Большедворского сельского поселения, в бухгалтерию администрации ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации Н. Ф. Олин |

ПЛАН

мероприятий  муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  в 2019 году»

| Часть территории Большедворского сельского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (резервный фонд администрации Большедворского сельского поселения) | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Дыми, д. Усадище Дыми; д. Красный Броневик, д. Мулево, д. Остров, д. Астрачи, п.ст. Астрачи, д. Бурково, д. Галично, д. Турково, п.ст. Дыми, д. Горелуха | Уличное (искусственное) освещение в границах населенных пунктов д. Дыми, д. Астрачи, д. Галично, д. Турково | 2019 | 378,948 |  | 360,00 | 18,948 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
|  | Обустройство детской игровой площадки (с малыми архитектурными формами) д. Галично | 2019 | 99,253 |  | 94,29 | 4,963 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
|  | Обустройство площадок с твердым покрытием, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров д. Усадище Дыми - 1 площадка 2 контейнера, д. Остров – 1 площадка 2 контейнера | 2019 | 115,284 |  | 109,52 | 5,764 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
| д. Баламутово, д. Заречье, д. Зиновья Гора; д. Синенка, п.ст. Большой Двор, д. Михайловские Концы, д. Павловские Концы | Уличное (искусственное) освещение в границах населенных пунктов д. Зиновья Гора, д. Заречье, д. Баламутово, п.ст. Большой Двор | 2019 | 287,221 |  | 272,86 | 14,361 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист- бухгалтер |
|  | Обустройство площадок с твердым покрытием, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров д. Зиновья Гора - 1 площадка 2 контейнера, д. Баламутово – 1 площадка 2 контейнера | 2019 | 115,284 |  | 109,52 | 5,764 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист- бухгалтер |
|  | Бурение скважины на воду , установка и налаживание необходимого оборудования в п.ст. Большой Двор | 2019 | 89,221 |  | 84,76 | 4,461 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист- бухгалтер |
| д. Веретье, д. Заполье, д. Падихино, д. Горушка, д. Черницы, д. Белый Бор, пос. Турлинский лесопункт, д. Хитиничи, д. Борки, д. Селище, д. Рыбежка | Уличное (искусственное) освещение в границах населенных пунктов д. Веретье, д. Падихино, д. Горушка, д. Черницы | 2019 | 267,674 |  | 254,29 | 13,384 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
|  | Обустройство площадок с твердым покрытием, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров д. Рыбежка - 1 площадка 2 контейнера, д. Селище – 1 площадка 2 контейнера, д. Хитиничи - 1 площадка 2 контейнера, д. Белый Бор - 1 площадка 2 контейнера, д. Турлинский лесопункт - 1 площадка 2 контейнера | 2019 | 390,979 |  | 371,43 | 19,549 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
| д. Великий Двор, д. Василево, хут. Ленинградский Шлюз, хут. Олонецкий Шлюз, д. Минецкое, д. Новинка, д. Масляная Гора, д. Ульяновщина, пос. Орловский Шлюз, д. Яковлево, д. Малый Ручей; д. Труфаново, д. Старина, д. Борисово; д. Дерева, д. Бередниково, д. Врачово, д. Порог | Уличное (искусственное) освещение в границах населенных пунктов д. Великий Двор, д. Ульяновщина, пос. Орловский Шлюз, д. Труфаново, д. Старина, д. Борисово; д. Врачово, д. Порог. | 2019 | 510,274 |  | 484,76 | 25,514 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
|  | Обустройство площадок с твердым покрытием, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров д. Великий Двор - 2 площадки 4 контейнера, д. Дерева – 1 площадка 2 контейнера, д. Яковлево - 1 площадка 2 контейнера, пос. Орловский Шлюз - 1 площадка 4 контейнера | 2019 | 287,937 |  | 273,54 | 14,397 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
| ИТОГО: |  |  | 2542,075 |  | 2414,970 | 127,105 |  |  |

ПЛАН

мероприятий  муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  в 2020 году»

| Часть территории Большедворского сельского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (резервный фонд администрации Большедворского сельского поселения) | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Дыми, д. Усадище Дыми; д. Красный Броневик, д. Мулево, д. Остров, д. Астрачи, п.ст. Астрачи, д. Бурково, д. Галично, д. Турково, п.ст. Дыми, д. Горелуха | Уличное (искусственное) освещение в границах населенных пунктов д. Остров, д. Мулево | 2020 | 99,24 |  | 94,28 | 4,96 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
|  | Ремонт грунтовой дороги д. Усадище Дыми | 2020 | 501,25 |  | 476,19 | 25,06 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
|  | Благоустройство гражданского кладбища д. Галично | 2020 | 99,24 |  | 94,28 | 4,96 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
| д. Баламутово, д. Заречье, д. Зиновья Гора; д. Синенка, п.ст. Большой Двор, д. Михайловские Концы, д. Павловские Концы | Ремонт грунтовой дороги д. Зиновья Гора | 2020 | 300,77 |  | 285,72 | 15,05 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист- бухгалтер |
|  | Установка и обустройство искусственного пожарного водоисточника в д. Павловские Концы | 2020 | 281,96 |  | 267,86 | 14,10 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист- бухгалтер |
|  | Бурение скважины на воду , установка и налаживание необходимого оборудования в д. Михайловские Концы. д. павловские Концы | 2020 | 250,63 |  | 238,1 | 12,53 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист- бухгалтер |
| д. Веретье, д. Заполье, д. Падихино, д. Горушка, д. Черницы, д. Белый Бор, пос. Турлинский лесопункт, д. Хитиничи, д. Борки, д. Селище, д. Рыбежка | Уличное (искусственное) освещение в границах населенного пункта д. Рыбежка, д. Селище, д. Борки | 2020 | 150,37 |  | 142,85 | 7,52 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
|  | Окашивание борщевика в д. Веретье, д. Борки. д. Заполье, д. Падихино, д. Рыбежка, д. Черницы | 2020 | 95,24 |  | 90,48 | 4,76 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист- бухгалтер |
|  | Установка и обустройство искусственного пожарного водоисточника в д. Черницы | 2020 | 281,96 |  | 267,86 | 14,1 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист- бухгалтер |
| д. Великий Двор, д. Василево, хут. Ленинградский Шлюз, хут. Олонецкий Шлюз, д. Минецкое, д. Новинка, д. Масляная Гора, д. Ульяновщина, пос. Орловский Шлюз, д. Яковлево, д. Малый Ручей; д. Труфаново, д. Старина, д. Борисово; д. Дерева, д. Бередниково, д. Врачово, д. Порог | Уличное (искусственное) освещение в границах населенного пункта д. Василево, д. Минецкое, д. Новинка | 2019 | 199,46 |  | 189,49 | 9,97 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
|  | Установка и обустройство искусственного пожарного водоисточника пос. Орловский Шлюз | 2020 | 281,96 |  | 267,86 | 14,1 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист- бухгалтер |
| ИТОГО: |  |  | 2542,08 |  | 2414,97 | 127,11 |  |  |

ПЛАН

мероприятий  муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  в 2021 году»

| Часть территории Большедворского сельского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (резервный фонд администрации Большедворского сельского поселения) | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Дыми, д. Усадище Дыми; д. Красный Броневик, д. Мулево, д. Остров, д. Астрачи, п.ст. Астрачи, д. Бурково, д. Галично, д. Турково, п.ст. Дыми, д. Горелуха | Благоустройство территории населенных пунктов | 2021 | 635,53 |  | 603,75 | 31,78 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
| д. Баламутово, д. Заречье, д. Зиновья Гора; д. Синенка, п.ст. Большой Двор, д. Михайловские Концы, д. Павловские Концы | Благоустройство территории населенных пунктов | 2021 | 635,53 |  | 603,75 | 31,78 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист- бухгалтер |
| д. Веретье, д. Заполье, д. Падихино, д. Горушка, д. Черницы, д. Белый Бор, пос. Турлинский лесопункт, д. Хитиничи, д. Борки, д. Селище, д. Рыбежка | Благоустройство территории населенных пунктов | 2021 | 635,53 |  | 603,75 | 31,78 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
| д. Великий Двор, д. Василево, хут. Ленинградский Шлюз, хут. Олонецкий Шлюз, д. Минецкое, д. Новинка, д. Масляная Гора, д. Ульяновщина, пос. Орловский Шлюз, д. Яковлево, д. Малый Ручей; д. Труфаново, д. Старина, д. Борисово; д. Дерева, д. Бередниково, д. Врачово, д. Порог | Ремонт колодца д. Новинка | 2021 | 140,34 |  | 133,32 | 7,02 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
|  | Ремонт колодца д. Василево | 2021 | 140,34 |  | 133,32 | 7,02 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
|  | Благоустройство территории населенных пунктов | 2021 | 354,81 |  | 337,08 | 17,73 |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 2542,08 |  | 2414,97 | 127,11 |  |  |