Администрация

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2010 года                                                                                                          № 30

дер. Большой Двор

Об утверждении  муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных  домов,

расположенных на территории Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района  Ленинградской области в 2010 году»

В целях обеспечения выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории   Большедворского сельского поселения в 2009 году,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изменениями) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ (с изменениями), Федеральным законом  от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,   Уставом  Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить  муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2010 году» согласно приложению.

2.  Администрации Большедворского сельского поселения в установленном порядке  обеспечить исполнение указанной адресной программы.

3.Настоящее постановление подлежит обнародованию

.

4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава  администрации                                                                              Н.Н. Савенок

___________________________________________________________________________

Разослано: ФЭС, ККХ БМРЛО, ООО «РЖУК», в дело.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  Большедворского сельского  поселения

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

от  06 апреля   2010 года №  30

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов,

расположенных на территории  Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2010 году»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов,

расположенных на территории  Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2010 году»

| Полное наименование Программы | Муниципальная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2010 году" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Период реализации Программы | 2010 год |
| Цель Программы | Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах |
| Задачи Программы | Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов; снижение физического износа многоквартирных жилых домов; увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда; обеспечение сохранности жилищного фонда; снижение риска возникновения аварийных ситуаций; создание условий для экономии эксплуатационных расходов; улучшение условий работы обслуживающего персонала |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования - 2704200,00 руб., из них: - средства Фонда – 2297100,00 руб., - областного бюджета – 204000,00 руб., - местного бюджета - 67854,00 руб., - собственников помещений – 135246,00руб. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Реализация Программы позволит: провести работы по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных жилых домов общей площадью 3077,6 кв. м; произвести ремонт: фасадов зданий; внутренних инженерных сетей; осуществить работы, направленные на снижение физического износа жилых зданий; снизить риск возникновения аварийных ситуаций до 70 процентов; сократить расходы собственников помещений в многоквартирных жилых домах (далее - собственники помещений) на содержание жилых помещений на 20 процентов; обеспечить безопасные и комфортные условия проживания 160 граждан; увеличить сроки эксплуатации жилищного фонда; повысить надежность инженерных систем жизнеобеспечения. |
| Заказчик Программы | Администрация Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |
| Представитель заказчика Программы | Глава администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |
| Исполнители Программы | Управляющая организация – общество с ограниченной ответственностью « Районная жилищная управляющая компания», (далее управляющая организация) |
| Участники Программы | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд); Правительство Ленинградской области; комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области; органы местного самоуправления поселения; собственники помещений |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя представителя заказчика Программы | Савенок Николай Николаевич – глава администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, тел. (81366) 61 -397, 61-366 |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы, целевым использованием средств Фонда, бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляет совет депутатов Большедворского сельского поселения. Оценку результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет администрация Большедворского сельского поселения. Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы представляются: а) представителем заказчика: в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области - ежеквартально; в комитет финансов Ленинградской области - ежеквартально; в Правительство Ленинградской области - по итогам года; в Фонд - в сроки, установленные Фондом; в комитет по энергетическому комплексу и жилищно-комму- нальному хозяйству Ленинградской области - в сроки, уста- новленные правовым актом Правительства Ленинградской области. Управляющая организация представляют информацию о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов в администрацию Большедворского сельского поселения по окончании ремонта. |

Раздел 1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач Программы

1.1. Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы.

Более 1278 человек (  более семидесяти процентов населения Большедворского сельского поселения) в настоящее время проживают в многоквартирных домах, требующих неотложного капитального ремонта. Суммарная площадь жилых помещений в Большедворском сельском поселении в многоквартирных домах составляет  22941,9  кв. м (около 40 процента жилищного фонда Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района  Ленинградской  области).

Многоквартирные жилые дома, требующее капитального ремонта, имеются в трех населенных пунктах Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Наибольшую долю  жилищного фонда, требующего капитального ремонта, составляет малоэтажное (до трех этажей) жилье, занимаемое на условиях найма, являющееся муниципальной собственностью. Достаточно велика в этом фонде доля приватизированных квартир.

Исходя из размеров жилищного фонда, требующего капитального ремонта, а также средней стоимости затрат на такой ремонт в масштабах Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области необходимо только по муниципальному жилищному фонду 49,000 млн. руб.

Учитывая значительные финансовые затраты на проведение капитального ремонта, было принято решение осуществлять капитальный ремонт многоквартирных домов поэтапно, в течение 2008-2011 годов.

На первом этапе -  в 2008 году проведен капитальный ремонт 6 многоквартирных  дома: деревня Большой Двор  жилые дома №№ 3,8,15,19,20 ; деревня Дыми жилой дом № 1.

На втором  этапе -  в 2009 году  проведен капитальный ремонт 3 многоквартирных  дома: деревня Большой Двор  жилые дома №№ 3,10,11.

На третьем этапе – в 2010 году планируется провести капитальный ремонт 3 многоквартирных дома : деревня Большой Двор  дома №№ 4,9,14.  Перечень таких домов с их характеристиками указан в приложении 1.

Выбор таких домов обусловлен тем, что данные дома построены более 40 лет назад , имеют физическую изношенность и проведение капитального ремонта позволит в  дальнейшем увеличить  срок  эксплуатации жилищного фонда.

В доме № 4 плохое состояние кровли  , неудовлетворительное состояние фасадов, разрушены  отмостки  фундамента,  плохое состояние внутридомовых  инженерных систем , в зимний период температурный режим в жилых помещениях не выдерживается .

В доме № 9  плохое состояние кровли  , неудовлетворительное состояние фасадов, разрушены  отмостки  фундамента,  плохое состояние внутридомовых  инженерных систем , в зимний период температурный режим в жилых помещениях не выдерживается .

В доме № 14  неудовлетворительное состояние фасада, разрушены  отмостки  фундамента .

Также, в указанных многоквартирных домах проведены общие собрания собственников жилых помещений, на которых приняты решения по выбору способа управления и  об участии в капитальном ремонте своих многоквартирных домов.

1.2. Цели Программы, основные задачи  Программы

Цель Программы - обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах.

Основные задачи Программы:

проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

снижение физического износа многоквартирных жилых домов;

увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда;

обеспечение сохранности жилищного фонда;

снижение риска возникновения аварийных ситуаций;

создание условий для экономии эксплуатационных расходов;

улучшение условий работы обслуживающего персонала.

1.3. Связь Программы с другими социально-экономическими мероприятиями

Программа носит самостоятельный характер.

1.4. Мероприятия, направленные на реализацию Программы

Программа предусматривает осуществление мероприятий по оказанию муниципальной поддержки товариществу собственников жилья  и управляющей организации, собственникам помещений в части нормативного правового и финансового обеспечения работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов.

Объем финансирования Программы по источникам  финансирования:

| Год реализации | Объем финансирования Программы ( руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | Средства Фонда | Областной бюджет | Бюджет муниципального образования | Средства собственников помещений |
| 2010 | 2704200,00 | 2297100,00 | 204000,00 | 67854,00 | 135246,00 |
| Итого | 2704200,00 | 2297100,00 | 204000,00 | 67854,00 | 135246,00 |

Система программных мероприятий разработана на основе предложений собственников жилых помещений и управляющей организации.

Планом реализации мероприятий Программы предусматриваются:

1. Разработка проектов правовых актов органов местного самоуправления Большедворского сельского поселения.

2. Разработка постановлений главы администрации поселения  об утверждении порядка выплаты собственниками помещений средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного жилого дома.

3. Заключение между комитетом по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области и муниципальным образованием соглашений о совместных действиях по реализации мероприятий Программы.

4. Долевое участие в финансировании работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов за счет средств Фонда, областного бюджета, бюджета муниципального образования, средств собственников помещений.

5. Организация работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, которая предусматривает следующие этапы:

утверждение общим собранием собственников помещений сметы расходов на капитальный ремонт;

отбор подрядных организаций;

заключение договоров на проведение капитального ремонта;

выполнение капитального ремонта;

осуществление контроля за ходом работ и приемка в эксплуатацию объектов после капитального ремонта;

представление отчетности о выполнении капитального ремонта;

ежегодная корректировка муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в рамках Программы относятся:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт крыш;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных жилых домах;

утепление и ремонт фасадов жилых домов.

Предложения о проведении капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирных жилых домов представляются по результатам осмотров (общих, частичных, внеочередных) или на основании решения межведомственной комиссии:

общему собранию собственников помещений - управляющей организацией;

членам товарищества собственников жилья - организацией, обслуживающей дом.

Решения о проведении капитального ремонта, долевом участии в его проведении и утверждении сметы расходов на капитальный ремонт принимаются на общем собрании членов собственников помещений.

Привлечение собственников жилья, управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома осуществляется в соответствии с порядком, установленным правовым актом Правительства Ленинградской области.

Выплата собственников жилья либо управляющей организацией средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного жилого дома осуществляется в соответствии с порядком, определенным администрацией поселения.

По решению администрации поселения может быть определен порядок, предусматривающий возможность предоставления рассрочки выплаты средств собственниками помещений.

Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов средства Фонда и долевого финансирования из областного бюджета, бюджета поселения и средств собственников помещений используются исключительно на проведение видов работ, указанных в настоящей Программе, а также на разработку проектной документации для капитального ремонта и проведение государственной экспертизы документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Приемка в эксплуатацию объектов после капитального ремонта производится комиссией в составе представителей администрации  сельского поселения, подрядчика, собственников помещений, управляющей организации, эксплуатирующей жилищный фонд, и жилищной инспекции Ленинградской области.

Акт приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома согласовывается с администрацией  сельского поселения и подписывается лицами, уполномоченными действовать от имени собственников жилья либо управляющей организации.

Результаты проведенного ремонта отражаются в техническом паспорте здания.

1.5. Сроки реализации Программы

Программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей финансирования из бюджетов различных уровней и привлечения внебюджетных ресурсов. В 2010 году в целом необходимо 2704200,00 руб. для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, необходимость проведения ремонта которых установлена на момент принятия программы. По мере улучшения социально-экономической ситуации с 2010 года предусматривается увеличение объемов финансирования на проведение капитального ремонта.

Раздел 2. Обоснование объема средств на реализацию Программы и планируемые показатели выполнения Программы

2.1. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Финансовые средства для решения проблемы капитального ремонта жилищного фонда формируются за счет Фонда, бюджетов различных уровней и внебюджетных источников в соответствии с приложениями 2, 3 и 4 к настоящей Программе.

Реализация Программы по объектам, финансирование капитального ремонта которых осуществляется за счет средств Фонда, средств областного бюджета Ленинградской области, обеспечивается в порядке межбюджетных отношений (в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерация) в форме субвенций.

Бюджетными ресурсами являются средства Фонда,  областного бюджета Ленинградской области и местного бюджета поселения, направленные на финансирование мероприятий по капитальному ремонту.

К внебюджетным ресурсам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся  средства собственников помещений.

Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. по поселению составляет в 2010 году  2673,00 руб.

2.2. Планируемые показатели выполнения Программы:

В 3 многоквартирных домах :  деревня Большой Двор  жилые дома №№ 4,9,14   Большедворского сельского поселения, общей площадью 3077,6  кв.м., будет произведен капитальный ремонт общего имущества, в том числе по годам будет отремонтировано:  2010 год – 3077,6  кв.м.

Реализация Программы позволит осуществить ремонт:

крыш зданий ,

фасадов зданий,

внутренних инженерных сетей,

осуществить работы, направленные на снижение физического износа жилых зданий;

снизить риск возникновения аварийных ситуаций до 70 процентов;

сократить расходы собственников помещений на содержание жилых помещений на 20 процентов;

обеспечить безопасные и комфортные условия проживания 160 граждан или 68 семей  Большедворского сельского поселения;

увеличить сроки эксплуатации жилищного фонда;

повысить надежность инженерных систем жизнеобеспечения.

Планируемые показатели выполнения Программы указаны в приложении 5 к настоящей Программе.

Раздел 3. Состав, функции и полномочия участников реализации  Программы

3.1. Управление Программой. Состав участников реализации Программы

Заказчиком Программы является Администрация Большедворского сельского поселения.

Представитель заказчика Программы – Глава администрации Большедворского сельского поселения.

Исполнители Программы - управляющая организация.

В реализации Программы принимают участие  и собственники помещений.

3.2. Формы и методы управления Программой, распределение полномочий и функций между участниками Программы

Полномочия и функции заказчика Программы:

управление реализацией Программы;

реализация Программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;

корректировка Программы и подготовка предложений по внесению соответствующих изменений в местный бюджет;

участие в софинансировании работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов;

контроль за целевым использованием выделенных средств;

назначение представителя заказчика и определение делегируемых ему полномочий для оперативного управления реализацией Программы.

Полномочия и функции представителя заказчика Программы:

осуществление оперативного управления реализацией Программы;

подача в Правительство Ленинградской области заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в пределах установленного лимита предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

ежегодная подготовка предложений по включению в областной бюджет и местный бюджет средств на софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, которые включены в Программу;

ежегодная подготовка предложений о распределении средств Фонда,  областного и местного бюджетов на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, включенных в Программу;

подготовка предложений о приостановлении предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов в случае несоблюдения товариществом собственников жилья, управляющей организации условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

обеспечение перечисления средств Фонда, средств областного и местного бюджетов на открытые счета  управляющей организации в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на очередной финансовый год;

обеспечение участия собственников помещений в софинансировании капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

определение порядка выплаты собственниками помещений средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного жилого дома, в том числе порядка, предусматривающего возможность предоставления рассрочки выплаты средств;

принятие решения о распределении полученных средств и предусмотренных в бюджете муниципального образования средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, включенных в Программу;

уведомление управляющей организации о принятии решения о распределении полученных средств с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного жилого дома;

перечисление на отдельные банковские счета управляющей организации средств на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, которые включены в Программу;

осуществление контроля за проведением капитального ремонта многоквартирных жилых домов и целевым использованием выделенных средств;

участие в приемке жилищного фонда в эксплуатацию после окончания ремонтных работ и согласование акта приемки выполненных работ;

получение от собственников жилья и управляющей организации информации о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

представление в комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области:

отчета о расходовании средств Фонда за отчетный период,

отчета о ходе реализации Программы и выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда,

необходимой документации для представления в Фонд заявки на очередной год.

Полномочия и функции собственников жилья и управляющей организации:

представление общему собранию собственников помещений предложений по проведению капитального ремонта многоквартирного жилого дома;

составление сметы расходов на капитальный ремонт;

представление органу местного самоуправления:

уведомлений об открытии отдельного банковского счета с указанием реквизитов,

решений общего собрания собственников помещений о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного жилого дома за счет средств собственников помещений,

утвержденной общим собранием собственников помещений сметы расходов на капитальный ремонт,

информации о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

участие в приемке выполненных ремонтных работ;

оплата проведенного капитального ремонта подрядной организации.

3.3. Формы взаимодействия участников реализации Программы, порядок и формы текущего и итогового контроля

Контроль за исполнением Программы и целевым использованием средств Фонда, бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляют совет депутатов Большедворского сельского поселения. Оценка результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляются Администрацией Большедворского сельского поселения.

Отчеты о реализации мероприятий Программы представляются представителем заказчика:

в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области - ежеквартально;

в комитет финансов Ленинградской области - ежеквартально;

в Правительство Ленинградской области - по итогам года;

в комитет  по  энергетическому  комплексу  и  жилищно-коммунальному  хозяйству  Ленинградской   области - в  сроки,  установленные правовым актом Правительства Ленинградской области.

Информация о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов представляется управляющей организацией администрации  Большедворского сельского поселения по окончании ремонта.

Приложения к Программе:

1. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2010 году" на  2  л.

2. Стоимость капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на 1 л.

3. Потребность в финансовых средствах по источникам финансирования программы в 2010 году на 1 л.

4. Потребность в финансовых средствах по объектам, годам и источникам финансирования программы на 1 л.

5. Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2010 году" по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на  2 л.