**Администрация**

**Большедворского сельского поселения**

**Бокситогорского муниципального района**

**Ленинградской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

17 марта 2015 года № 47

дер. Большой Двор

**Об утверждении ведомственной целевой программы**

**«Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в деревне Большой Двор Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»**

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Водного кодекса РФ, Устава Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района, СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в деревне Большой Двор Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» (прилагается).

2. Постановление разместить (опубликовать) на официальном сайте Большедворского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации Н. Ф. Олин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Разослано: прокуратура, в дело

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Большедворского сельского поселения

от 17.03.2015 № 47

**Ведомственная целевая программа**

**«Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в деревне Большой Двор Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»**

**ПАСПОРТ**

**ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в деревне Большой Двор Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | Ведомственная целевая программа **«**Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в деревне Большой Двор Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» (далее – Программа) |
| Основания для разработки | - Федеральный Закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  - Водный кодекс РФ;  - Устав Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района;  - СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" |
| Период реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Цель Программы | - охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований экологической безопасности,  - формирование блока мероприятий и этапов очистки сточных вод, определение объемов финансирования по каждому этапу |
| Задачи Программы | - ликвидация недостатков в системе очистки и обеспечение  нормативных показателей в сточных водах;  -охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований экологической безопасности |
| Основные направления Программы | Развитие, модернизация и совершенствование систем очистных сточных вод |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования, всего – 98405198,10 тысяч рублей.  В том числе:  2014 г. – 42578948,00тысяч рублей, в т.ч. 41000000 –средства областного бюджета ЛО, 1578948 – средства местного бюджета  2015 г. – 2016 г. – 55826250,10тысяч рублей  Объемы финансирования Программы уточняются и корректируются ежегодно при рассмотрении бюджета на очередной финансовый год и по результатам выполненных работ. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Реализация Программы позволит:  1. Улучшить экологическую обстановку:  - сброс сточных вод в р. Рядань будет соответствовать нормативным требованиям в области окружающей среды,  - при проведении биологической очистки в полном объеме на КОС деревни Большой Двор улучшится экологическая обстановка р. Рядань. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |
| Основной исполнитель и участники Программы | Основные исполнители:  Администрация муниципального образования Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области  Участники Программы:  Ресурса снабжающие и подрядные организации, юридические и физические лица |
| ФИО, должность, номер телефона руководителя Программы | Олин Николай Федорович – Глава администрации муниципального образования Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, тел./факс (81366) 61-157 |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением ведомственной целевой программы, целевым использованием средств, бюджетных средств, направленных на реализацию программы, осуществляет Совет депутатов муниципального образования Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.  Оценку результатов реализации ведомственной целевой программы и контроль за выполнением мероприятий ведомственной целевой программы осуществляет администрация муниципального образования Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |

***Анализ ситуации и обоснование целей и задач ведомственной целевой программы***

Проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС) предназначены для эффективной очистки и обеззараживания хозяйственно - бытовых сточных вод, поступающих от жилой застройки, социальных и производственных объектов деревни Большой Двор.

Необходимость реконструкции канализационных очистных сооружений деревни Большой Двор обусловлена фактически полной неработоспособностью существующих КОС: строительные конструкции разрушены, технологическое и электротехническое оборудование утрачено.

Главными задачами предстоящей реконструкции КОС деревни Большой Двор являются:

- реализация современных эффективных технологий, обеспечивающих достижение действующих нормативных требований к очистке и обеззараживания хозяйственно – бытовых сточных вод;

- обеспечение надежной работоспособности КОС;

- внедрение прогрессивной технологии обезвоживания осадка;

- улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Реализованные на существующих очистных сооружениях, построенных в 1970-х годах по типовому проекту 4-18-920, технологические решения морально устарели и не могут обеспечить достижение современных требований к очистке сточных вод.

В ходе обследования КОС, выполненного ЗАО «АКВА-ДЕЛЬТА» в 2012 году, установлено, что фактическое состояние строительных конструкций характеризуется как аварийное и частично работоспособное, технологическое и электротехническое оборудование находится в аварийном состоянии и отсутствует.

В настоящее время выпуск хозяйственно-бытовых сточных вод без очистки и обеззараживания производится в реку Рядань, относящуюся к высшей рыба-хозяйственной категории.

Восстановление и модернизация существующих канализационных очистных сооружений деревни Большой Двор технологически и экономически нецелесообразны. Требуется проектирование и строительство новых, высокоэффективных очистных сооружений на основе современных оптимальных технологических решений, современного надежного энергоэффективного оборудования.

Расчетная номинальная производительность новых канализационных очистных сооружений, определенная с учетом данных по существующим водопользователям и с учетом развития деревни большой Двор, составляет 400 м³/сут.

Категория земельного участка, на котором расположены очистные сооружения, - земли населенных пунктов.

Площадка канализационных сооружений подключена к сетям канализации, водоснабжения, теплоснабжения и энергоснабжения.

После выполнения работ по реконструкции КОС сброс очищенных и обеззараженных сточных вод будет производиться по существующему выпуску в реку Рядань.