Админитстрация

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 февраля 2017 года                                                                                                          № 13

д. Большой Двор

Об утверждении плана мероприятий «дорожные карты» по установке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории Большедворского  сельского  поселения Бокситогорского муниципального района  Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий «дорожные карты» по установке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории Большедворского сельского  поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций руководствоваться порядком утвержденным настоящим постановлением.

3. Разместить постановление на официальном сайте Большедворского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                     Н.Ф.Олин

___________________________________________________________________________

Разослано: прокуратура, в дело, организации

Приложение

к постановлению администрации

Большедворского сельского  поселения

Бокситогорского муниципального  района

Ленинградской области

от 07.02.2017 № 13

План мероприятий

«дорожные карты» по установке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории Большедворского сельского  поселения Бокситогорского муниципального  района Ленинградской области.

| №п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственный за реализацию | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуализировать данные по количеству установленных общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Выявление реального количества установленных общедомовых приборов учета энергетических ресурсов | администрация, общество с ограниченной ответственностью «Самойловская жилищная управляющая компания» | ежемесячно |
| 2 | Провести анализ фактической постановки на учет общедомовых и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в МКД | Выявление фактической постановки на учет общедомовых и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов | администрация общество с ограниченной ответственностью «Самойловская жилищная управляющая компания» | ежемесячно |
| 3 | Организовать проведение собраний собственников жилых и нежилых помещений по вопросам необходимости установки индивидуальных приборов учета энергетической энергии. Довести до потребителей информацию о повышающих коэффициентах по нормативам потребления энергоносителей в случае отсутствия общедомовых и индивидуальных приборов учета при условии технической возможности их установки | Обеспечение перехода многоквартирных домов к расчетам за коммунальные ресурсы с использованием общедомовых приборов учета энергетических ресурсов | Администрация, общество с ограниченной ответственностью «Самойловская жилищная управляющая компания» | до 30.12.2017 |
| 4 | Установка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в МКД | Оснащение всех МКД общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов имеющих техническую возможность | Филиал АО «Газпром теплоэнерго», ГУП ЛО»Водоканал», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ООО «Самойловская жилищная управляющая компания» | 2017-2018 гг |
| 5 | Обеспечить оплату поставленных энергоресурсов только на основании показаний приборов учета | Снижение объема потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах. Уменьшение размера оплаты за коммунальные ресурсы. Выявление реального уровня потребления и потерь коммунальных ресурсов при их транспортировке | администрация, общество с ограниченной ответственностью «Самойловская жилищная управляющая компания» | до 30.12.2018 |