Администрация

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 8 сентября 2020 года | № | 107 |
| --- | --- | --- |

дер. Большой Двор

О внесении изменений в постановление администрации от 01.07.2020 № 74-а «"Об утверждении муниципальной программы

"Формирование современной городской среды дер. Большой Двор

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" на 2021-2024 годы»

В соответствии с распоряжением Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 31 июля 2020 года № 136/1, Уставом Большедворского сельского поселения, постановлением администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 15.06.2020 № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в постановление администрации от 01.07.2020 № 74-а «Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды дер. Большой Двор Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" на 2021-2024 годы», согласно приложений.

2.       Постановление опубликовать (обнародовать) в газете "Новый путь" и на официальном сайте Большедворского сельского поселения в полном объеме.

3.    Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

Глава администрации		                                                                              А. В. Аверин

________________________________________________________________________________

Разослано: КЖКХ ЛО, регистр МНПА, в дело.

ПАСПОРТ

муниципальной Программы

Формирование современной городской среды дер. Большой Двор

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" на 2021-2024 годы

| Наименование муниципальной Программы | Формирование современной городской среды дер. Большой Двор Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" на 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории дер. Большой Двор Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной Программы | - Обеспечение формирования единого облика дер. Большой Двор, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов дер. Большой Двор Бокситогорского муниципального района; благоустройство общественных территорий дер. Большой Двор Бокситогорского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной Программы | - Администрация Большедворского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной Программы | Администрация Большедворского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Специалист жилищно-коммунального хозяйства администрации Большедворского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной Программы | 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов территорий дер. Большой Двор Бокситогорского муниципального района. 2. Благоустройство общественных территорий дер. Большой Двор Бокситогорского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной Программы | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Всего: | 10000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,00 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства Федерального бюджета | 2904,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2904,00 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 5896,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5896,00 |
|  | Средства бюджета Большедворского сельского поселения | 1200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной Программы | 1. Приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий . |  |  |  |  |  |

3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной Программы

3.1.  	Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  деревни Большой Двор Бокситогорского муниципального района" (приложение 1 к Программе).

Подпрограмма разработана с целью повышения уровня благоустройства  дворовых территорий многоквартирных домов деревни Большой Двор Бокситогорского муниципального района.

3.2.	Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий                          деревни Большой Двор Бокситогорского муниципального района" (приложение 2 к Программе).

Подпрограмма разработана с целью повышения уровня благоустройства  общественных территорий деревни Большой Двор Бокситогорского муниципального района.

7. Обоснование объема финансирования ресурсов, необходимых для реализации  муниципальной Программы

При планировании ресурсного обеспечения муниципальной Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Финансирование мероприятий муниципальной Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, средств федерального бюджета и средств бюджета Ленинградской области.

Общий объем средств Большедворского сельского поселения, необходимых для реализации Программы на 2021-2024 годы, составляет 10000,00 тысяч рублей, в том числе по годам:

2021 год –   10000,00 тыс. руб.

2022 год –   0,0 тыс. руб.

2023 год -   0,0 тыс. руб.

2024 год –   0,0 тыс. руб.

Разбивка средств по мероприятиям приведена в соответствующих подпрограммах (таблицы 2.1, 2.2).

11. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы

Специалист жилищно-коммунального хозяйства администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области направляет отчеты в комитет экономического развития:

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляется оперативный отчет, содержащий перечень выполненных мероприятий муниципальной Программы с указанием источников и объемов финансирования и результатов выполнения мероприятий;

до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляется годовой отчет о реализации муниципальной Программы;

После окончания срока реализации муниципальной Программы специалист жилищно-коммунального хозяйства администрации в срок не  позднее 01 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, представляет на утверждение главы администрации Большедворского сельского поселения итоговый отчет о ее реализации. Отчеты представляются по формам, утвержденным постановлением администрации Большедворского сельского поселения от 15.06.2020 № 60 " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большедворского сельского поселения ".

|  | Приложение № 2 к Программе |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы "Благоустройство общественных территорий дер. Большой Двор Бокситогорского муниципального района"

| Наименование подпрограммы | Благоустройство общественных территорий деревни Большой Двор Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий деревни Большой Двор Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Благоустройство общественных территорий дер. Большой Двор Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год | Итого |
|  | Всего: | 10000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,00 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства Федерального бюджета | 2904,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2904,00 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 5896,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5896,00 |
|  | Средства бюджета Большедворского сельского поселения | 1200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Создание благоприятной городской среды и повышение комфортности проживания населения (ремонт, восстановление улиц, включая проезды, пешеходных зон, обеспечение уличного освещения, обеспечение безопасности движения (установка, ремонт и восстановление ограждений, озеленение, малых архитектурных форм, обустройство скверов и парков и т.д.). 2. Обеспечение условий для отдыха и спорта. 3. Обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий инвалидов и других маломобильных групп населения (устройство пандусов, понижение бортового камня на путях движения и т.д.). |  |  |  |  |  |

Адресный перечень общественных территорий будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды дер. Большой Двор Бокситогорского муниципального района на 2021-2024 годы" в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Муниципальной программой.

Таблица 1.2. Планируемые результаты реализации подпрограммы "Благоустройство общественных территорий дер. Большой Двор Бокситогорского муниципального района"

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Большедворского сельского поселения | Другие источники (бюджет Ленинградской области, федеральный бюджет) |  |  |  | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1. Благоустройство общественных территорий дер. Большой Двор Бокситогорского муниципального района | 1200,00 | 8800,00 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 0 | 20 | 40 | 60 | 100 |
|  |  |  |  | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | единиц | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

Таблица 2.2 Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство общественных территорий дер. Большой Двор Бокситогорского муниципального района"

| Наименование мероприятия подпрограммы "Благоустройство общественных территорий г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района" | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия (тыс.руб.) | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия (тыс.руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий дер. Большой Двор | Средства Федерального бюджета | Финансовые затраты определяются на основании сметного расчета |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Средства бюджета Большедворского сельского поселения |  | 10000,00 тыс. руб., в том числе: 2021 год – 10000,00 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. |  |

Таблица 3.2 Перечень мероприятий подпрограммы "Благоустройство общественных территорий дер. Большой Двор Бокситогорского муниципального района"

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1. | Задача 1. Благоустройство общественных территорий дер. Большой Двор Бокситогорского муниципального района | Итого | 2021-2024 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета, бюджета Ленинградской области |  |  | 8800,00 | 8800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Большедворского сельского поселения | 2021-2024 |  | 1200,00 | 1200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Специалист ЖКХ |  |
|  | Мероприятие 1 Софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий дер. Большой Двор | Итого | 2021-2024 |  | 10000,00 | 10000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Специалист ЖКХ, | Создание благоприятной городской среды, обеспечение условий отдыха. Ремонт общественных территорий |
|  |  | Средства федерального бюджета, бюджета Ленинградской области |  |  | 10000,00 | 8800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Большедворского сельского поселения | 2021-2024 |  | 0,0 | 1200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |