Администрация

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района  Ленинградской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И  Е

24 февраля 2016 года                                                                                                      №  7-р

дер. Большой Двор

О предупреждении чрезвычайных ситуаций

на территории Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

при прохождении паводка 2016 года

В целях обеспечения безаварийного пропуска паводка 2016 года и предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах, расположенных на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района:

1. Возложить обязанность по осуществлению мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка на реках и озерах Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района.

2. Утвердить  оперативную группу по контролю за прохождением паводка 2016 года на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района (Приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций в случае возможного угрожающего паводка (Приложение 2).

4. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района во взаимодействии с руководителями организаций и предприятий, расположенных на территории Большедворского сельского поселения, определить опасные места, где возможен критический подъем уровня воды в водоемах во время паводка, с оповещением населения через старост Большедворского сельского поселения, а также единую дежурно-диспетчерскую службу Бокситогорского муниципального района.

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

6. Считать утратившим силу распоряжение главы администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района от 06.03.2015 г. № 12-р « О предупреждении чрезвычайных ситуаций на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области при прохождении паводка 2015 года».

# Глава администрации                                                                                              Н.Ф.Олин

_____________________________________________________________________________

Разослано:  ОГОЧС администрации БМР ЛО, ООО «БТР», ООО «СЖУК», старостам Большедворского СП, в прокуратуру, в дело.

Приложение 1

к распоряжению администрации

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

от 24.02.2016 № 7-р

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА

по контролю за прохождением паводка 2016 года на территории

Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

Руководитель оперативной группы

Олин Николай Федорович – глава администрации

Заместитель руководителя оперативной группы

Гришаева Марина Алексеевна – специалист администрации

Члены оперативной группы

Камнева Любовь Ивановна – главный специалист администрации

Ефимова Елена Георгиевна – главный специалист – главный бухгалтер

Савельев Василий Федорович – специалист администрации

По согласованию – ООО «СЖУК»

По согласованию – ООО «БТР»

Утвержден

распоряжением администрации

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

от 24.02.2016 № 7-р

(Приложение 2)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций

в случае возможного угрожающего паводка 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести целевое обследование гидротехнических сооружений (объектов), мостов, мест затопления | до 20.03. 2016 г. | Савельев В.Ф., ООО «БТР» |
| 2 | Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Большедворского сельского поселения с повесткой «О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка на территории поселения» | 10.03. 2016 г. | Гришаева М.А. |
| 3 | Организовать контроль за состоянием гидротехнических сооружений (объектов). | Постоянно в период паводка 2016 года | Савельев В.Ф., ООО «БТР» |
| 4 | Организовать контроль за уровнем подъема воды в реках, озерах и обеспечить ежедневный доклад в единую дежурно-диспетчерскую службу | Постоянно в период паводка 2016 г. | Савельев В.Ф. |
| 5 | Определить возможные зоны подтопления населенных пунктов, подвалов в жилых домах | до 15.03. 2016 г. | Гришаева М.А., Савельев В.Ф., ООО «СЖУК» |
| 6 | Организовать контроль за состоянием водоисточников на предмет их загрязнения паводковыми водами | Постоянно в период паводка 2016 года | Гришаева М.А., ООО «БТР» |
| 7 | Администрации Большедворского СП предусмотреть выделение средств из целевого финансового резерва на случай возникновения ЧС | На период паводка 2016 г. | Ефимова Е.Г. |