СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района  Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е

25 марта 2015 года			                                                                                  № 44

дер. Большой Двор

Об утверждении долгосрочной ведомственной  целевой программы «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог  общего пользования местного значения Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на   2015 -2017  годы »

В целях проведения инвентаризации и паспортизация муниципальных автомобильных дорог общего  пользования местного значения Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устава Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района, совет депутатов Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области  решает:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог  общего пользования местного значения Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района    Ленинградской  области  на   2015 – 2017 годы ».

2. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на  главу администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

3.  Решение  разместить (опубликовать) на официальном сайте Большедворского сельского поселения   Бокситогорского  муниципального района.

Глава Большедворского

сельского поселения                                                                                             О. А. Явственная

Разослано:  адм. БСП, прокуратура, в дело

УТВЕРЖДЕНА
                                                                          решением  совета депутатов

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

от  25 марта 2015 года № 44

ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ведомственная целевая программа «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог  общего пользования местного значения Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2015 - 2017 годы»

ПАСПОРТ
долгосрочной ведомственной  целевой программы «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных  дорог общего  пользования местного значения  Большедворского сельского поселения Бокситогорского  муниципального района Ленинградской области на  2015 - 2017  годы»

| Наименование Программы | «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 201 5 - 2017 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устава Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района, совет депутатов Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |
| Заказчик Программы | Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |
| Разработчик Программы | Администрация Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |
| Цель Программы | Целью Программы является инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района |
| Основные задачи Программы | 1. Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов муниципального образования. 2. Ведение реестра дорог местного значения общего пользования. 3. Повышение уровня содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. |
| Исполнители Программы | Администрация Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района |
| Сроки реализации Программы | 2015 -2017 годы |
| Источник финансирования | Бюджет Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - выявление и постановка на учет всех дорог местного значения общего пользования в черте населенных пунктов - паспортизацию дорог; - улучшение качества дорожного покрытия (приближение к нормативному показателю ровности покрытия). |

Характеристика,  проблемы и обоснование необходимости  ее решения программными методами

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.
       Сеть муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района составляет  54,1 км. В настоящее время имеющаяся дорожная сеть поселения требует капитального ремонта и реконструкции.

Вследствие низкого технического уровня и несоответствия параметров дорог интенсивности дорожного движения средняя скорость передвижения по некоторым из них  составляет менее 40 км/час, что приводит к увеличению стоимости перевозок на 20-25%, ухудшению экологической обстановки в связи с увеличением  эмиссии вредных веществ. При данном техническом состоянии дорожной сети автомобиль на наших дорогах расходует в 1,5 раза больше горючего, чем на автомагистралях с нормальными техническими показателями.

Недооценка роли автомобильных дорог местного значения и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, слабого развития социальной инфраструктуры. Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как:

- сдерживание развития культуры и образования;

- сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговым центрам и так далее;

- снижение качества и увеличение стоимости товаров и услуг из-за трудностей или невозможности их доставки;

- снижение подвижности населения и увеличение безработицы;

- несвоевременное оказание медицинской помощи;

- увеличение вредных выхлопов  и  шумового воздействия от автотранспорта;

- сдерживание развития производства и предпринимательства.

Обоснование необходимости достижения целей и задач программными методами

Необходимость разработки долгосрочной ведомственной целевой программы, направленной на решение задач  по инвентаризации и паспортизации дорог, повышению уровня содержания и ремонта дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, обусловлена необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования.
      Реализация долгосрочной муниципальной целевой Программы позволит:

- определить обязательства по уровню содержания автомобильных дорог местного значения общего пользования и перспективам их развития;

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по программным задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных направлений развития дорожного хозяйства.

Цели и задачи Программы

Целью Программы является  инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог общего  пользования местного значения Большедворского сельского поселения  Бокситогорского муниципального района. Создание условий для повышения деловой активности населения путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, а так же повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог.
Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

  - Инвентаризация  и паспортизация дорог;

  - Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта.

Основные направления реализации Программы

Инвентаризация и паспортизация автодорог необходима для приведения технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами по ее ведению. Осуществление  работ по диагностике автомобильных дорог производится в соответствии с правилами диагностики и оценки состояния автомобильных дорог ОДН 218.0.006-2002. Данная работа необходима для обследования, сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличия дефектов и причин их появления, характеристиках транспортных потоков и другой необходимой информации для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации.

Цель данной работы состоит в оценке состояния автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования, находящихся на территории Большедворского сельского поселения    Бокситогорского муниципального района приведен в Приложении  к Программе.

График паспортизации, а так же планируемые  средства на выполнение работ по  инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог приведены в таблице.

Таблица

График паспортизации, а так же планируемые  средства на выполнение работ по  инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения

| № п/п |  | Наименование дорог, подлежащих паспортизации | Про-тяженность дорог ( км ) | Объем финансирования ( тыс.руб ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 г |  | 2017г |
| 1 |  | Дыми, Падихино, Горушка, Черницы, Рыбежка, Селище, Астрачи, Хитиничи, Зиновья Гора-Заречье, Галично, Большой Двор | 17 | 280 |  |  |  |
| 2 |  | Заполье, ст.Астрачи, Горелуха, п.ст.Дыми, Красный Броневик, Мулево, Остров, Баламутово, п.ст. Большой Двор, Синенка, Павловские Концы, Михайловские Концы, Ленинградский Шлюз, Василево, Минецкое, Новинка, Великий Двор, Олонецкий Шлюз, Баламутово , Веретье, Белый Бор, Турлинский лесопункт, Борки | 22,1 |  | 350 |  |  |
| 3 | Бередниково, Дерева, Малый Ручей, Порог, Старина, Масляная Гор, Борисово, Врачово, Ульяновщина, Орловский Шлюз, Труфаново |  | 15 |  |  | 300 |  |
| ИТОГО |  |  | 54,1 | 280 | 350 | 300 |  |

Механизм реализации и управления Программой

Механизм реализации Программы основан на принципах финансирования из местного бюджета, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной Программы.
     Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к реализации Программы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Администрация  Большедворского сельского поселения  Бокситогорского муниципального района осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией Программы;

- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими условий Программы.

Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района .

В  ходе  реализации  Программы  отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а  объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета.
Оценка эффективности мероприятий, предусмотренных программой

Оценка эффективности расходования бюджетных средств.         
По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

- инвентаризация и паспортизация дорог, ведение реестра дорог местного значения;

- улучшение качества дорожного покрытия (приближение к нормативному показателю ровности покрытия).