ОТЧЕТ

ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ЗА  2014  ГОД   (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

(рублей)

| Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2014 году |  |  |  | Получено субсидий в 2014 году |  | Принятые в 2014 году бюджетные обязательства |  |  | Выпол- нение капи- тало- вложе- ний | Перечислено средств организациям в 2014 году |  |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполнен- ных работ, общее состояние строитель- ной готов- ности объекта (проц.), причины возникно- вения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | контрагент | номер и дата договора | сумма договора на 2014 год |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Большой Двор Бокситогорского района Ленинградской области | 42578948,00 |  | 41000000,00 | 1578948,00 |  | 41000000,00 | ООО «Дека» | Мун.контр. № 0145300013114000376 от 27.10.2014 | 42578948,00 | 42578948,00 | 42578948,00 |  | 41000000,00 | 1578948,00 | 0 |  |
| Субсидии на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг | 1896206,88 |  | 382092,00 | 1514114,88 |  | 382092,00 | ООО «Байтек Лизинг» | Мун.контр. № 062/2014 от 07.07.2014 | 1896206,88 | 1896206,88 | 1896206,88 |  | 382092,00 | 1514114,88 | 0 |  |
| ИТОГО | 44475154,88 |  | 41382092,00 | 3093062,88 |  | 41382092,00 |  |  | 44475154,88 | 44475154,88 | 44475154,88 |  | 41382092,00 | 3093062,88 | 0 |  |

Целевое использование субсидий в сумме     41382092,00  (Сорок один миллион триста восемьдесят две тысячи  девяносто два)  рубля   подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации

муниципального образования ______________  Олин Н.Ф.             "14"   января     2015   года

(подпись)    (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования _________  Ефимова Е.Г.                  "14"   января    2015   года

(подпись)    (фамилия,  инициалы)

Место печати