ОТЧЕТ

ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ЗА  4  КВАРТАЛ  2015  ГОДА   (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

(рублей)

| Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2015 году |  |  |  | Получено субсидий в 2015 году |  | Принятые в 2015 году бюджетные обязательства |  |  | Выполнение капитало- вложений | Перечислено средств организациям в 2015 году |  |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполнен- ных работ, общее состояние строитель- ной готов- ности объекта (проц.), причины возникно- вения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | контрагент | Номер и дата договора | сумма договора на 2015 год |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Большой Двор Бокситогорского района Ленинградской области | 55175255,79 |  | 53637352,84 | 1537902,95 |  | 53637352,84 | ООО «Дека» | Мун.контр. № 0145300013114000376 от 27.10.2014 | 55175255,79 | 55175255,79 | 55175255,79 |  | 53637352,84 | 1537902,95 | - | Готовность объекта 90 % |
| Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств КОС | 2670537,16 |  | 2670537,16 |  |  | 2670537,16 | ОАО «Ленэнерго» | Договор ОД-20754-14/31516-Э-14 от 23.06.2015 | 2670537,16 |  | 2670537,16 |  | 2670537,16 |  | - | Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств КОС |
| Технический надзор за строительством КОС | 395292,00 |  |  | 395292,00 |  |  | ООО «СтройИнвест» | № 29/2015 от 15.01.15г, № 82 от 01.04.15г, б/н от 01.07.15г, б/н от 01.10.15 г | 395292,00 |  | 395292,00 |  |  | 395292,00 |  | Технический надзор за строительством КОС |
| Подготовка и выдача техусловий | 15812,00 |  |  | 15812,00 |  |  | ПАО «Ростелеком» | № 17931333 от 09.12.15 г. | 15812,00 |  | 15812,00 |  |  | 15812,00 |  | Подготовка и выдача техусловий |
| ИТОГО | 58256896,95 |  | 56307890,00 | 1949006,95 |  | 56307890,00 |  |  | 58256896,95 | 55175255,79 | 58256896,95 |  | 56307890,00 | 1949006,95 |  |  |

Целевое использование субсидий в сумме     56307890,00  (Пятьдесят  шесть  миллионов  триста  семь  тысяч  восемьсот  девяносто)  рублей 00 копеек  подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации

муниципального образования _________________  Олин Н.Ф.                      "13"   января   2016   года

(подпись)    (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования _________________  Ефимова Е.Г.                  "13"   января    2016   года

(подпись)    (фамилия,  инициалы)

М П