ОТЧЕТ

ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ЗА  2  КВАРТАЛ  2015  ГОДА   (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

(рублей)

| Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2015 году |  |  |  | Получено субсидий в 2015 году |  | Принятые в 2015 году бюджетные обязательства |  |  | Выполнение капитало- вложений | Перечислено средств организациям в 2015 году |  |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполнен- ных работ, общее состояние строитель- ной готов- ности объекта (проц.), причины возникно- вения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | контрагент | Номер и дата договора | сумма договора на 2015 год |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Большой Двор Бокситогорского района Ленинградской области | 55826250,10 |  | 53226250,10 | 2600000,00 |  | 4051459,81 | ООО «Дека» | Мун.контр. № 0145300013114000376 от 27.10.2014 | 55826250,10 | 4051459,81 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4051459,81 | Субсидия поступила на счет 29.06.2015 |

Целевое использование субсидий в сумме     0,00  (Ноль)  рублей 00 копеек  подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации

муниципального образования ______________  Олин Н.Ф.             "02"   июля   2015   года

(подпись)    (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования _________  Ефимова Е.Г.                  "02"   июля    2015   года

(подпись)    (фамилия,  инициалы)

Место печати