Приложение 3

к соглашению № 4/1 от 22.02.2017

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета за 2017 год

(нарастающим итогом) Администрации Большедворского муниципального образования Бокситогорского района (рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств   в 2017 году | | | | Получено   субсидий  в 2017 году | | Принятые в 2017 году бюджетные   обязательства | | | Выпол- нение капи-  тало-  вложе- ний | Перечислено средств   организациям   в 2017 году | | | | Оста- ток  суб-  сидий на  лице- вых сче-  тах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| Всего | в том числе | | | феде- раль- ный бюд-  жет | об- ласт- ной  бюд-  жет | контр- агент | номер и  дата  дого- вора | сумма дого- вора  на  2017  год | Всего | в том числе | | |
| феде- раль- ный бюд-  жет | об- ласт- ной  бюд-  жет | мест- ный бюд-  жет | феде- раль- ный бюд-  жет | об- ласт- ной  бюд-  жет | мест- ный бюд-  жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, дер. Большой Двор, в т.ч. проектные работы (1200 кв.м) | 17709,70 |  | 12061,0 | 5648,7 |  | 45673,17 | ООО «КИП» | МК № 216/16 от 03.10.  2016 | 96564,03 | 96564,  03 | 96564,03 |  | 45673,17 | 50890,86 | 0 |  |
|  | 77980,48 | ООО «ПСО «Тимрус» | МК № Т.2015/16 от 10.08.  2016 | 97980,48 | 97980,  48 | 97980,48 |  | 77980,48 | 20000,00 | 0 |  |
|  | 11196077,71 | ООО «Дека» | МК № 0145200000417001413-3-1 от 23.09.2017 | 11542348,16 | 11542348,16 | 11542348,16 |  | 11196077,71 | 346270,45 | 0 |  |

Целевое использование субсидий в сумме 11 319 731,36 (Одиннадцать миллионов триста девятнадцать тысяч семьсот тридцать один) рубль 36 копеек подтверждаю.

Глава администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олин Н.Ф. «09» января 2018 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ефимова Е.Г. «09» января 2018 года

(подпись) (фамилия, инициалы)