Приложение 3

к Соглашению №46 от 29.03.2018 г.

ОТЧЕТ

об освоении субсидий, выделенных бюджету муниципального образования

Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Предусмотрено средств  в 2018 году,  тыс. руб. | | | Получено средств в 2018 году,  тыс. руб. | | | Выполнено работ в 2018 году,  тыс. руб. | | | Целевой индикатор, га | |
| Всего | в т.ч. числе: | | Всего | в т.ч. числе: | | Всего | в т.ч. числе: | | план | факт |
| областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| Двукратные химические обработки борщевика Сосоновского с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой обработки | 15.05.2018-10.10.2018 | 666,666 | 466,666 | 200,00 | 666,666 | 466,666 | 200,00 | 411,53278 | 288,07279 | 123,45999 | 45,7 | 45,7 |

Целевое использование субсидий в сумме 288 072,79 рубля (Двести восемьдесят восемь тысяч семьдесят два рубля 79 копеек) подтверждаю.

Главный специалист администрации

Большедворского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Камнева Л.И.

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ефимова Е.Г. 20 ноября 2018 года

Приложение 4

к Соглашению №46 от 29.03.2018 г.

ОТЧЕТ

об освоении средств и выполнении целевых показателей результативности Соглашения

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата муниципально  го контракта | Исполнитель муниципально  го контракта | Плановые показатели результативности по заключенным муниципальным контрактам | | Выполнение работ по заключенным муниципальным контрактам | | Номер и дата | |
| стоимость  работ по муниципальному контракту,  тыс. руб. | объем работ по муниципальному контракту, га | стоимость работ по муниципально  му контракту, тыс. руб. | объем работ по муниципальному контракту,  га | актов сдачи-приемки работ по муниципальному контракту | платёжных поручений, подтверждающих оплату по муниципальному контракту |
| 1 | № 0145300013118000143-3 от 10.05.2018 г. | ООО «ЕвроМодуль» | 367,14363 | 45,7 | 367,14363 | 45,7 | №1 от 02.07.2018 г., №2 от 21.09.2018 г. | №1216, №1217 от 22.08.2018 г, №1572, №1573 от 12.10.2018г |
| 2 | №61 от 03.05.2018 г | ФГБУ «Россельхозцентр» | 44,38915 | 45,7 | 44,38915 | 45,7 | №00000936 от 24.09.2018 г. | №604, №605 от 28.05.2018 г, №1673, №1673 от 24.10.2018 г. |
|  | Итого |  | 411,53278 | 45,7 | 411,53278 | 45,7 |  |  |

Целевое использование субсидий в сумме 288 072,79 рубля (Двести восемьдесят восемь тысяч семьдесят два рубля 79 копеек) подтверждаю.

Главный специалист администрации

Большедворского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Камнева Л.И.

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ефимова Е.Г. 20 ноября 2018 года