Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования

Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области
от 15 мая 2020 года № 49

УСЛОВИЯ

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

(ее отдельных объектов), находящихся в собственности муниципального образования Большедворское сельское поселение

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Ссылка на существенное условие концессионного соглашения | Раздел Концессионного соглашения | Существенное условие концессионного соглашения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | П. 1 ч. 1 ст. 10. Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Пункт 2.1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ Пункт 4.2. СРОКИ ПО СОГЛАШЕНИЮ | Обязательства концессионера по реконструкции объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его реконструкции. Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных концессионным соглашением обеспечить Проектирование, Реконструкцию и Ввод в Эксплуатацию (при необходимости) недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в Объект Соглашения. Сроки Реконструкции и Ввода в Эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения определяются в соответствии с Приложением № 2 к условиям концессионного соглашения. |
| 2. | П.2 ч.1 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Статья 20. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН Пункт 20. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН | Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения в установленном Соглашением порядке в целях осуществления Концессионной деятельности в соответствии с требованиями, установленными Соглашением и Законодательством. В ходе Эксплуатации Объекта Соглашения Концессионер обязуется: - получить все необходимые Разрешения для Эксплуатации Объекта Соглашения; - не прекращать (не приостанавливать) Эксплуатацию Объекта Соглашения без согласия Концедента за исключением случаев, установленных Законодательством и Соглашением; - принимать разумные меры по обеспечению безопасности и сохранности Объекта Соглашения и Иного имущества, направленные на их защиту от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; - заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, необходимых для осуществления Концессионной деятельности, и производить оплату по таким договорам; - обеспечить предоставление Концеденту и Третьей стороне предусмотренной Соглашением отчетности и иных предоставляемых Концессионером документов в порядке, в сроки и в соответствии с требованиями, предусмотренными Соглашением; - за свой счет поддерживать Объект Соглашения и Иное Имущество в исправном состоянии, обеспечить текущий и капитальный ремонт Объекта Соглашения и Иного имущества, нести расходы на содержание Объекта Соглашения и Иного имущества в течение всего срока действия Соглашения в объеме, в сроки и в порядке, установленные Законодательством; - обратиться в Орган регулирования с предложением об установлении Тарифов не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Актов приема-передачи, предусмотренных пунктом 8.2 Соглашения, за исключением случая, когда по причинам, независящим от Концессионера, Концессионер в соответствии с Законодательством не может направить такое предложение в связи с неутверждением Инвестиционной программы до даты подписания Актов приема-передачи; - при осуществлении Эксплуатации Объекта Соглашения обеспечивать достижение Плановых значений показателей надежности деятельности Концессионера в соответствии с Приложением 5 к Соглашению; - обеспечивать заключение и исполнение договоров теплоснабжения с потребителями; - осуществлять предоставления услуг по регулируемым ценам (тарифам); - выполнять обязательства, принятые им до подписания Соглашения по подключению объектов застройщиков и иных потребителей к сетям теплоснабжения в соответствии с предоставленными техническими условиями, соответствующими требованиям Законодательства; - нести расходы на уплату в период срока действия Соглашения, установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с правом владения и пользования Объектом Соглашения и Иным имуществом. Такие расходы учитываются при установлении Концессионеру регулируемого тарифа в случаях и порядке, предусмотренных Законодательством в сфере тарифного регулирования; - исполнять иные обязанности, предусмотренные Соглашением. |
| 3. | П.3 ч.1 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Пункт 4.1. СРОКИ ПО СОГЛАШЕНИЮ | Срок действия концессионного соглашения. Концессионное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2034 |
| 4. | П.4 ч.1 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Статья 3. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ (Приложение №1) | Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объектов имущества в составе объекта концессионного соглашения и описание иного имущества. Состав и описание, технико-экономические показатели объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Объекта Соглашения, представлены в приложении № 1 к условиям концессионного соглашения. |
| 5. | П.4.1 ч.1 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Пункт 4.4. СРОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ИМУЩЕСТВА | Срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения. - Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения и Иного имущества - в течение 30 (тридцати) дней с момента: - а) заключения концессионного соглашения. - б) исполнения Концедентом обязанности по передаче объектов имущества в составе Объекта концессионного соглашения и Иного имущества, но не ранее заключения концессионного соглашения. |
| 6. | П.5 ч.1 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Раздел III. ПРЕДОСТАВЛЕНИE ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | Порядок предоставления земельных участков: - а) Концедент обязуется предоставить Концессионеру Земельные участки (обеспечить использование Земельных участков), на которых располагаются (будут располагаться) объекты имущества в составе Объекта Соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером Концессионной деятельности в случае, если это требуется в соответствии с Законодательством. - б) Предоставление Земельных участков и (или) обеспечение их использования Концессионером осуществляется путем заключения договоров аренды (субаренды), установления сервитутов, обеспечения использования Земельных участков Концессионером без их предоставления и установления сервитута либо иными способами, предусмотренными Законодательством, в зависимости от характера мероприятий, проводимых Концессионером в отношении объектов имущества в составе Объекта Соглашения, расположенных (предполагаемых к размещению) на таких участках. - в)До выполнения Концедентом обязательств по предоставлению Концессионеру Земельных участков Концедент обеспечивает Концессионеру фактический доступ на Земельные участки для осуществления Концессионером Проектирования и для других целей, связанных с исполнением Соглашения, при поступлении от Концессионера соответствующего запроса и при условии отсутствия прав третьих лиц на испрашиваемые Земельные участки. - г) Договоры аренды (субаренды) в отношении Земельных участков, надлежащим образом сформированных на дату подписания Соглашения, занятых объектами, входящими в состав Объекта Соглашения, должны быть заключены не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения. - д) Арендная плата за пользование Концессионером Земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, устанавливается в соответствии с Порядком определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 23.01.2020 № 33. - е) Соглашение об установлении сервитута в отношении Земельных участков, необходимых для осуществления Концессионером деятельности по Соглашению, заключается в течение 90 (девяноста) дней с даты получения соответствующего заявления Концессионера в порядке, установленном Законодательством. - ж) Нормативный правовой акт Концедента об установлении публичного сервитута в отношении Земельных участков, необходимых для осуществления Концессионером деятельности по Соглашению, принимается в течение 90 (девяноста) дней с даты получения соответствующего заявления Концессионера в порядке, установленном Законодательством. - з) Решения о выдаче разрешения на использование Земельных участков (размещение объектов имущества в составе Объекта Соглашения на Земельных участках), на которых располагаются (будут расположены) объекты имущества в составе Объекта Соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности по Соглашению, принимается в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты получения соответствующего заявления Концессионера в порядке, установленном Законодательством. |
| 7. | П.6 ч.1 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Пункт 1.1. КОНЦЕССИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Пункт 4.5. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ | Цели и срок эксплуатации Объекта концессионного соглашения: а) Целью использования Объекта концессионного соглашения является предоставление услуг в сфере теплоснабжения на территории Большедворского сельского поселения в порядке и на условиях, установленных концессионным соглашением и действующим законодательством; б) Срок Эксплуатации Объекта Соглашения и Иного имущества- с момента наступления последнего из следующих событий: -вступление в силу Тарифов; -исполнение Концедентом обязанности по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и Иного имущества, до передачи (возврата) последнего из объектов имущества в составе Объекта Соглашения и Иного имущества, с использованием которого Концессионер может осуществлять Концессионную деятельность, Концеденту в соответствии с разделом X концессионного соглашения. |
| 8. | П.6.1 ч.1 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Статья 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА | Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению: а) Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению путем предоставления Банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной, непередаваемой и соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188. б) Размер Банковской гарантии в каждом году обеспечения исполнения обязательств Концессионера, рассчитывается в виде процентного значения от Предельного размера расходов, рассчитанного в виде отношения Предельного размера расходов на весь срок действия концессионного соглашения и количества календарных месяцев срока действия концессионного соглашения, умноженного на количество месяцев действия концессионного соглашения в календарном году, на который предоставляется Банковская гарантия. в) Срок действия Банковской гарантии (Банковских гарантий) – до момента выполнения Концессионером Основных мероприятий. Концессионер предоставляет Банковские гарантии на каждый календарный год выполнения Основных мероприятий. г) Первая Банковская гарантия предоставляется Концессионером в течение 60 (шестидесяти) дней с даты передачи Объекта Соглашения и Иного имущества Концессионеру и действует до 31.12.2020. д) Последующие Банковские гарантии предоставляются не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия предыдущей Банковской гарантии и вступают в силу не позднее даты окончания срока действия предыдущей Банковской гарантии. |
| 9. | П.6.2 ч.1 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Пункт 23.1. КОНЦЕССИОННАЯ ПЛАТА | Концессионная плата концессионным соглашением не устанавливается. |
| 10. | П.6.3 ч.1 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» П.5 ч.1 ст.42 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Статьи 47, 50. (Приложение № 7: Возмещение расходов концессионера при досрочном расторжении концессионного соглашения/ окончании срока действия концессионного соглашения) | Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения/ Порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера. 1. Общие положения. - Концедент не вправе осуществлять зачет обязательств по уплате невозмещенных расходов, ни каких-либо иных возмещений против обязательств по уплате любых сумм, подлежащих уплате в пользу Концедента. - Какие-либо иные суммы возмещения, подлежащие возмещению Концедентом Концессионеру не являются неустойкой и не подлежат какому-либо уменьшению, в том числе в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. - Сумма, подлежащая уплате Концедентом в составе невозмещенных расходов при расторжении и (или) иного возмещения облагается НДС. Концедент обязан уплатить Концессионеру дополнительную сумму, в результате уплаты которой полученная Концессионером сумма после уплаты НДС, будет той же, какой она была бы, если бы такой платеж не облагался указанным налогом, с учетом всех освобождений, льгот, вычетов, зачетов или кредитов в отношении этого налога (как доступных по выбору, так и иных), на которые может иметь право Концессионер. 2. Выплачивающее лицо. 2.1. Невозмещенные расходы выплачивает Концедент. 3. Порядок возмещения расходов Концессионера. 3.1. Концессионер обязан предоставить Концеденту расчет суммы невозмещенных расходов с приложением документов, подтверждающих этот расчет (за исключением случаев, когда такие документы были предоставлены Концеденту ранее при подписании Актов об исполнении, актов сверки): - одновременно с Заявлением о прекращении, в котором Концессионер выражает намерение расторгнуть концессионное соглашение; или - не позднее даты заключения концессионного соглашения о досрочном прекращении концессионного соглашения по соглашению Сторон; или - в дату окончания срока действия концессионного соглашения; или - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заявления о прекращении концессионного соглашения от Концедента. - Концедент в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений: - о полной компенсации расходов Концессионера; - о частичной компенсации расходов Концессионера; - об отказе в компенсации расходов Концессионера. - Если в течение указанного срока Концедент не направил уведомление Концессионеру, считается, что выплачивающее лицо согласилось с требованием Концессионера и приняло решение о полной компенсации расходов Концессионера. - В случае принятия Концедентом решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия решаются путем проведения совместных совещаний в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия решения, указанного в пункте 3.1. - В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний Спор подлежит разрешению в порядке, предусмотренным разделом XV концессионного соглашения. 3.5. Концедент обязан выплатить невозмещенные расходы за счет средств бюджета в срок не позднее 2 (двух) лет с даты прекращения действия концессионного соглашения. |
| 11. | П.6.4 ч.1 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Пункт 17.4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОНЦЕССИОНЕРА ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ | Обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для реконструкции объектов концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. - В целях подготовки территории, необходимой для Реконструкции объектов имущества в составе объекта концессионного соглашения, Концессионер: - осуществляет необходимые для начала Реконструкции подготовительные работы, предусмотренные Проектной документацией, включая расчистку земельных участков и прокладку временных инженерных сетей и подъездных путей, создание иных временных сооружений, выполнение мероприятий по исключению вредного воздействия на окружающую среду; - выполняет иные мероприятия по подготовке территории, не предусмотренные Проектной документацией, но необходимые для выполнения основных мероприятий. |
| 12. | П.6.5 ч.1 ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Приложение № 6: Объем валовой выручки соглашения. | Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения представлен в приложении № 6 к условиям концессионного соглашения. |
| 13. | П.1 ч.1 ст.42 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Приложение № 4: Долгосрочные параметры. | Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера в рамках реализации концессионного соглашения представлены в приложении № 4 к условиям концессионного соглашения. |
| 14. | П.2 ч.1 ст.42 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Приложение № 2: Задание Концедента. Перечень Основных мероприятий | Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий представлены в приложении № 2 к условиям концессионного соглашения. |
| 15. | П.3 ч.1 ст.42 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Приложение № 3: Предельный размер расходов на выполнение Основных мероприятий | Предельный размер расходов на выполнение основных мероприятий представлен в приложении № 3 к условиям концессионного соглашения. |
| 16. | П.4 ч.1 ст.42 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Приложение № 5: Плановые значения показателей надежности деятельности концессионера | Плановые значения показателей надежности деятельности Концессионера представлены в приложении № 5 к условиям концессионного соглашения. |
| 17. | П.6 ч.1 ст.42 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Статья 3. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ | Обязательства концессионера в отношении всего незарегистрированного недвижимого имущества по обеспечению государственной регистрации права собственности концедента на указанное имущество. Незарегистрированное имущество отсутствует. |
| 18. | П.7 ч.1 ст.42 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Пункт 12.6. ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕНОСА СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА | Возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств концессионера. Концессионным соглашением устанавливается возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств Концессионера в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30.12.2012 N 291-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения", в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры. |
| 19. | П.4 ч.1 ст.45 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Статья 27. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ | Права и обязанности, осуществляемые субъектом Российской Федерации, участвующим в концессионном соглашении в качестве самостоятельной стороны. - 1. Третья сторона обязана: - Устанавливать Тарифы в соответствии с Долгосрочными параметрами, указанными в Приложении 4 концессионного соглашения, с применением метода индексации установленных тарифов. - Утверждать Инвестиционные программы Концессионера в соответствии с Заданием и Основными мероприятиями Концессионера, Плановыми значениями показателей деятельности Концессионера, Предельным размером расходов, предусмотренным пунктом 22.1 концессионного соглашения. - Возмещать Недополученные доходы и Экономически обоснованные расходы Концессионера, подлежащие возмещению за счет средств бюджета Ленинградской области в соответствии с Законодательством. - Передача Концеденту полномочий по тарифному регулированию, возмещению Недополученных доходов, Экономически обоснованных расходов (любой из перечисленных фактов) является основанием для изменения концессионного соглашения по инициативе одной из Сторон и/или Третьей стороны. |

- №

Приложение № 1

к Условиям концессионного соглашения

- СОСТАВ И ОПИСАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА

- В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

1. Состав и описания, технико-экономические показатели объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Объекта Соглашения

| № п/п | Наименование имущества и его адрес | Технико- экономические показатели имущества (площадь, установленная мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Дата ввода имущества в эксплуатацию | Документ, удостоверяющий права собственности | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость Уточняется на дату заключения КС | Общие сведения, существующие величины удельного расхода энергоресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Котельная в д. Большой Двор Большедворского с.п. Бокситогорского района Ленинградской области | Площадь - 1191 м² Мощность – 5,95 МВт. Основное топливо–уголь, брикеты. Котельная работает на отопительный график 80-40ºС | 1980 |  |  |  | Котельная предназначена для теплоснабжения д. Большой Двор Здание котельной имеет 4 этажа, в т.ч. подземный – 1 Расход энергоресурсов: уголь – 2048 т./Гкал; брикеты -264 т./Гкал. вода – 11369куб.м/Гкал. |
| 1.1 | Здание котельной лит. А, Ленинградская область, Бокситогорский район, д. Большой Двор 47:18:0000000:1287 |  |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 25.02.2011г. серия 47-АБ № 151088 | 8 599 181,77 | 5 897 952,81 |  |
| 1.2 | Оборудование котельной: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Установка ХВО |  |  |  | 25 582,68 | 0,00 |  |
| 1.2.2. | Деаэраторная установка |  |  |  | 17 711,08 | 0,00 |  |
| 1.2.3. | Насос ТР 100/370-4 «Грундфос» |  |  |  | 192 500 | 0,00 |  |
| 1.2.4. | Насос К20/30 с эл. дивигателем |  |  |  | 11 160 | 0,00 |  |
| 1.2.5. | Насос сетевой |  |  |  | 29 299,82 | 0,00 |  |
| 1.2.6. | Насос 1К20/30 с двиг. 4,0/3000 |  |  |  | 10 800 | - 00 |  |
| 1.2.7. | Насос 1К20/30 с двиг. 4,0/3000 |  |  |  | 10 800 | - 00 |  |
| 1.2.8. | Насос ЦВК |  |  |  | 15 034,44 | 0 |  |
| 1.2.9. | Насос ЦКВ 6,3/1260 с эл. двиг |  |  |  | 39 600 | 327,36 |  |
| 1.2.10. | Дымосос 11/1000 ДН-10 прав.двиг. |  |  |  | 85 640 | 84 926,34 |  |
| 1.2.11. | Дымосос ДН-10 пр. под. 11кВт |  |  |  | 74 900 | 0 |  |
| 1.2.12. | ВДН-8 пр. б/дв. Под 11/1000 вентилятор дутьевой |  |  |  | 65 700 | 65 700 |  |
| 1.2.13. | Тепловентелятор КЭВ-ТЕ 54 кВт |  |  |  | 34 793,75 | 0 |  |
| 1.2.14. | Подогреватель ПП2-11,4-0,2-2 |  |  |  | 92 788,83 | 92 788,83 |  |
| 1.2.15. | Котел ДКВР |  |  |  | 13 968,17 | 0 |  |
| 1.2.16. | Котел ДКВР |  |  |  | 13 968,17 | 0 |  |
| 1.2.17. | Циклон ЦН-15-400 |  |  |  | 31 767,90 | 31 767,90 |  |
| 1.2.18. | Циклон ЦН-15-400 |  |  |  | 31 767,90 | 31 767,90 |  |
| 1.2.19. | Циклон ЦН-15-400 |  |  |  | 31 767,90 | 31 767,90 |  |
| 1.2.20. | Циклон ЦН-15-400 |  |  |  | 31 767,90 | 31 767,90 |  |
| 1.2.21. | Подогрев ПП-2-537 |  |  |  | 149 999,04 | 1 240,16 |  |
| 1.2.22. | Эл.двигатель АИР160S6У2 11/1000 (380/660В, IM108, IP54,ЭМШ) |  |  |  | 25 900 | 25 900 |  |
| 1.2.23. | Эл.двигатель АИР160S8У2 11/750 (380/660В, IM108, IP54,ЭМШ) |  |  |  | 31 000 | 31 000 |  |
| 1.2.24. | Двигатель ЦА*6,3*160 |  |  |  | 10 980 | 0 |  |
| 1.2.25. | Дизельный электрогенератор SKATУГД 5500Е |  |  |  | 45 454 | 34 469,38 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 9 723 833,35 | 6 382 976,48 |  |

2. Состав и описания, технико-экономические показатели объектов недвижимого и движимого имущества, относящегося к Иному имуществу.

| № п/п | Наименование имущества и его адрес | Технико- экономические показатели имущества (площадь, установленная мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Дата ввода имущества в эксплуатацию | Документ, удостоверяющий права собственности | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость Уточняется на дату заключения КС | Общие сведения, существующие величины удельного расхода энергоресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Котельная в д. Дыми Большедворского с.п. Бокситогорского района Ленинградской области | Площадь –96,2 м2 Мощность – 0,28 МВт. Основное топливо –уголь. Котельная работает на отопительный график 65-40ºС | 1969 |  |  |  | Котельная предназначена для теплоснабжения д. Дыми Здание котельной имеет 1 этаж. Расход энергоресурсов: уголь – 297 т./Гкал; вода – 1168куб.м/Гкал. |
| 1.1 | Здание котельной лит. Б, Ленинградская область, Бокситогорский район, д. Дыми 47:18:0140001:209 |  |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 25.02.2011г. серия 47-АБ № 151086 | 218 460,13 | 123 544,14 |  |
| 1.2 | Оборудование котельной |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Котёл «Универсал» |  |  |  | 4 836,13 | 0 |  |
| 2 | Теплосеть Ленинградская область, Бокситогорский район, д. Большой Двор 47:18:0132001:351 | Протяженность - 5 716 м. | 1971 | Собственность № 47:18:0132001:351-47/008/2017-1 от 19.09.2017 | 1 524 979,14 | 0 | Система теплоснабжения – открытая, двухтрубная. Способ прокладки – канальный/надземный. |
| 3 | Наружная тепловая сеть Ленинградская область, Бокситогорский район, д. Дыми 47:18:0140001:388 | Протяженность – 598 м. | 1980 | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.06.2016г. 47 № 123226 | 363 232,45 | 0 | Система теплоснабжения – открытая, двухтрубная. Способ прокладки – надземный. |
| Итого: |  |  |  |  | 2 111 507,85 | 123 544,14 |  |

Приложение № 2

к Условиям концессионного соглашения

ЗАДАНИЕ КОНЦЕДЕНТА. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Настоящее Задание сформировано на основании схемы теплоснабжения Большедворского сельского поселения в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения, границ планируемых зон размещения объектов теплоснабжения и объектов централизованных систем горячего водоснабжения, а также на основании данных прогноза потребления тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды.

- Значения тепловой мощности, сроки ввода и вывода из эксплуатации

При выполнении обязательств по Соглашению Концессионер обязан обеспечить следующие мощности:

| № п/п | Наименование точки поставки, подключения (технологического присоединения), приема, подачи | Ед. измерения | Установленная мощность | Присоединенная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Д. Большой Двор | Гкал | 5,12 | 2,79 |

- Цели задания

При реализации Основных мероприятий Концессионер должен обеспечить достижение следующих целей:

| № п/п | Цель |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Изменение вида топлива с угля на газ на источнике тепловой энергии в д. Б. Двор |
|  | Повышение уровня автоматизации при производстве тепловой энергии |
|  | Снижение удельных расходов топлива |
| 4. | Оптимизация параметров работы тепловой сети |

- Перечень Основных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия, включая технические характеристики | Год реализации | Технико-экономические параметры объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реконструкция котельной д. Большой Двор с переводом с угля/торфа на газ | Замена двух угольных котлов газовыми | 2022 г. | Площадь - 1191 м² Мощность – 5,95 МВт. Основное топливо–природный газ. Отопительный график – 105-70ºС |
|  |  | Гидравлическая регулировка системы | 2021 г. |  |
|  |  | Приобретение добавок в систему для постоянного впрыска | 2021 г. |  |

Приложение № 3

к Условиям концессионного соглашения

- ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР РАСХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Год действия Соглашения | Предельный размер расходов на выполнение Основных мероприятий, тыс. руб. с НДС (в прогнозных ценах соответствующего года) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2020 г. | 0 |
| 2 | 2021 г. | 2 000 |
| 3 | 2022 г. | 40 000 |
| Итого: |  | 42 000 |

Приложение № 4

к Условиям концессионного соглашения

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Базовый уровень операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов на первый год срока действия Соглашения в ценах первого года действия Соглашения без учета индекса потребительских цен, индекса эффективности операционных расходов, индекса изменения количества активов и НДС: 14 469,03 тыс. рублей без НДС.

Расчет операционных расходов на последующие годы действия Соглашения осуществляется в соответствии с Законодательством в сфере государственного регулирования цен (тарифов).

- Индекс эффективности операционных расходов

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается 1,0 % для каждого года долгосрочного периода регулирования с 2021 г. по 2034 г.

- Сведения о ценах, значениях и параметрах деятельности Концессионера

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Долгосрочные параметры регулирования, являющиеся критериями конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | базовый уровень операционных расходов (без НДС) (максимальные значения) | тыс.руб. | 14 469,03 | 16 585,57 | 17 077,91 | 15 534,97 | 15 996,32 | 16 471,38 | 16 960,57 | 17 464,31 |
| 1.2 | показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии (максимальное значение) | кгут/Гкал | 230,01 | 230,01 | 230,01 | 161,09 | 161,09 | 161,09 | 161,09 | 161,09 |
| - 1.2.2 | - удельный расход электроэнергии на производство и передачу тепловой энергии (максимальное значение) | - кВт.ч/Гкал | - 41,96 | - 41,96 | - 41,96 | - 43,35 | - 43,35 | - 43,35 | - 43,35 | - 43,35 |
| - 1.2.3 | - удельный расход воды на производство и передачу тепловой энергии | - м3/Гкал | - 3,43 | - 3,43 | - 3,43 | - 3,43 | - 3,43 | - 3,43 | - 3,43 | - 3,43 |
| - 1.2.4 | - удельный расход стоков на производство и передачу тепловой энергии | - м3/Гкал | - 0,03 | - 0,03 | - 0,03 | - 0,03 | - 0,03 | - 0,03 | - 0,03 | - 0,03 |
| 1.2.5 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (максимальное значение) | % | 22,11 | 22,11 | 21,89 | 15,41 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 |
| 1.3 | нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации | % | 0,5 | 0,9 | 8,3 | 12,5 | 10,8 | 8,9 | 7,2 | 4,9 |
| 2 | Долгосрочные параметры регулирования, не являющиеся критериями конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов) | % уровня операционных расходов текущего года |  | 99,00 | 99,00 | 87,47 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| 2.2 | динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Величина неподконтрольных расходов (без НДС) (за исключением расходов на энергетические ресурсы, инвестиционной составляющей, концессионной платы и налога на прибыль организаций) | тыс.руб. | 4 160,23 | 4 285,64 | 4 412,72 | 3 908,06 | 4 023,92 | 4 144,36 | 4 267,38 | 4 394,13 |
| 4 | Инвестиционная составляющая, в т.ч.: | тыс.руб. | 0,00 | 175,00 | 3 990,83 | 10 272,50 | 9 537,50 | 8 802,50 | 8 067,50 | 7 016,67 |
| 4.1 | амортизационные отчисления | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 238,1 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 4.2 | прибыль на инвестиционную деятельность | тыс.руб. | 0,0 | 175,0 | 3 752,7 | 5 272,5 | 4 537,5 | 3 802,5 | 3 067,5 | 2 016,7 |
| 5 | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности по отношению к предыдущему году | % |  | 8,40 | 12,48 | -9,38 | 0,29 | 2,46 | 0,50 | -0,32 |
| 6 | Объём полезного отпуска тепловой энергии | Гкал | 6 738,52 | 6 738,52 | 6 738,52 | 6 738,52 | 6 738,52 | 6 738,52 | 6 738,52 | 6 738,52 |
| 7 | Цены на энергетические ресурсы (без учёта НДС), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Стоимость газа | руб./тыс.м3 | 5 515,82 | 5 686,81 | 5 857,42 | 6 033,14 | 6 214,13 | 6 400,56 | 6 592,57 | 6 790,35 |
| 7.2 | Стоимость угля | руб./т. | 5 705,73 | 5 933,96 | 6 171,32 | 6 418,17 | 6 674,90 | 6 941,89 | 7 219,57 | 7 508,35 |
| 7.3 | Стоимость электроэнергии | руб./кВт/ч | 6,03 | 6,21 | 6,39 | 6,58 | 6,78 | 6,99 | 7,19 | 7,41 |

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Долгосрочные параметры регулирования, являющиеся критериями конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | базовый уровень операционных расходов (без НДС) (максимальные значения) | тыс.руб. | 17 983,02 | 18 517,16 | 19 067,19 | 19 633,57 | 20 216,80 | 20 817,37 | 21 435,80 |
| 1.2 | показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии (максимальное значение) | кгут/Гкал | 161,09 | 161,09 | 161,09 | 161,09 | 161,09 | 161,09 | 161,09 |
| - 1.2.2 | - удельный расход электроэнергии на производство и передачу тепловой энергии (максимальное значение) | - кВт.ч/Гкал | - 43,35 | - 43,35 | - 43,35 | - 43,35 | - 43,35 | - 43,35 | - 43,35 |
| - 1.2.3 | - удельный расход воды на производство и передачу тепловой энергии | - м3/Гкал | - 3,43 | - 3,43 | - 3,43 | - 3,43 | - 3,43 | - 3,43 | - 3,43 |
| - 1.2.4 | - удельный расход стоков на производство и передачу тепловой энергии | - м3/Гкал | - 0,03 | - 0,03 | - 0,03 | - 0,03 | - 0,03 | - 0,03 | - 0,03 |
| 1.2.5 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (максимальное значение) | % | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 |
| 1.3 | нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Долгосрочные параметры регулирования, не являющиеся критериями конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов) | % уровня операционных расходов текущего года | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| 2.2 | динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Величина неподконтрольных расходов (без НДС) (за исключением расходов на энергетические ресурсы, инвестиционной составляющей, концессионной платы и налога на прибыль организаций) | тыс.руб. | 4 524,72 | 4 659,27 | 4 797,90 | 4 940,73 | 5 087,90 | 5 239,53 | 5 395,77 |
| 4 | Инвестиционная составляющая, в т.ч.: | тыс.руб. | 5 000,00 | 4 761,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | амортизационные отчисления | тыс.руб. | 5 000,0 | 4 761,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | прибыль на инвестиционную деятельность | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности по отношению к предыдущему году | % | -3,15 | 1,90 | -8,18 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 6 | Объём полезного отпуска тепловой энергии | Гкал | 6 738,52 | 6 738,52 | 6 738,52 | 6 738,52 | 6 738,52 | 6 738,52 | 6 738,52 |
| 7 | Цены на энергетические ресурсы (без учёта НДС), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Стоимость газа | руб./тыс.м3 | 6 994,06 | 7 203,88 | 7 420,00 | 7 642,60 | 7 871,88 | 8 108,04 | 8 351,28 |
| 7.2 | Стоимость угля | руб./т. | 7 808,69 | 8 121,03 | 8 445,88 | 8 783,71 | 9 135,06 | 9 500,46 | 9 880,48 |
| 7.3 | Стоимость электроэнергии | руб./кВт/ч | 7,63 | 7,86 | 8,10 | 8,34 | 8,59 | 8,85 | 9,11 |

*Базовый уровень операционных расходов на каждый год срока действия Соглашения определен в прогнозных ценах соответствующего года

Приложение № 5

к Условиям концессионного соглашения

# ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

1. Показатели надежности

| № п/п | Год действия Соглашения | Показатели надежности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети Гкал/км |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2020 г. | 2,75 | 303,37 |
| 2 | 2021 г. | 2,48 | 303,37 |
| 3 | 2022 г. | 2,23 | 300,36 |
| 4 | 2023 г. | 2 | 211,48 |
| 5 | 2024 г. | 1,8 | 151,23 |
| 6 | 2025 г. | 1,62 | 151,23 |
| 7 | 2026 г. | 1,46 | 151,23 |
| 8 | 2027 г. | 1,32 | 151,23 |
| 9 | 2028 г. | 1,18 | 151,23 |
| 10 | 2029 г. | 1,07 | 151,23 |
| 11 | 2030 г. | 0,96 | 151,23 |
| 12 | 2031 г. | 0,86 | 151,23 |
| 13 | 2032 г. | 0,78 | 151,23 |
| 14 | 2033 г. | 0,7 | 151,23 |
| 15 | 2034 г. | 0,63 | 151,23 |

2. Показатели энергоэффективности

Значения показателей энергоэффективности установлены в Приложении 4 к концессионному соглашению.

Приложение № 6

к Условиям концессионного соглашения

- ОБЪЕМ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ

| № п/п | Год действия Соглашения | Объем валовой выручки, тыс. рублей в прогнозных ценах соответствующего года, без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2020 г. | 39 771,40 |
| 2 | 2021 г. | 43 092,19 |
| 3 | 2022 г. | 48 430,50 |
| 4 | 2023 г. | 43 955,66 |
| 5 | 2024 г. | 44 101,92 |
| 6 | 2025 г. | 45 194,78 |
| 7 | 2026 г. | 45 439,80 |
| 8 | 2027 г. | 45 319,63 |
| 9 | 2028 г. | 43 935,36 |
| 10 | 2029 г. | 44 785,11 |
| 11 | 2030 г. | 41 203,36 |
| 12 | 2031 г. | 42 474,38 |
| 13 | 2032 г. | 43 785,12 |
| 14 | 2033 г. | 45 136,82 |
| 15 | 2034 г. | 46 530,78 |
| Итого: |  | 663 156,80 |

*Объем валовой выручки на каждый год срока действия Соглашения определен в прогнозных ценах соответствующего года. Расчет необходимой валовой выручки на последующие годы действия Соглашения осуществляется в соответствии с Законодательством в сфере государственного регулирования цен (тарифов).