**Ежеквартальный отчет**

Администрации муниципального образования

Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Ход исполнения |
| 1. I. Реализация мероприятий муниципальной ведомственной программы   «Развитие части территории Большедворского сельского поселения на 2017-2019 годы» | | | | | | |
| 1. | | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги от д. № 15 до д. № 25 д. Дыми | | | | |
| 1.1. | | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Май-июль 2017 года | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000179 от 08.08.2017 ЗАО «Пикалевская ПМК № 22» |
| 1.2. | | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги от д. № 15 до д. № 25 д. Дыми | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (200 м) |
| 1.3. | | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи от 21.09.2017 |
| 2. | | Ремонт колодца д. Павловские Концы у дома № 19 | | | | |
| 2.1. | | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Май-июль 2017 года | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 3 от 05.08.2017 ООО «Управляющая Компания Уютный дом» |
| 2.2. | | Выполнение работ по ремонту колодца д. Павловские Концы у дома № 19 | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | Улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах | В работе |
| 2.3. | | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 3. | | Ремонт колодца д. Баламутово, за домом № 6 | | | | |
| 3.1. | | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июль 2017 года | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 1 от 01.08.2017 ООО «Управляющая Компания Уютный дом» |
| 3.2. | | Выполнение работ по ремонту колодца д. Баламутово, за домом № 6 | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом |
| 3.3. | | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи |
| 4 | Ремонт колодца д. Баламутово, за домом № 4 | | | | | |
| 4.1 | | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль - август 2017 года | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 2 от 03.08.2017 ООО «Управляющая Компания Уютный дом» |
| 4.2 | | Выполнение работ по ремонту колодца д. Баламутово, за домом № 4 | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом |
| 4.3 | | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема- передачи |
| 5. | | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Порог | | | | |
| 5.1. | | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Июль-август 2017 года | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Проведены конкурсные процедуры, заключается муниципальный контракт |
| 5.2. | | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги д. Врачово | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям |  |
| 5.3. | | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 6. | | Ремонт участка грунтовой дороги к гражданскому кладбищу д. Великий Двор | | | | |
| 6.1. | | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Июль- август 2017 года | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Ведется работа по подготовке документов для проведения повторных конкурсных процедур |
| 6.2. | | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги д. Василево | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям |  |
| 6.3. | | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 7. | Ремонт колодца д. Борки у дома № 13 | | | | | |
| 7.1. | | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Май-июль 2017 года | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000150 от 06.07.2017 ООО «Управляющая Компания Уютный дом» |
| 7.2. | | Выполнение работ по ремонту колодца д. Борки у дома № 13 | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах | В работе |
| 7.3. | | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 8. | | Очистка колодца д. Веретье, у дома № 5 | | | | |
| 8.1. | | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Май-июль 2017 года | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Ведется работа по подготовке документов для проведения конкурсных процедур |
| 8.2. | | Выполнение работ по очистки колодца д. Веретье, у дома № 5 | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах |  |
| 8.3. | | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 9. | | Ремонт участка дороги к домам № 1,2,3,4 д. Веретье | | | | |
| 9.1 | | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Май-июль 2017 года | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000176 от 07.08.2017 ЗАО «Пикалевская ПМК № 22» |
| 9.2 | | Выполнение работ по ремонту участка дороги к домам № 1,2,3,4 д. Веретье | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (150 м) |
| 9.3 | | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи от 21.09.2017 |
| 10. | | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Галично, к домам № 61,68,48 | | | | |
| 10.1 | | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Май-июль 2017 года | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000183 от 08.08.2017 ЗАО «Пикалевская ПМК № 22» |
| 10.2 | | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги д. Галично, к домам № 61,68,48 | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (100 м) |
| 10.3 | | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи от 21.09.2017 |
| 11. | | Ремонт колодца д. Горелуха, между домами № 3 и № 5 | | | | |
| 11.1 | | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Май-июль 2017 года | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000152 от 18.07.2017 ИП Маслов Дмитрий Юрьевич |
| 11.2 | | Выполнение работ по ремонту колодца д. Горелуха, между домами № 3 и № 5 | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах | В работе |
| 11.3 | | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| II. Контроль за реализацией муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения на 2017-2019 годы» | | | | | | |
| 1. | | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципальных контрактов | Администрация Большедворского сельского поселения, старосты сельских населенных пунктов | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | 1. 1.Работы сданы и приняты в установленные сроки: 2. работы по разделу 3 «дорожной карты» оплачены 15.08.2017; 3. работы по разделу 4 «дорожной карты» оплачены 15.08.2017;   работы по разделу 9 «дорожной карты» оплачены 22.09.2017;   1. работы по разделу 10 «дорожной карты» оплачены 22.09.2017; 2. 2. Работы по разделам 2,5,6,7,8, 11 «дорожной карты» продолжаются; 3. 3. Работы по разделу 1 выполнены, ведется процедура оплаты. |
| 1.2. | | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация Большедворского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет сдан за 3 квартал |
| 2. | | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | В течение месяца, после проведения конкурсных процедур | Администрация Большедворского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Пост. № 72 от 10.07.2017 внесены изменения, доп. согл. № 1 от 01.08.2017;  пост. № 85 от 28.07.2017 внесены изменения, доп. согл. № 2 от 01.08.2017 |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н. Ф. Олин/

МП