ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.01.2018 года (нарастающим итогом)

Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района

| Наимено-вание проекта | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Исполнено на 01.01.2018 (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ремонт оснований покрытий пешеходных дорог (тротуаров) дер. Большой Двор | 891 кв.м | 0 | 1180200 | 1087000 | 54300 | 38900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087000 |
| Итого | 891 кв.м | 0 | 1180200 | 1087000 | 54300 | 38900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087000 |

| Глава администрации поселения ____________Н. Ф. Олин |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер ___________ Е. Г. Ефимова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  | _____________ |  | ______________________ |  |  |
| Исполнитель Е. Г. Ефимова 881366-61-266 |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

___________года № __

Ежеквартальный отчет

Администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие части территории административного центра деревни Большой Двор Большедворского сельского поселения на 2017 -2019 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Большедворского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000111-0265674-01 от 12.06.2017 с ООО «ЕвроСтрой» |
| 1.1. | Выполнение работ по ремонту оснований покрытий пешеходных дорог (тротуаров) дер. Большой Двор | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Повышения качества оснований покрытий пешеходных дорог (тротуаров), соответствующих нормативным требованиям | Работы не выполнены по вине подрядчика, расторгнуты контракты, денежные средства возвращены в комитет |
| 1.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения | Подписание Акта приема - передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| - Контроль за реализацией ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта | Администрация Большедворского сельского поселения, председатель общественного совета | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация Большедворского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет сдан за 4 квартал |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |  | Администрация Большедворского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требовалась |

|  | Глава администрации Большедворского сельского поселения __________/_Н. Ф. Олин __/ МП |
| --- | --- |