**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)**

**Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.07.2017 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ремонт оснований покрытий пешеходных дорог (тротуаров) дер. Большой Двор | 891 кв.м | 0 | 1180200 | 1087000 | 54300 | 38900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | **891 кв.м** | **0** | **1180200** | **1087000** | **54300** | **38900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1087000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н. Ф. Олин |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. Г. Ефимова |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Исполнитель Е. Г. Ефимова 881366-61-266  |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие части территории административного центра деревни Большой Двор Большедворского сельского поселения на 2017 -2019 годы»**
 |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | Не позднее 4 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Большедворского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000111-0265674-01 от 12.06.2017 с ООО «ЕвроСтрой» |
| 1.1. | Выполнение работ по ремонту оснований покрытий пешеходных дорог (тротуаров) дер. Большой Двор | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Повышения качества оснований покрытий пешеходных дорог (тротуаров), соответствующих нормативным требованиям |  |
| 1.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения  | Подписание Акта приема - передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 1. **Контроль за реализацией ведомственной целевой программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта | Администрация Большедворского сельского поселения, председатель общественного совета  | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки  |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация Большедворского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет сдан за 2 квартал |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |  | Администрация Большедворского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации Большедворского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Н. Ф. Олин \_\_/МП |