Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2016 года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Большедворского сельского поселения Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории административного центра деревни Большой Двор Большедворского сельского поселения на 2016-2018 годы»** | | | | | |
| 1. | Ремонт оснований покрытий пешеходных дорог (тротуаров) | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Большедворского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Процедура электронный аукцион, 29.06.2016 вскрытие конвертов (контракт не заключен, в связи с загруженностью сметных организаций, сметы были разработаны позже) |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту оснований покрытий пешеходных дорог (тротуаров) | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | Повышение качества оснований покрытий пешеходных дорог (тротуаров), соответствующих нормативным требованиям |  |
| 1.3 | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, председатель общественного совета | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрячдчиком |  |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Идет подготовка конкурсной документации |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация Большедворского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет сдан за 2 квартал |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Большедворского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Предусматривается после проведения аукциона корректировка программы и соглашения |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации Большедворского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Олин Н.Ф./  МП |