Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2016 года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Большедворского сельского поселения Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории административного центра деревни Большой Двор Большедворского сельского поселения на 2016-2018 годы»**
 |
| 1. | Ремонт оснований покрытий пешеходных дорог (тротуаров) |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Большедворского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 0145300013116000318-0265674-01 от 03.08.2016 ООО «ЕвроСтрой» |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту оснований покрытий пешеходных дорог (тротуаров) | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация  | Повышение качества оснований покрытий пешеходных дорог (тротуаров), соответствующих нормативным требованиям | В работе |
| 1.3 | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, председатель общественного совета | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрячдчиком |  |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Проводятся работы  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация Большедворского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет сдан за 3 квартал |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Большедворского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | По итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством, корректировка не требовалась  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации Большедворского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Олин Н.Ф./ МП |