- УТВЕРЖДЕН

приказом комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным

и межконфессиональным отношениям

Ленинградской области

от 01 декабря 2015 года № 15

(приложение 5)

(Форма)

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года 
№ 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.01.2017 года (нарастающим итогом)

Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района

| Наимено-вание проекта | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Исполнено на 01.01.2017 (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2016 года |  |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Ремонт оснований покрытий пешеходных дорог (тротуаров) | 950 м кв. | 950 м кв. | 1613900,00 | 1500000,00 | 75000,00 | 38900,00 | 1613900,00 | 1500000,00 | 75000,00 | 38900,00 | 1613900,00 | 1500000,00 | 75000,00 | 38900,00 | 0 |
| Итого | Х | Х | 1613900,00 | 1500000,00 | 75000,00 | 38900,00 | 1613900,00 | 1500000,00 | 75000,00 | 38900,00 | 1613900,00 | 1500000,00 | 75000,00 | 38900,00 | 0 |

| Глава администрации поселения ____________ Н.Ф.Олин |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ Е.Г. Ефимова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  | _____________ |  | Л.В. Бурак |  |  |
| Исполнитель Е.Г. Ефимова 81366-61266 |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2017 года № __

Ежеквартальный отчет

Администрации Большедворского сельского поселения Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории административного центра деревни Большой Двор Большедворского сельского поселения на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт оснований покрытий пешеходных дорог (тротуаров |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Большедворского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 0145300013116000318-0265674-01 от 03.08.2016 ООО «ЕвроСтрой», договор № 132 от 14.11.2016 |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту оснований покрытий пешеходных дорог (тротуаров) | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Повышение качества оснований покрытий пешеходных дорог (тротуаров), соответствующих нормативным требованиям | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (950 кв.м) |
| 1.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, председатель общественного совета | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи от 21.11.216 № 1; акт приема-передачи от 28.11.2016 № 18 |
| - Контроль за реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Работы по разделу 1 «дорожной карты» оплачены 30.11.2016 13.12.2016 |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация Большедворского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет сдан за 4 квартал |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Большедворского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | По итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством, корректировка не требовалась |

|  | Глава администрации Большедворского поселения __________/Олин Н.Ф./ МП |
| --- | --- |