Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

| Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение на 2022 год | Плановые значения к 2032 году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества питьевой воды |  |  |  |
| водоснабжение |  |  |  |
| - Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 48 | 2 |
| - Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 44 | 7 |
| - Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| водоснабжение |  |  |  |
| - Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети | ед./ км | 1,4 | 0,6 |
| водоотведение |  |  |  |
| - Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед./ км | 5,3 | 2,5 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| - Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения | % | 95 | 20 |
| - Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 67 | 0 |
| - Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| водоснабжение |  |  |  |
| - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 38,5 | 20 |
| - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт∙ч/м3 | 1,02 | 0,9 |
| водоотведение |  |  |  |
| - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт∙ч/м3 | 1,63 | 1,5 |

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на 2022-2032 годы с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование объекта, инвентарный номер, адрес объекта | Стадия технологического цикла | Ориентировочные затраты на реализацию мероприятий (тыс.руб)* | Срок выполнения работ | Обоснование Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I раздел. Мероприятия по реконструкции систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Большедворское СП |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Реконструкция участка водопроводной сети | водопроводные сети, инв. №ПБ-000016, Ленинградская область, Большедворское СП, д.Дыми, от водонапорной башни до дома №32 | Транспортировка воды | 749,884 | 2023-2027 | Улучшение показателя качества питьевой воды, повышение надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения, энергетической эффективности |
| 24 | Реконструкция участка водопроводной сети от станции насосной II-го подъема до дома №13 | водопроводные сети, инв. №ПБ-000016, Ленинградская область, Большедворское СП, д.Большой Двор | Транспортировка воды | 1 772,820 | 2023-2027 | Улучшение показателя качества питьевой воды, повышение надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения, энергетической эффективности |
| водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Реконструкция участка канализационной сети, протяженностью 560 м | канализационные сети инв.№ПБ-000017, Ленинградская область, Большедворское СП, д.Большой Двор, между КНС №7 и №8 | Транспортировка стоков | 4 284,874 | 2022-2032 2024-2028 | Повышение надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения |
| II раздел. Мероприятия по новому строительству (водоснабжение) |  |  |  |  |  |  |
| Большедворское СП |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) к скважине №20 | инв.№ ПБ-000008, Ленинградская область, Большедворское СП, д.Дыми | Система очистки питьевой воды | 13 000,000 | 2024-2029 | Улучшение показателя качества питьевой воды |
| 69 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) к скважине №19 | инв.№ПБ-000007, Ленинградская область, Большедворское СП, д.Дыми | Система очистки питьевой воды | 13 000,000 | 2024-2029 | Улучшение показателя качества питьевой воды |
| водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Монтаж модульных очистных сооружений (станции очистки сточных вод) сооружений | инв. №б.н., Локальные очистные сооружения в Большедворское СП, д.Дыми | Система очистки сточных вод | 150 000,000 | 2028-2032 | Улучшение показателей качества очистки сточных вод |
| III раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| Большедворское СП |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Реконструкция здания насосной станции 2-го подъема с приобретением и установкой менее энергоемкого оборудования с заменой насосных агрегатов, электрооборудования | Здание насосной станции 2-го подъема, инв. №ПБ-000006, Ленинградская область, Большедворское СП, д.Большой Двор | Транспортировка воды | 4 035,120 | 2028-2032 2024-2027 | Повышение надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения, повышение энергетической эффективности |
| водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Реконструкция здания КНС №8 с приобретением и установкой менее энергоемкого оборудования с заменой насосных агрегатов, электрооборудования на КНС | инв.№ 000000000005 КНС №8, Ленинградская область, Большедворское СП, д.Большой Двор | Транспортировка стоков | 3 165,592 | 2022-2024 | Улучшение показателей качества очистки сточных вод, повышение энергетической эффективности |
| IV раздел. Мероприятия направленные на улучшение качества питьевой воды, в том числе по внедрению прогрессивных, экономически обоснованных ресурсо-и природосберегающих технологических процессов приготовления питьевой воды. |  |  |  |  |  |  |
| Большедворское СП |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Реконструкция скважины №1 | инв.№ПБ-000003, Ленинградская область, Большедворское СП, д.Большой Двор | Система очистки питьевой воды | 2 102,066 | 2023-2027 2024-2027 | Улучшение показателя качества питьевой воды |
| 134 | Реконструкция скважины № 2 | инв.№ ПБ-000004., Ленинградская область, Большедворское СП, д.Большой Двор | Система очистки питьевой воды | 2 102,066 | 2023-2027 2024-2027 | Улучшение показателя качества питьевой воды |
| 135 | Реконструкция скважины №20 | инв.№ ПБ-000008, Ленинградская область, Большедворское СП, д.Дыми | Система очистки питьевой воды | 2 102,066 | 2023-2027 2024-2029 | Улучшение показателя качества питьевой воды |
| 136 | Реконструкция скважины №19 | инв.№ПБ-000007, Ленинградская область, Большедворское СП, д.Дыми | Система очистки питьевой воды | 2 102,066 | 2023-2027 2024-2029 | Улучшение показателя качества питьевой воды |

* - стоимость будет уточнена при разработке и реализации Инвестиционной программы.